附件1

乐山港总体规划修订

（征求意见稿）

乐山市交通运输局 乐山市港航中心 四川省交通勘察设计研究院有限公司

二〇二四年一月

乐山港总体规划修订

|  | 组 织 单 位 | ： | 乐山市交通运输局、乐山市港航中心 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 编 制 单 位 | ： | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资信证书等级 | ： | 甲级 |
|  | 发证机关 | ： | 中国工程咨询协会 |
|  | 证书编号 | ： | 甲272021011202 |
|  | 总经理 | ： | 王 屹 （正高级工程师） |
|  | 公司分管领导 | ： | 郝 岭 （正高级工程师） |
|  | 总工程师 | ： | 谭先泽 （正高级工程师） |
|  | 审定人 | ： | 吴改选 （高级工程师） |
|  | 部门负责人 | ： | 袁海婷 （正高级工程师） |
|  | 部门技术负责人人 | ： | 贺亚军 （正高级工程师） |
|  | 项目负责人 | ： | 文训科 （正高级工程师） |
|  | 主要参与人员 | ： |  |

刘晓帆  王  静  陈  刚  高  超  陈健雄

邱缔贤  肖  丹  吴礼国  周定科  杨亚男

曾  元  曾嘉伟  徐  维  徐志威  尹忠柳

目录

前 言	1

第一章港口发展的现状	15

第一节地理位置	15

第二节自然条件	16

第三节港口基础条件	29

第四节 原规划内容及实施情况	39

第五节航道发展需求	43

第六节综合评价	46

第二章 港口吞吐量及船型发展预测	51

第一节发展形势及要求	51

第二节港口经济腹地	55

第三节腹地经济社会发展现状及趋势	66

第四节水路运输需求分析	71

第五节吞吐量预测	74

第六节船型发展预测	93

第三章 港口性质与功能	102

第一节 港口的性质	102

第二节 港口的功能	108

第四章 港口岸线利用规划	113

第一节 岸线资源评价	113

第二节 港口岸线利用规划	125

第五章 港口总体布置规划	151

第一节 规划原则	156

第二节 港区划分	156

第三节港区布置规划	161

第四节水域布置规划	174

第五节港界	166

第六章 港口配套设施规划	179

第一节 集疏运规划	179

第二节供电规划	188

第三节给排水规划	189

第四节 通信信息规划	191

第五节 港口支持系统规划	194

第六节 物流园区规划	197

第七节 临港工业规划	201

第七章 环境保护规划	204

第一节港口环境现状	204

第二节对环境可能造成的影响分析	205

第三节环境保护规划	209

第四节环境影响评价	213

第八章 资金需求及实施效果	219

第一节实施建议	219

第二节资金需求	220

第三节效果展望	220

第九章 港口总体规划与相关规划关系	227

第十章 问题与建议	231

# 前 言

一、规划背景

乐山位于“一带一路”和长江经济带交汇处，是四川省“四向八廊”综合交通运输大通道中川滇走廊的重要节点，是成都平原经济区通江达海的重要门户和南向开发开放的“桥头堡”，是成渝地区双城经济圈区域性综合交通枢纽。乐山市北与眉山市接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，地处南丝绸之路、长江经济带交汇点，成都、川南、攀西经济区结合部。乐山市位于国家高等级航道岷江下游，距成都市约120公里，是成渝地区双城经济圈重要交通节点和港口城市，是成都平原经济区唯一的铁公水综合枢纽，是四川省大件运输通道上的重要节点，依托岷江，乐山港成为我省重装企业重大件进出川的重要门户，是我省内河水运“一横五纵 两核四翼”体系的重要港口。

原《乐山港总体规划》于2010年由省政府批复实施。规划范围为乐山市辖区内岷江、大渡河（沙湾以下）宜港岸线，包括嘉州、五通桥、犍为和沙湾4个港区，主要规划老江坝、桥沟、下渡、河口、沫东等5个货运作业区，新增泊位50个、通过能力2465万t（含集装箱）；规划重点是建设老江坝作业区，近期形成50万TEU的港口通过能力。

规划实施以来，乐山水运在保障四川省重装产业的对外运输、促进“交通+旅游”融合发展新业态等方面发挥了重要作用。2011年，四川省人民政府办公厅印发了《加快推进岷江港航电综合开发工作方案》，根据该工作方案岷江港航电综合开发工程包括两项建设内容：一是建设老木孔、东风岩、犍为、龙溪口4个航电枢纽，渠化航道81公里及龙溪口以下81公里航道整治；二是乐山港建设。2010年12月，交通运输部批复了乐山港老江坝作业区一期工程使用港口岸线；2012年，国家发改委批复了四川岷江（乐山至龙溪口）航电枢纽工程项目建议书。目前，岷江港航电综合开发工程取得了较大进展，犍为枢纽已于2019年实现船闸通航，龙溪口、老木孔枢纽、东风岩枢纽及下段航道整治也已动工建设，岷江高等级航道建成指日可待，为乐山港建设现代化大型综合港口提供了良好的发展基础。规划实施以来，乐山市启动了老江坝作业区的前期工作，但由于受岷江航电开发进程、乐山市城市发展定位及工业布局调整等因素影响，老江坝作业区、桥沟作业区等乐山港规划的重点作业区一直未能启动建设。

与此同时，乐山港发展的内外部环境发生了深刻的变化。“一带一路”建设、长江经济带发展、交通强国、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设以及我省“四化同步、城乡融合、五区共兴”、全省港口整合等一系列国省战略部署和发展举措的出台，脱贫攻坚、民族地区等方面的支持政策交汇叠加，特别是碳达峰碳中和目标实现、运输结构调整给乐山水运带来了全新的机遇，在此背景下，乐山市提出了坚持“产业强市、旅游兴市”，在加快成渝地区双城经济圈建设的大背景下，乐山市又积极推动乐山港升级为成都港，并获得了省委、省政府的支持，省委十一届七次全会正式提出并确定了“支持乐山港升级打造为成都港”的战略定位。在此基础上，2023年，《省委 省政府关于支持乐山高质量发展加快提升区域中心城市能级的意见》进一步提出“支持乐山港打造成都平原经济区‘天府港’”。

港口发展所需的土地、环境等要素也在进一步趋紧。党的十八大以来国家高度重视的生态文明建设，《中华人民共和国长江保护法》的出台，标志着我国对科学发展赋予了新的理念，国土空间规划提出的“三线一单”“三区三线”等管控要求更加科学高效集约利用港口资源。受内外部环境变化的影响，原规划的老江坝作业区、桥沟作业区、河口作业区以及沫东作业区都需要进行调整。另外，随着腹地基础设施建设对砂石需求的急剧增加，亟需对岷江、大渡河的临时砂石码头以及非法码头进行规范整理。

按照新时代、新要求来看，原规划的发展理念、功能定位、总体布局等均已不适应乐山市新形势和乐山水运实现高质量发展的要求，因此对乐山市港口总体规划进行重新修编是极为必要的。根据上一版乐山港总体规划实施过程中存在的问题以及新的形势及要求，拟对乐山港的规划范围、港口的性质与功能、港口岸线利用规划、港区布置规划、重点作业区规划进行调整修订。本次规划将根据新形势新要求新理念重新确定乐山港的功能定位、发展目标和总体布局，以港口高质量发展完善乐山市综合交通运输体系，推动乐山市早日建成世界重要旅游目的地，促进乐山实现高质量发展。

二、规划编制的主要依据及有关资料

（一）法律法规

（1）《中华人民共和国长江保护法》（2021年）；

（2）《中华人民共和国港口法》（2003年）；

（3）《港口规划管理规定》（2008年交通部）；

（4）《四川省港口管理条例》（2009年）；

（5）其他有关规定。

（二）相关政策文件及会议精神

（1）中国共产党第十九次代表大会、第二十次代表大会及历次全会精神；

（2）《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》（2020年5月）；

（3）《交通强国建设纲要》（2019年9月）；

（4）《国家综合立体交通网规划纲要》（2021年3月）；

（5）《交通运输部关于印发〈内河航运发展纲要〉的通知》（交规划发〔2020〕54号）；

（6）中国共产党四川省委十一届、十二届历次全会精神；

（7）《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（8）《关于加快推进成都平原经济区协同发展的实施意见》（2019年01月）；

（9）《中共四川省委 四川省人民政府关于支持乐山高质量发展加快提升区域中心城市能级的意见》（2023年12月）

（10）中国共产党乐山市委七届、八届历次全会精神。

（三）相关规划及资料

（1）《四川省内河水运发展规划（2023~2035年）》

（2）《岷江（乐山—宜宾）航电发展规划》（2009年3月）；

（3）《岷江成都至乐山段航运发展规划》；

（4）《岷江流域综合规划》；

（5）《岷江中下游（乐山段）防洪规划修编报告（2012年5月）》；

（6）《乐山港总体规划》（2010年2月）；

（7）《乐山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（8）乐山市发展改革、自然资源、经信、文旅、交通、水务、商务等相关行业规划及资料。

（四）行业标准及规范

（1）交通运输部颁发的《港口总体规划编制内容及文本格式》（交规划发〔2006〕469号）；

（2）《河港工程总体设计规范》（JTS166—2020）；

（3）《港口与航道水文规范》（JTS145-1-2015）；

（4）《内河通航标准》(GB50139-2014)等现行有关规范、规程。

三、规划范围及水平年

（一）规划范围

本次规划范围涵盖乐山市所有通航水域，包括岷江、大渡河、青衣江、沐溪河、马边河、箭板河（龙溪河）、茫溪河、月波河等乐山市境内所有通航河流以及大佛水库、红星水库等通航湖库的航道、港口、公益性渡口等设施，行政区域涵盖市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区、犍为县、沐川县、夹江县、峨眉山市、峨边彝族自治县、马边彝族自治县等区市县。

（二）规划水平年

规划基础年为2020年，规划水平年为2025年、2035年，远景展望至2050年。

四、指导思想、基本原则及规划思路

（一）指导思想

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，按照省委十二届历次全会重大部署和市委八届历次会议精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕“产业强市、旅游兴市’”和建成区域综合交通枢纽目标，准确把握乐山水运在综合交通运输体系中的定位，以扩容增效“航运中心”、建设成渝黄金水道始发港、打造成都平原经济区“天府港”为主线，转变发展模式、转换发展动能、升级发展业态，注重港口与腹地尤其是成都平原经济区铁路、公路等其他运输方式的衔接，着力强化乐山港的枢纽作用，强化乐山港在沿江资源开发产业布局中的先导性作用，强化乐山港在交旅融合发展中的基础性作用，从而实现乐山港高质量发展。

（二）基本原则

1.服务战略，引领发展

牢牢把握我省多个国家战略叠加机遇，服务于”一带一路”建设、长江经济带发展、交通强国、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设、碳达峰碳中和等国家战略和四川省“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，围绕乐山“产业强市、旅游兴市’”目标和省委十二届历次全会提出的“乐山港升级打造为成都港” 和《省委 省政府关于支持乐山高质量发展加快提升区域中心城市能级的意见》提出的“支持乐山港打造成都平原经济区‘天府港’”等战略目标，优化乐山市水运基础设施功能和布局，加强乐山与成都平原经济区等周边腹地的交通连接，依托岷江水运主通道，强化乐山港枢纽功能，进一步发挥乐山港在区域对外开放、沿江资源开发和产业布局中的引领作用。

2.服务人民，共享发展

服务人民的出发点就是建设“人民满意”的交通，做到人民交通为人民，人民交通让人民满意，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。乐山水运在满足大宗物资运输需求的同时，还应满足人民群众水上出行的多层次、多样化、个性化需求，满足边远地区沿江沿河人民群众水上出行需求，促进公共服务均等共享，让广大人民群众共享改革发展成果。

3.统筹一体，融合发展

立足于构建现代综合交通运输体系，进一步完善港口集疏运体系，加快与其他运输方式的一体化衔接，实现水运与铁路、公路等运输方式合理分工，实现综合运输“宜水则水、宜陆则陆”。加强水运与国土空间开发、城镇体系、产业布局及旅游资源开发深度融合，协调发展。统筹港口与区域经济、产业、城市等融合发展。加强水资源综合利用，将内河水运发展与流域综合开发治理相结合，形成联合开发、共同建设、多方受益的局面。

4.生态优先，绿色发展

抢抓碳达峰碳中和带来的机遇，完善水运基础设施，提升水运服务水平，引导大宗货物运输“公转水”，促进交通运输结构调整。根据资源禀赋条件及环境承载能力，将生态文明理念融入水运基础设施规划建设运营管理全过程，全面节约和高效利用岸线、土地等资源，严守生态保护红线，强化资源节约集约利用、环境保护、节能减排和污染防治，充分发挥内河航运节能环保优势，努力推动形成绿色发展方式。

5.因地制宜，科学发展

立足乐山市各区域的区域特点及发展定位，结合各航道及岸线地理位置、自然条件、综合交通等相关因素，因地制宜，合理确定各港区的功能定位及规模。根据腹地经济社会发展需要及各港区的建设条件，先易后难，逐步推进。

（三）规划思路

1.将注重规划的“顶天立地”

本次港口规划修订在谋划乐山港自身航道、港口等基础设施发展的同时，着重考虑与国、省、市等重大发展战略、发展思路、发展目标的对接和响应，乐山港将在“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等国省重大战略背景下，重新审视乐山区位优势、定位及港口的需求，谋划港口的功能定位。

2.将注重生态优先、绿色发展

本次规划修编将在资源环境承载能力和国土空间开发允许的条件下，牢固树立生态优先的绿色发展理念，严格按照地区“三线一单”和永久基本农田土地控制要求开展规划建设工作，在开展港口规划时，按照建设绿色港口的理念，处理好船舶、港口、航道、企业等各要素与生态环境的关系，以绿色航道、绿色港口、绿色船舶、绿色运输组织方式为抓手，做好港口和船舶污染防治、新能源和清洁能源推广应用、资源集约利用等工作，提升绿色发展水平，做到港口与社会、环境的和谐发展。

3.将注重港口规划在国土空间规划的“落地”

港口规划修编时将着重加强国土空间规划及城市总体规划、土地利用规划等相关规划的对接，切实保障港口岸线及后方陆域在国土空间规划中的“落地”，强化对岸线及后方陆域的有效保护和管理。

4.将着重考虑港口与综合交通、产城统筹协调，融合发展

规划将注重港口与后方集疏运体系的衔接，更加注重水运网络、运输服务与综合立体交通的融合，形成立体互联畅通高效的综合交通运输体系，真正做到“宜水则水、宜陆则陆”。规划将注重统筹港口与区域经济、产业、城市等融合发展，同时注意加强水资源综合利用，将内河水运发展与流域综合开发治理相结合。

5.将服务于乐山市新发展目标和工业布局调整需要

乐山市委八届六次全会明确“产业强市、旅游兴市”的新发展战略。乐山将以建设中国绿色硅谷为重点推进新型工业化，深入实施晶硅光伏产业“头号工程”，培育核技术应用产业集群，打造全球最大医用同位素供应基地、全国核技术应用产业发展新高地，推动化工、建材、食品饮料等传统优势产业向链条化、精细化、数字化、品牌化转型升级。规划修编将结合乐山新发展目标和工业布局调整与城市发展定位和要求不一致的原规划的老江坝作业区、河口作业区，并围绕新的工业布局开展港口规划。

6.将注重港口资源整合和岸线资源合理利用

本次港口规划将加强与上位规划的对接，按照港口资源整合发展的思路，重新确定乐山港的功能定位，优化港口货运作业区布局。本次修编将根据《四川省交通运输厅关于加快推进全省通航河流非法码头专项整治工作的通知》要求，将规划工作与非法码头专项整治有机结合，根据当地社会经济发展需求，以规划为引领，合理布置适量砂石码头。

7.将注重交旅融合新业态发展

近年来，国家大力发展海洋及滨水旅游，支持长江流域等有条件的江河、湖泊有序发展内河游轮旅游及中小型游艇。乐山市拥有得天独厚的水上旅游资源，随着岷江下游梯级的建成蓄水，乐山市水上旅游资源将更加丰富，将有条件满足广大人民群众个性化、多样化出行需求，因此本次规划将根据乐山旅游发展规划及水上旅游资源分布，合理规划布局旅游作业区、旅游码头，支撑乐山建设世界重要旅游目的地。

8.将注重提升服务水平

本次规划将注重港航管理、应急救援等配套码头的规划建设，注重公共锚地和水上综合服务区、船舶修造等配套服务设施的规划建设。

五、规划主要结论

1.虽然乐山港在保障四川重大件对外运输、促进地方旅游发展等方面取得了显著的成绩，但与打造为天府港、打造“产业强市、旅游兴市”等新要求相比，港口发展仍有较大差距，根据新时代新要求，乐山港存在顶层设计有待加强、航道及港口等水运基础设施建设滞后、部分码头对城市干扰较为严重、港口岸线保护不足、水路运输要素缺乏、公共服务及应急救援能力有待加强等问题。

2.货物运输经济性比较：规划对乐山本地及周边地区（主要为成都、眉山、雅安、德阳、凉山东北部毗邻地区）适水货源通过公水、铁水联运以及乐山港下水进行了货物运输经济性比较，通过分析可知，对于成都平原经济区的眉山、雅安以及凉山州东北部毗邻地区的货物，通过乐山港下水至上海的运费最低，优势明显；而对于成都平原经济区的成都、德阳的货源，通过铁水联运经重庆港万州下水与从乐山港下水相比运费相差不大，优势不明显，但受铁路运能的限制，部分成都、德阳的适水货源将从乐山港下水运输，承担部分运量。对于马边磷矿，在改建现有的建老路后，矿场至沐川港区罗家坝作业区公路里程小于马边至宜宾新市镇港口的距离，磷矿通过公水联运经罗家坝作业区下水具有明显的运费优势。

吞吐量预测：根据腹地范围内交通运输网络格局，结合货物运输经济性比较，确定乐山港的直接经济腹地为乐山市以及成都平原经济区的成都市、德阳市、眉山市、雅安市，间接经济腹地为攀西经济区的大小凉山地区。远期，随着川藏铁路的建成，腹地范围将延伸至川西北经济区及西藏自治区。预计随着岷江下游航道全线达标，乐山港的港口吞吐量将呈现较快增长，预测乐山港2025年、2035年的货物吞吐量分别为500万t和1650万t，其中2035年集装箱吞吐量为20万TEU；2025年、2035年客运吞吐量分别为400万人次和1200万人次。

3.乐山港性质与功能：乐山市位于岷江国家高等级航道下游，距成都市约120km，有十多条交通干道与成都平原经济区交织成网，乐山港岸线资源丰富、建港条件优越，是成都平原经济区最便捷的出海口，乐山港建成后，能与上游重庆港、乃至中游武汉港、下游上海港首尾呼应。乐山港作为我省的地区重要港口，是四川重大装备运输的核心组成、乐山港国际旅游中心、“产业强市、旅游兴市”重要支撑、成都平原南向开放门户、长江上游航运中心的重要组成。

乐山港将以集装箱、散货、重大件运输和旅游客运为重点，通过巩固和强化乐山港装卸储存、中转换装等传统功能，完善航运金融、船舶交易、游艇旅游等现代航运服务功能，拓展现代物流、临港工业、保税仓储、综合服务等功能，发展成为布局合理、能力充分、功能完善、安全绿色、智慧创新、港城协调的成都平原经济区现代化综合性港口。

4.岸线利用规划：根据规划范围内岸线的水陆域条件、开发利用现状及发展需求等，并与城市、交通、水利、土地利用、生态保护环保、综合交通等相关规划的衔接协调后，共规划岸线16.075km，已开发利用3.155km，未开发利用岸线12.92km。其中，岷江共规划16段9.54km港口岸线、大渡河共规划17段3.835km港口岸线、沐溪河共规划3段1.6km港口岸线、马边河共规划3段0.3km港口岸线、青衣江共规划3段0.5km港口岸线、茫溪河共规划2段0.1km港口岸线，金王寺水库共规划1段0.2km港口岸线，减小了货运岸线规模，增加了客运、支持保障等港口岸线，进一步优化了岸线功能结构。

5.港口空间布局规划：根据码头所处的地理位置、行政区划、开发利用现状，结合港口交通条件、城市总体规划、产业布局、经济需求等特点将乐山港划分为嘉州港区、五通桥港区、犍为港区、沐川港区、沙湾港区、峨边港区、金口河港区、夹江港区共8个港区。乐山港将形成以嘉州港区为客运核心港区，以犍为港区为货运核心港区，以岷江、大渡河为两带，五通桥港区、沐川港区、沙湾港区、峨边港区、金口河港区、夹江港区为多点形成的“双核两带多点”总体空间格局。

6.港口总体布置

规划集装箱、重大件、件杂货、散货、客运5大运输系统，详见表0.5-1，规划的重点作业区及码头技术指标见表0.5-2。共规划21个作业区及码头，126个泊位，规划新增年通过能力2385万t、1300万人次。

表0.5-1乐山港运输系统布局方案

| 序号 | 运输类型 | 作业区及码头 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 | 嘉州港区老江坝作业区、犍为港区高石坝作业区 |
| 2 | 重大件 | 嘉州港区老江坝作业区 |
| 3 | 件杂货 | 嘉州港区老江坝作业区、五通桥港区桥沟作业区、犍为港区高石坝作业区、沐川港区罗家坝作业区 |
| 4 | 散货 | 犍为港区高石坝作业区、沐川港区罗家坝作业区、沐川港区茨竹坪散货码头、峨边港区白果散货码头、峨边港区五渡货运码头 |
| 5 | 客运 | 水上旅游集散中心：嘉州港区老江坝作业区游轮码头 |
|  |  | 水上门户码头：嘉州港区大佛客运作业区、峨边港区龚嘴旅游客运作业区、夹江港区千佛岩旅游客运作业区、金口河港区大峡谷旅游客运码头 |
|  |  | 旅游集散码头：嘉州港区高新区旅游客运码头、沐川港区炭库古镇旅游客运码头、沙湾港区月亮湾客运码头、峨边港区五渡客运码头 |

表0.5-2乐山港规划重点作业区及码头技术指标表

| 港区名称 | 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数 | 通过能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）重点货运作业区及码头 |  |  |  |  |
| 嘉州港区 | 老江坝作业区 | 综合服务、旅游客运、重大件、集装箱、件杂 | 12个工作船泊位、20个客运泊位、5个货运泊位 | 600万人次、15万t重大件、15万TEU、120万t件杂货 |
| 五通桥港区 | 桥沟作业区 | 件杂货、散货 | 4个货运泊位 | 90万t件杂、100万t散货 |
| 犍为港区 | 高石坝作业区 | 集装箱、件杂、散货、加油 | 23个货运泊位、1个加油泊位 | 35万TEU、300万t件杂货、720万t散货 |
| 沐川港区 | 罗家坝作业区 | 散货、件杂 | 6个货运泊位、1个工作船泊位 | 240万t散货、30万t件杂货 |
| 沐川港区 | 茨竹坪散货码头 | 散货 | 2个货运泊位 | 60万t散货 |
| 峨边港区 | 龙眼坝码头 | 散货、港航管理 | 2个货运泊位、2个工作船泊位 | 60万t散货 |
| 峨边港区 | 白果散货码头 | 散货 | 3个货运泊位 | 90万t散货 |
| （二）重点客运作业区及码头 |  |  |  |  |
| 嘉州港区 | 大佛客运作业区 | 旅游客运 | 15个客运泊位 | 270万人次 |
| 沙湾港区 | 月亮湾客运码头 | 旅游客运 | 2个客运泊位 | 60万人次 |
| 峨边港区 | 龚嘴旅游客运作业区 | 旅游客运 | 4个客运泊位 | 120万人次 |
| 峨边港区 | 五渡客运码头 | 客运 | 2个客运泊位 | 60万人次 |
| 夹江港区 | 柏杨湾旅游客运码头 | 旅游客运、港航管理 | 3个客运泊位、3个工作船泊位 | 90万人次 |
| （三）支持保障服务区 |  |  |  |  |
| 犍为港区 | 新民水上服务中心 | 港航管理、综合服务 | 3个工作船泊位 |  |

# 第一章港口发展的现状

## 第一节地理位置

### 一、港口地理位置

乐山市古称嘉州，位于北纬28°24′57″～29°56′14″，东经102°55′08″～104°14′52″之间，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场100km，是南丝绸之路、长江经济带交汇点，是成渝地区双城经济圈的主要城市之一。全市幅员面积12720.03km2，占四川省幅员面积的2.64%。全市辖4个区（市中区、五通桥、沙湾、金口河）、1个县级市（峨眉山市）、4个县（犍为、井研、夹江、沐川）和2个彝族自治县（峨边、马边）。

### 二、港口对外交通

乐山是成都经济区核心圈层的重要枢纽城市、成渝地区双城经济圈重要交通节点和港口城市。公路：截止2020年，全市公路总里程16057km，其中高速公路380km、国省干线1258km（国道574km，省道684km）。基本形成了以成乐、乐宜、乐雅、乐自、仁沐新为公路主骨架，以国道213线、245线、348线和省道103线、213线、215线、307线、308线、309线、310线、311线、401线、428线、429线、430线等15条普通国、省公路为脉络，以县乡道、农村公路为补充的四通八达的公路网络，乐山与成都以及周边城市（雅安、自贡、宜宾、眉山）的1.5小时交通圈已然成形。铁路：成昆铁路贯穿全境，其中乐山市内里程161km，设有站点16个。成昆铁路复线成峨段已建成，成绵乐铁路客运专线乐山段长42.6km，已开通运营。成贵铁路、成昆铁路复线峨米段已开通运营，连乐铁路正加快建设。水运：现有通航航道里程527.65km，其中Ⅳ级航道里程90.5 km，主要通航河流为岷江、大渡河、青衣江。乐山港是四川省地区重要港口之一，是四川省大件运输通道上的重要节点，溯岷江而上可达成都市，顺岷江向下可达宜宾港进入长江，沟通长三角港口群。机场：已开建乐山机场，乐山机场定位为4C级军民共用机场、旅游干线机场，预计“十四五”期内建成投运。

## 第二节自然条件

### 一、气象

乐山市受地理位置、特殊地形及不同季风环流交替影响，形成气候的多种类型，东北、西南气候分异明显。东北部平坝、丘陵区中亚热带季风气候特征明显，气候温和，雨量丰沛，水热同季，无霜期长。年平均霜日只有5~10天，年平均气温在16.5~18℃之间。年均降水量大部分地区均在1000mm以上。只有西南部峨边、金口河沿大渡河横向河谷，年降水少于1000mm。山地降水大于坝区，海拔2100m左右是山地降水的最大高度。峨眉西部山地年均降水可达2200~2500mm，是有名的“华西雨屏”控制区域。西南山区气候垂直差异性明显，从山麓至山巅依次展布着中亚热带—暖温带—温带—寒温带—亚寒带的完整气候带谱，小气候条件十分复杂。市境地域内，湿度大，云雾多，日照处于全国低值区，一般为1000~1200小时，日照百分率只有25%左右，年总辐射量80~90千卡／平方厘米。

乐山气象站和犍为气象站气象要素特征值见表1.2-1。

表1.2-1 乐山气象站历年气象要素特征值统计表

| 项目 |  | 乐山气象站 | 犍为气象站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 多年平均 | 17.1 | 17.5 |
|  | 极端最高 | 36.8 | 38.2 |
|  | 极端最低 | -2.9 | -2.6 |
| 降水量（mm） | 多年平均 | 1323.2 | 1185.7 |
|  | 历年一日最大 | 248.2 | 180.0 |
| 相对湿度（%） | 多年平均 | 80 | 81 |
|  | 历年最小 | 21 | 20 |
| 多年平均蒸发量 |  | 1071.5 | 1075.6 |
| 风速（m/s） | 多年平均 | 1.3 | 1.5 |
|  | 历年最大及 相应风向 | 17.0 | 19.0 |
|  |  | NNE | N |

### 二、水文及泥沙

（一）河流概况

岷江是长江上游的一级支流，位于四川盆地腹部区西部边缘，地理位置界于东经99°42′～104°40′和北纬28°20′～33°38′。发源于四川与甘肃接壤的岷山南麓，干流自北向南流经茂县、汶川至都江堰市，由都江堰分水为内、外二江，穿成都平原后在彭山汇合，继续南流，经青神至乐山乌尤寺右岸纳入大渡河、青衣江，转向东南流，经犍为、过宜宾，在宜宾城下汇入长江。干流全长735km，流域面积135811km2，天然落差3560m，平均比降4.84‰。根据自然地理和河道特征划分，都江堰以上为上游，都江堰至乐山为中游，乐山以下为下游。

岷江江口镇以下至乐山，平均比降0.6‰，水流平缓，漫滩发育。青神以下，河床逐步收缩，进入平羌峡（30km），夹岸青山，蜿蜒迂回。流水过峡后，河谷开敞，于乐山肖公嘴与大渡河合流。枯水期航道尺度：1.0×15×250m（水深×槽宽×弯曲半径），弯曲半径250m。通行船舶10～50t机驳船。

岷江下游乐山至宜宾段，天然落差97m，河道平均比降0.6‰，汊流浅滩极为发育。沿河两岸分布有较宽的台地及漫滩，河谷呈箱形，两岸为起伏的丘陵地形。主要支流除大渡河、青衣江、马边河外，尚有沐溪河、龙溪河、越溪河等。

大渡河是岷江最大支流，占岷江流域面积的59%。发源于青海省境内的果洛山东南麓，自北向南流经金川、丹巴、泸定至石棉折向东流，经汉源、峨边在草鞋渡接纳青衣江后于乐山乌尤寺注入岷江。大渡全长1062km，集水面积77400km2（不含青衣江），大渡河支流较多，流域面积在1000 km2以上的28条，河网密度0.39。

青衣江位于四川盆地西部边缘，属岷江水系大渡河下游左岸一级支流。青衣江主要支流有宝兴河、天全河、荥经河、玉溪河、周公河及花溪河等，主源宝兴河发源于邛崃山脉巴朗山南麓蜀西官，向西南至两河口纳西河，过宝兴于三江口纳芦山河，至飞仙关纳荥经河及天全河之后，转向东南经多营坪穿雅安城区至城东纳周公河，过姚桥、大兴、梯子岩、水津关、龟都府、止水岩后，入眉山市洪雅县境，经槽渔滩至木城纳花溪河，穿夹江千佛岩至乐山草鞋渡入大渡河。青衣江干全长284km，其中宝兴河长142km，流域面积13744km2。

马边河原名清水溪，为岷江仅次于大渡河和青衣江的第三大支流，发源于大凉山马边彝族自治县，流经乐山市马边彝族自治县、沐川县、犍为县，于犍为县玉津镇河口街道附近汇入岷江，全长192km，平均比降9.8‰，流域面积3582km2。按河道特性划分，马边以上称上游，河道长81km，河宽10-30m，河中乱石林立，水流紊乱，河道比降为20-30‰，马边至坛罐窑为中游，河道长92km，河道多急滩，特别是舟坝至坛罐窑一段，中游河道比降2‰，坛罐窑以下为下游，为浅丘地形，两岸农田密布。

沐溪河为岷江右岸一级支流，沐溪河发源于沐川县与屏山县边界五指山北麓老官碉，流经沐川县、犍为县，于岷江下游龙溪口梯级坝址上游约2.5km处刘家场附近汇入岷江，干流长度56km，流域面积525km2。

图1.2-1岷江流域水系示意图

（二）基本特征

1.相关水文站

岷江干流（江口-宜宾）自1939年开始，先后设立了彭山、乌尤寺、五通桥、高场等水文站，基本控制了岷江中下游干流的水情变化。大渡河下游设立有沙坪、铜街子、福禄镇水文站。青衣江下游设有夹江水文站。马边河下游设有马边、清水溪水文站。各水文站情况见表1.2-2。

表1.2-2  相关水文站点情况一览表

| 河名 | 站名 | 站别 | 距河口里程 （km） | 控制面积 （km2） | 测验项目 | 设立 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岷江 | 彭山 | 水文 | 266 | 30661 | 水位、流量、输沙率 | 1939.9 |
| 岷江 | 乌尤寺 | 水位 | 154 | 124587 | 水位 | 1941.1 |
| 岷江 | 五通桥 | 水文 | 131 | 126478 | 水位、流量、输沙率 | 1953.4 |
| 岷江 | 高场 | 水文 | 27 | 135378 | 水位、流量、输沙率 | 1939.4 |
| 大渡河 | 沙坪 | 水文 | 127 | 75016 | 水位、流量、输沙率 | 1975.4 |
| 大渡河 | 铜街子 | 水文 |  | 76383 | 水位、流量、 | 1936.7 |
| 大渡河 | 福禄镇 | 水文 | 52 | 76452 | 水位、流量、输沙率 | 1969.6 |
| 青衣江 | 夹江 | 水文 | 34 | 12588 | 水位、流量、输沙率 | 1936.6 |
| 马边河 | 马边 | 水文 | 112 | 1831 | 水位、流量、输沙率 | 1956.12 |
| 马边河 | 清水溪 | 水文 | 13 | 3330 | 水位、流量、输沙率 | 1956.10 |

2.径流特征

岷江乐山以上控制流域面积12.5万km2，据五通桥水文站1939～2005年径流资料统计，多年平均流量2510m3/s，多年平均径流深625.8mm，折合年径流量785亿m3。径流的年内分配与降雨的年内分配基本一致。丰水期5～10月，主要为降雨补给；枯水期11月～次年4月，主要由地下水和融雪水补给。径流在年内的分配不均匀，丰水期（5～10月）径流占年径流的80.4%，枯水期11月～翌年4月占年径流的19.6%。根据高场水文站1939～2005年共63年（水文年）资料统计，多年平均流量为2790m3/s，折合年水量880亿m3，多年平均径流量为649.9mm。5～10月为丰水期，占全年水量的80.7%，尤以7～9月更为集中，占全年水量的52.2%。枯水期11月～翌年4月仅占年水量的19.3%。

3.洪水特征

岷江中、下游汛期洪水，主要由暴雨形成，洪水发生时间与暴雨同步，洪水量级的大小受鹿头山暴雨和青衣江暴雨的影响。历史资料显示，岷江流域暴雨多出现在5～9月，大暴雨出现时间，上游多在6～7月，中下游多在7～8月。岷江干流下游洪峰持续历时为半天左右。岷江流域内一次洪水的历时较长，洪水过程线多复峰。据五通桥站1966、1975、1981等年大洪水资料分析，一次洪水历时一般6～16天，峰顶历时3～4h，其中，流量在20000m3/s以上的持续时间11～21h；据高场站1961、1975、1981等年大洪水资料分析，一次洪水历时一般7～21天，峰顶历时5～6h。年最大流量的年际变化较大，实测年最大洪峰流量与最小流量之比高达4.2（高场站）。

（三）设计洪水

流域内相关梯级规划设计时曾对岷江干流及其主要支流上的水文站进行过详细的洪水分析，摘录各相关水文站设计洪水成果见表1.2-3，摘录各相关梯级设计洪水成果见表1.2-4。

表1.2-3 相关水文站设计洪水成果表

| 河流 | 水文站 | 设计流量（m3/s） |  |  |  | 成果来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 50% |  |
| 岷江 | 彭山 | 11800 | 10400 | 8840 | 6470 | 岷江干流（江口至乐山）规划报告 |
| 岷江 | 五通桥 | 34600 | 28800 | 23000 | 15700 | 东风岩工可报告 |
| 岷江 | 高场 | 36200 | 30500 | 24800 | 17300 | 龙溪口工可报告 |
| 大渡河 | 铜街子 | 9070 | 8220 | 7310 | 5930 | 老木孔工可报告 |
| 青衣江 | 夹江 | 14900 | 13200 | 11400 | 8460 | 老木孔工可报告 |
| 马边河 | 清水溪 | 5870 | 4660 | 3470 | 1990 | 东风岩工可报告 |

表1.2-4相关梯级设计洪水成果表

| 河流 | 梯级 | 设计流量（m3/s） |  |  |  | 成果来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 50% |  |
| 岷江 | 老木孔 | 35600 | 29800 | 24100 | 16700 | 老木孔工可报告 |
| 岷江 | 东风岩 | 34600 | 28800 | 23000 | 15700 | 东风岩工可报告 |
| 岷江 | 犍为 | 36100 |  | 24400 |  | 犍为工可报告 |
| 岷江 | 龙溪口 | 38300 | 32100 | 25900 | 18000 | 龙溪口工可报告 |
| 大渡河 | 龚嘴 |  |  | 7800 |  |  |
| 大渡河 | 铜街子 | 9040 | 8190 | 7290 | 5920 | 铜街子水电站技施设计说明书 |
| 大渡河 | 安谷 | 8940 | 8090 | 7190 | 5820 | 安谷工可报告 |
| 青衣江 | 毛滩 | 15000 | 13300 | 11500 | 8600 | 毛滩工可 |

（四）设计水位

本次规划的重点作业区或码头均位于规划的各梯级库区内，属于库区码头。根据《港口与航道水文规范》（JTS145-2015），枢纽上游河段一类（二类）码头设计高水位可根据枢纽坝前正常蓄水位时的沿程回水曲线确定，并应计入河床可能淤积引起的水位抬高值，该值低于20年一遇（10年一遇）水位时，应按20年一遇（10年一遇）水位确定；枢纽上游河段码头设计低水可采用规定保证率的入库流量与相应的坝前消落水位组合，并采用坝前死水位或最低运行水位与相应各级入库流量组合，得出多组回水曲线，取其下包线作为沿程各点的设计低水位。

本次规划收集了各相关枢纽的设计洪水、特征水位、运行方式、回水曲线等资料以及《岷江中下游（乐山段）防洪规划修编报告》（2012年），根据上述资料采用内插法或比降法初步推求各重点作业区或码头设计水位如表1.2-5所示。由于未收集到龚嘴电站10年一遇回水曲线，龙眼坝、白果货运岸线设计高水位采用5年一遇水位。

（五）泥沙

岷江河流穿行于四川盆地，地势大部分为丘陵区。上游来沙由于都江堰水利工程的引水分流，部分悬移质泥沙被引走。该岷江干流中下游产沙区地势较平坦，产沙主要来源于降雨对地表的侵蚀，但侵蚀强度不大。

大渡河乐山段地形由低山向丘陵宽谷过渡，干流段地质构造现代活动性不强，岩体完整性好，植被条件良好，水土流失不甚严重，据沙坪水文站悬移质实测资料统计，多年平均输沙模数为509t/km2，多年平均含沙量为0.846kg/m3。青衣江流域泥沙主要来自多营坪以上，整个流域水土流失较严重，据统计，青衣江流域多年平均输沙模数806t/km2。

### 三、地形、地貌、地质

（一）地形地貌

规划区地势总体为北低南高，夹江、乐山、五通桥一带为浅丘～深丘的丘陵地貌，沙湾、犍为一带属深丘～低山区，金口河～峨边属低山～中山区。

岷江河谷开阔、弯曲，断面呈“U”型，且有宽阔的漫滩与阶地，河道比降较上游平缓，两岸支流发育。岷江中游平羌峡～乐山大渡河口段长为23km，平均比降1. 8‰；岷江干流下游乐山大渡河口～五通桥段长23km，平均比降0.21‰，犍为～高场段长72km，平均比降为0.70‰，高场～宜宾段长27km，平均比降约0.50‰；青衣江系岷江二级支流，河长284km，下游槽渔滩～河口段长92.4km，全河平均比降12. 9‰；上游山区森林密布，植被良好；以东属低山丘陵区，地势平缓。海拔高度约400～1000m，一般河谷开阔宽敞，断面呈“U”型，且有宽阔的漫滩与阶地，河道比降较上游平缓，约在1～2%之间，植被较差，人口密集，城镇集中。支流大渡河中下游在乐山境内河长172km，落差253m，平均比降1.31‰。大渡河干流在铜街子以上，河水行进在高山峡谷之间，河道弯曲，坡陡，流急。铜街子以下河宽逐渐增大。特别是沙湾至乐山段，长约35km，河谷开阔，水流散乱；汊濠纵横，洲岛遍布，是典型的多汊滩险河道。

区内以侵蚀堆积地貌单元为主，次为构造剥蚀地貌。河流两岸不对称发育有Ⅰ～Ⅳ级阶地，其中河漫滩和Ⅰ级阶地尤为发育。Ⅰ级阶地沿河两岸呈长条状分布，宽度数十米至数千米不等，阶面高出河水面5～10m，阶面平坦，微向河流倾斜。Ⅱ级阶地高出河水面10～20m，宽度数十米至上百米。Ⅲ、Ⅳ级阶地残存于两岸斜坡及山顶一带。构造剥蚀地貌主要分布于工程外围丘陵及山区，主要表现为馒头山、桌状山、不规则条形山脊等侵蚀洼地相间分布的地貌形态。

（二）地层岩性

除沿河两岸广泛分布第四系地层外，岷江中下游及支流青衣江中下游一带，出露基岩主要为侏罗系、白垩系及第三系地层，而支流大渡河中游金口河与峨边一带为前震旦系峨边群与奥陶系、二迭系地层，大渡河下游沙湾一带主要出露三迭系地层。现将各地层的岩性特征由老至新简述如下。

1.前震旦系峨边群（Pteb）

灰黑色、灰绿色变质砂岩、碳质板岩及千枚岩，下部为灰白、灰绿色大理岩。厚度>3000m，分布于大渡河中游金口河区右岸一带。

2.奥陶系下统红石崖组（O1h）

灰色砂岩、粉砂岩与页岩不等厚互层，下部为泥质砂岩夹灰岩。厚度130~500m，分布于大渡河中游峨边县城左岸河边一带。

3.下巧家组（O1q）：下部为灰黄、深灰色、灰岩和泥岩互层，间夹砂岩及页岩、上部为浅灰色泥质灰岩夹砂岩。厚21-89m。分布于大渡河中游峨边县城左岸河边一带。

4.上巧家组（O2q）：下部为紫红或浅肉红色中至厚层状泥质灰岩，上部为深灰色厚至块状泥质灰岩，风化后具虎皮纹状构造。厚54-83m。分布于大渡河中游峨边县城左岸河边一带

5.二迭系上统峨眉山玄武岩（P2β）

灰绿色、灰黑色玄武岩火山角砾岩，致密斑状、杏仁状、气孔状玄武岩。厚度286~3000m，分布于大渡河中游峨边县城两岸。

6.三迭系下统飞仙关组（T1f）

暗紫红色细粒岩屑砂岩、粉砂岩夹砂质泥岩及泥灰岩等。厚度238~550m，与下伏地层呈整合接触，分布于大渡河下游沙湾一带。

7.三迭系下统嘉陵江组（T1j）灰色泥质灰岩、泥质白云质灰岩为主，夹角砾状灰岩。厚93-193m。与下伏地层呈整合接触，分布于大渡河下游沙湾一带。

8.雷口坡组（T2L）：灰色白云岩、白云质灰岩，夹角砾状灰岩，底部为灰绿色水云母粘土岩。厚147-473m。与下伏地层呈整合接触，分布于大渡河下游沙湾一带。

9.侏罗系下统自流井组（J1z）

浅紫色泥岩、粉砂质泥岩、砂岩夹介壳灰岩。厚度170~930m，分布于五通桥区一带。

10.侏罗系中统沙溪庙组（J2s）

上部为紫红色砂质泥岩与粉砂岩互层，下部为泥岩夹长石石英砂岩。厚度550~2300m，与下伏地层呈假整合接触，分布于岷江犍为一带。

11.侏罗系中统遂宁组（J2sn）

棕红色、砖红色泥岩夹粉砂岩及长石石英砂岩。厚度470~610m，与下伏地层整合接触，分布于乐山~五通之间。

12.侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）

上部为紫红、棕红色泥岩和泥质砂岩，夹有薄层灰岩；下部为棕红色泥岩夹灰白色长石石英砂岩。厚度140~1000m，与下伏地层呈假整合接触，分布于乐山、犍为一带。

13.白垩系下统夹关组（K1j）

以砖红色、棕红色细料粒长石石英砂岩为主，夹薄层泥岩，底部为厚层块状砾岩。本组地层在夹江一带为粉砂岩及细砂岩，钙质胶结，致密较坚硬；在乐山~宜宾一带则为巨厚层块状长石砂岩，多为泥质胶结，强度较低。厚度187~901m，与下伏地层呈假整合接触。

14.白垩系上统灌口组（K2g）

主要为砖红色泥岩、粉砂岩，间夹杂色泥岩、泥灰岩及页岩。厚度423~1600m，与下伏地层呈整合接触，分布于乐山~夹江一带。

15.第四系堆积层（Q）

（1）中更新统冰水堆积层（Q2fgl）：残存于江河两岸的III、IV级阶地上，阶地具明显二元结构，上部为橙黄色粘土、粉土，下部为砾卵石夹土。阶面一般高出河水位30~100m，厚度13~30m。

（2）上更新统冰水堆积层（Q3fgl）：分布于岷江及支流的II级阶地上，其上部为厚度1~3m的黄褐色粉土，下部为砾卵石夹砂层，厚度8~15m，阶面高出河水面10~20m。

（3）全新统近代河流冲积堆积层（Q4-1aL+pL）：分布于河流两岸的I级阶地，具二元结构，上部为粉土，厚度1~4m，下部为砾卵石夹砂，厚度6~18m，阶面高出河水面5~10m。

（4）全新统现代河流冲积堆积层（Q4-2aL+pL）：分布于河床及漫滩，主要由砾卵石夹砂或漂卵砾石夹砂组成，厚度8~20m。

（5）全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）：及崩坡积堆积层（Q4col+dl）：主要为粘土、粉土夹块碎石或块碎石夹土等松散堆积体，分布于山间洼地、河谷两岸及山麓坡脚地带，厚度0~15m。

（5）人工堆积层（Q4ml）：主要为砾卵石夹砂、条石组成，主要为河堤回填土及河堤条石，最大厚20.0m。

（三）地质构造及地震

工程区内河段在大地构造上位于扬子准地台的西部，除大渡河中游金口河~峨边一带地处经向构造体系川滇南北向构造带内外，岷江及青衣江中下游大都位于新华夏构造体系四川沉降带川西褶带内，均属四川盆地弱活动断裂区。新构造运动以间歇的抬升为主，本区明显特点是第四纪以来区域地壳运动比较微弱，仅受西部活动断块推挤作用的影响，因而断裂活动性和地震活动也比较微弱。四川盆地第四纪以来表现为缓慢抬升，现存三期夷平面，高程分别为300—500m、600—900m和1100—1600m（盆周区），第四纪以来的抬升幅度在500m至1500m的范围内，区内差异运动不明显。整体性较好，构造较简单，断裂规模小，活动性弱。仅有一些零星的5级左右中强地震记载。区内第四纪活动断裂主要有北东向的蒲江——新津断裂、龙泉山断裂及南北向的峨边——烟峰断裂、五渡——利店断裂。

相关资料表明，规划区受蒲江——新津与龙泉山西坡断裂及位于西南部的峨边——烟峰断裂、五渡——利店断裂影响，但断裂的活动性和地震活动性均较微弱。据1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）国家标准第1号修改单，即2008年6月出台的四川、甘肃、陕西部分地区地震动参数区划图，规划工程区50年超越概率10%的地震动水平峰值加速度为0.10g，动反应谱特征周期为0.40s——0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性较差。犍为一带地震动水平峰值加速度为0.05g，动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性较好。

## 第三节 港口基础条件

### 一、港口的发展历程

根据《乐山县志》，乐山红十字会于1927年（民国16年），用会员捐款2000元修建了4处沿江码头（迎春门、福全门、大码头和刘公堤）。在此期间乐山港的运输业务主要以区间客运为主，并辅以利用自然岸坡开展少量的货运业务。改革开放后，特别是“九五”以来，乐山港先后建成了乐山大件码头、乐山肖坝客运码头、桥沟、下渡等专业化码头，乐山港的运输能力和服务水平得到了一定的提升，特别是乐山大件码头运营以来平均每年运送大件超过70批次、1.5万t，通过大件码头下水然后经岷江至长江曾是我省重大技术装备出川的唯一通道，乐山港成为我省重装企业重大件进出川的重要门户。

### 二、港口设施状况

（一）港区分布及码头泊位

乐山市的码头泊位主要分布于岷江干线两岸，大渡河除大件码头和肖坝客运码头等码头外仅有少量短途客运码头和渡口。目前，乐山港共有生产性泊位57个，年综合通过能力367万t和300万人次。总体来看，目前乐山市码头货运下降明显，客运稳步增长，而在客运量中，旅游客运占了绝大多数。

乐山港现有嘉州、犍为、五通桥、沙湾四个港区，各港区具体情况如下：

1.嘉州港区

嘉州港区目前以旅游客运、重大件运输为主，现有迎春门、肖坝、芭蕉林等客运码头以及大件货运码头。该港区共有泊位28个，码头岸线长约1545m，年综合通过能力10万t、210万人次，靠泊能力为100~500吨级船舶，客运码头多为梯步斜坡码头。

2.五通桥港区

五通桥港区现有桥沟码头、西坝码头等2个货运码头，共有生产性泊位9个，占用岸线557m，年综合通过能力100万t，靠泊能力为500吨级船舶，主要转运眉山等地的元明粉等件杂货。

3.犍为港区

犍为港区现有下渡、和邦盐业货运码头及盐关休闲旅游码头等客运码头。该港区共有泊位13个，占用岸线1000m，年综合通过能力247万t、20万人次，靠泊能力为100~500吨级船舶。货运码头主要转运当地的矿建材料、煤炭，夹江等地的瓷砖和眉山等地的元明粉。

4.沙湾港区

沙湾港区现有货运泊位2个，年通过能力约10万t。此外，沙湾港区还有易坝、龙岩码头等短途客运码头。

（二）基地及锚地现状

乐山港目前因货运吞吐量较小，公共锚地较少，仅在嘉州港区杜家场、美人坡以及犍为港区罗泥溪、沙湾港区铜街子设置了3处锚地及基地。

（三）短途客运码头

乐山市现有短途客运、渡运码头51座。其中，乐山市市中区范围内9座，犍为县范围内6座，沙湾区范围内10座，夹江县范围内4座，沐川辖区范围内14座，峨边县辖区范围内3座，峨眉山市辖区范围内5座，这些短途客运码头基本均采用斜坡梯步结构，主要服务于两岸居民短途出行需求。

（四）航道概况

目前，乐山已初步形成以岷江乐宜段高等级航道为主骨架的“Y”形航道网络，全市可利用航道资源里程1124.18km，现有通航航道里程556.9km。

1.岷江

岷江乐山境内悦来乡~乐山航道里程36.3km，为Ⅵ级航道，枯水期航道尺度：1.0×1.5×250m（水深×槽宽×弯曲半径），最大可通行100t船舶。

岷江乐山~宜宾段航道里程162km（其中乐山境内乐山~龙溪河口87.8km），航道等级为Ⅳ级。通航保证率95%水位时（相应流量：五通574m3/s，高场652 m 3/s）航道尺度为1.5×45×500 m（水深×槽宽×弯曲半径），常年可通行500吨级船舶；通航保证率70%时（相应流量：五通890 m3/s，高场1020 m3/s），航道尺度为1.8×50×750m，可通行365kW拖轮和750吨级重型专用驳船所组成的大件专用船队。随着大渡河、青衣江等上游支流水电站相继建成并网发电，下泄流量时大时小，致使下游河道水位时涨时落，时高时低，航道水位不稳定，致使船舶营运受到影响。按照《岷江（乐山~宜宾段）航电规划》，岷江下段由上至下共规划了老木孔、东风岩、犍为和龙溪口四级枢纽，建成后该段航道等级可提升至Ⅲ级。目前，岷江乐山段共有跨河桥梁14座，已全部建成。

2.大渡河

沙湾至乐山35km航道曾于1985～1988年进行过基建性整治，属Ⅴ级航道（其中乐山大件码头至岷江河口的2.7km提高为Ⅳ级航道），航道尺度为1.3×30×300m（水深×槽宽×弯曲半径），通行300吨级驳船。峨边沙坪镇码头～沙湾玉溪河口115.5km，属Ⅶ级航道，为库区航道。目前，大渡河乐山段共有跨河桥梁14座，已全部建成，具体情况见表1.3-5。

3.青衣江

青衣江石棉渡口~乐山大渡河大桥共54.5km，其中毛滩电站~大渡河河口23.5km，属Ⅶ级航道；千佛岩电站~毛滩电站25km，石棉渡口~千佛岩电站6km，均属Ⅶ级航道，为库区航道。目前，青衣江乐山段共有跨河桥梁15座，已全部建成，其中市中区有8座，夹江县有7座。

4.马边河

目前，马边河坛罐窑库区航道21km，属Ⅶ级航道，为库区航道；黄丹库区14.1km，属Ⅶ级航道，为库区航道；舟坝库区23km,属Ⅶ级航道，为库区航道。目前，马边河乐山段共有跨河桥梁5座，已全部建成，沐川境内有3座，犍为境内有2座。

5.沐溪河

目前，沐溪河老炭库乡~大沐溪口17.7km为等外级航道，船舶主要为短途区间运输，无大宗物资长途运输。目前，沐溪河共有跨河桥梁6座，已全部建成，基本上都不满足规划航道等级要求。

### 三、港口生产运营状况

（一）港口吞吐量现状

近年来，受岷江下段航道条件及港口基础设施制约，乐山港货运吞吐量下降明显，而随着区域经济快速发展、民众旅游需求的释放，客运量则稳步增长。

（二）到港船舶现状

乐山港到港船舶除大件船外，其他船舶具有吨位小、同吨级下船舶主尺度大、吃水浅、空船自重轻、主机功率大、上滩能力强等特点。到港货运船舶以中长途运输为主，主要为机动驳单船，船队运输基本绝迹。受航道条件限制，岷江货船普遍吨位较小，一般为300～800吨级，中洪水期最大货船为1200吨级。目前岷江段主要为干散货运输，还没有集装箱船、液货船（含油船、化学品船）运输。

### 四、港口体制及政策状况

1950年，川南行署交通厅为加强航运管理，在五通桥盐务局设五通桥区航运管理所。1954年，四川省交通厅决定将各专署（市）所在地的航管站改为中心站，乐山中心航管站成立，1986年更名为乐山市航务管理处；1997年，为加强乐山市的水路交通建设和管理，原乐山市航务处、港监处合署办公，对乐山港的港政、航政、海事监管行使统一的行业管理职责，2002年更名为乐山市航务管理局。2019年10月，乐山市航务管理局机构改革完成，正式更名为乐山市港航中心，成为我省第一个水运管理部门完成机构改革的市州。新组建的港航中心，在将市海事管理局、市渔船检验处的执法职能和行政职能剥离后，主要承担全市港口与航道管理、水路运输市场管理、交通运输船舶和渔业船舶检验管理的行政辅助职能，为交通主管部门提供技术支撑、事务保障和对外的公共服务工作。对优化交通运输管理资源配置、构建全新的行政管理和公共服务机制、推动交通运输高质量发展具有重要的现实意义，也标志着乐山市交通运输行业治理体系和治理能力现代化建设进程向前迈进了一大步。

## 第四节 原规划内容及实施情况

原《乐山港总体规划》于2010年编制完成并由省政府批复实施。规划范围为乐山市辖区内岷江、大渡河（沙湾以下）宜港岸线，包括嘉州、五通桥、犍为和沙湾4个港区，主要规划老江坝、桥沟、下渡、河口、沫东等5个货运作业区，新增泊位50个、通过能力2465万t（含集装箱）；规划重点是建设老江坝作业区，近期形成50万TEU的港口通过能力。

### 一、原规划实施情况

规划批复实施以来，乐山市启动了老江坝作业区的前期工作，但由于受岷江航电开发进程、乐山市城市发展定位及工业布局调整等因素影响，老江坝作业区未启动建设。此外，在规划实施过程中，由于受内外部环境变化的影响，原规划的多处重点作业区需要进行调整：一是受老木孔枢纽防洪堤方案调整后老江坝右岸汊河水流条件影响，导致原规划利用的老江坝作业区5.4km岸线大幅减少。此外，根据乐山市城市功能的调整，原规划的老江坝作业区后方依托的工业园区已经调整到五通桥区、犍为县，目前冠英所在片区将定位为会展商务用地；二是由于东风岩枢纽坝址下移，原规划的五通桥港区桥沟作业区位置由东风岩坝下变为坝上，作业区大部分陆域将处于淹没区，需要调整位置及规模；三是随着犍为城区的发展，原规划的河口作业区及后方南岸工业集中区都已纳入犍为县城区发展范畴，河口作业区已不适合发展货运，需要根据工业园区的搬迁相应调整，地方上已于2017年开展了河口作业区调整至高石坝作业区的研究工作；四是乐沙大道开工建设，该路沿大渡河左岸联通乐山市区和沙湾，占用了原规划的沙湾港区沫东作业区陆域，原规划的沫东作业区需重新选址。

### 二、规划修订的必要性

2010版规划定位乐山港是四川省重要港口之一，是泸州-宜宾-乐山港口群重要组成部分，是成都经济区最便捷的“通江达海”水运口岸，是西部综合交通枢纽的重要组成，是国家重型装备和战略资源开发的重要保障。原规划的实施有效地巩固了乐山港作为全省主要港口的地位，加速了岷江航电开发和龙溪口~宜宾航道整治的进程，促进了进港大道等集疏运道路的建设，为乐山港口建设打下了坚实的基础。但由于乐山市经济社会形势发展迅猛，原规划在发展模式、功能定位、布局形态、服务功能等方面已无法适应如今乐山城市的发展需求。

（一）新发展理念要求乐山港转变发展模式

由于所处时代的局限性，原规划主要规划大型货运作业区且未注重客运、运输服务等要素对港口建设的促进作用，发展思路主要依靠建设投入和规模扩张。新时代，随着新发展理念引领发展模式的深层变革，要求乐山港顺应时代发展潮流，由过去的“数量规模”型外延式发展向“提质增效”型内涵式发展跨越，以创新驱动发展，以供给侧结构性改革转换动能，围绕“乐山乐水”做好交旅融合，围绕“乐城”做好港口与城市发展和产业融合，大力推进乐山港抓创新、调结构、优运输、强服务，促进 “水运+城市+产业+旅游”的深度融合发展，构建创新、运输、服务、建设多轮驱动新局面。

（二）重大战略叠加要求乐山港调整功能定位

随着近期交通强国建设、内河航运发展纲要、成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道、“四化同步、城乡融合、五区共兴”、全省港口整合等一系列国、省战略的实施，迫切要求乐山港以此为契机，在谋划港口自身发展的同时，着重考虑与国、省、市等重大发展战略、发展思路、发展目标的对接和响应，重新审视乐山区位优势及港口需求，准确把握自身对成都经济区实现通江达海的重要作用，重新谋划港口的功能定位，以期更好发挥自身优势，助力成渝地区双城经济圈和交通强省建设。

（三）经济社会发展要求乐山港优化规模布局

近年来，乐山市经济社会快速发展、城市规模迅速扩张，原规划的老江坝、下渡、桥沟、沫东、河口等主要作业区因城市规划、枢纽坝址调整、市政道路建设等原因已无法实施，大件码头也由城市边缘逐步变为城市中心位置，与乐山城市交通存在冲突。此外，随着乐山“产业强市、旅游兴市”战略实施以及岷江、大渡河梯级的规划建设，港口建设基础条件已发生重大变化。亟需乐山港由以发展岷江下段两岸货运为主向乐山全域客货运发展转变，调整原重点货运作业区位置，布局新的客货运作业区以满足地方经济社会发展需要。

（四）人民美好生活需要要求乐山港完善服务功能

原乐山港依据港口的传统功能主要着眼于满足腹地范围内适水货物的运输需求，升级打造成都港则需在乐山港的基础上根据新时代腹地广大人民群众对美好生活需要，着重考虑水上旅游客运，特别是游轮码头等高端需求。服务功能也需要在传统的货运和客运功能基础上，注重海事管理、应急救援等配套码头的规划建设，注重公共锚地和水上综合服务区等配套服务设施的规划建设，注重交通不便区大型通航湖库区公益性渡口或便民码头的规划建设。

（五）交通建设趋紧要求乐山港适应要素挑战

新时代，随着国家协调发展、绿色发展等理念的提出， “三线一单”、永久基本农田、城镇开发边界等生态、国土空间控制因素日趋严格以及非法砂石码头整治的深入推进，交通项目土地、岸线等要素挑战更加严峻。用地难度大幅提高，岸线使用更加规范。因此，借全省国土空间规划编制和非法码头整治的契机，通过修订乐山港总体规划预留必要的港口发展用地和推进港口岸线规范化管理显得尤为必要。

## 第五节航道发展需求

### 一、布局方案建议

乐山市内河航道布局为“一干三支多线”，即以岷江高等级航道为骨干，以大渡河、青衣江、沐溪河等支线航道为支撑，以茫溪河、马边河、龙溪河、月波河、洋溪河、黄钵河、小河等一般航道和大佛水库、红星水库等通航湖库区为补充，共同组成乐山市内河航道网络体系，实现对乐山市主要区县、矿产能源基地和水上旅游资源的有效沟通。

根据腹地经济发展需求及相关规划，岷江干线124.1km规划为Ⅲ级航道，建议规划Ⅳ级航道49.5km，主要为沐溪河14.5km、玉溪河口~大渡河河口段35km；规划Ⅴ级航道共115.5km，主要为峨边沙坪镇码头～沙湾玉溪河口段；规划一般航道190.4km为Ⅶ级航道，166.1km为等外级航道。此外，马边河官帽舟电站、竹公溪、峨眉河、官料河根据经济社会发展需要在局部治理并认定通航水域后可作为区间通航的旅游航道。

### 二、主要航道规划方案建议

1.岷江

岷江（悦来断颈佛～龙溪河口段）承担着重装设备运输的重要任务，目前是四川重大件装备产品进出川的重要通道，在四川乃至中国西部具有重要的战略地位。岷江向内连接成都、川南等城市群，向外经长江直通上海，是四川联系周边省市和长江中下游地区的重要纽带，是构建国家高等级水运网的重要组成部分。目前已开通“水上看大佛”旅游线路，是乐山市水上旅游的重要载体。岷江航道等级的提高对完善综合交通体系、发展外向型经济具有重要作用，将弥补成都主枢纽缺乏水运的缺陷，是大力发展重型装备制造产业集群的重要保障，对全省的经济发展意义重大。

岷江（悦来断颈佛～龙溪河口段）以航运为主，按Ⅲ级航道标准，采用梯级渠化与航道整治相结合的开发方式。根据《岷江成都~乐山航运发展规划》和《岷江（乐山~宜宾）航电规划》，悦来断颈佛大渡河汇合口36.3km规划了板桥梯级，乐山~宜宾162km自上而下布置老木孔、东风岩、犍为、龙溪口4级低坝枢纽，龙溪口枢纽以下采用航道整治。

2.大渡河

大渡河是沟通乐山市金口河区、峨边县、沙湾区的重要支线航道，腹地旅游资源、矿产资源富集。由于受大渡河航道条件的影响，目前货物主要以区间运输为主，长途运输基本绝迹。随着区域经济的快速发展，航道工程的建设，大渡河航道货物运输将日趋繁荣。

沙湾玉溪河口至大渡河河口35km规划为Ⅳ级航道；峨边沙坪镇码头至沙湾玉溪河口115.5km规划为Ⅴ级航道，其中龚嘴库区和铜街子库区为区间通航的库区航道；白熊沟至峨边沙坪镇码头35.3km规划为Ⅶ级库区航道。自上而下布置枕头坝一级、枕头坝二级、沙坪一级、沙坪二级、龚嘴、铜街子、沙湾、安谷枢纽。

3.青衣江

青衣江是沟通乐山市夹江县的重要支线航道，腹地矿产资源主要有煤、石棉、石英和铁矿石等。青衣江河道多汊弯曲，滩险较多，近年来，随着千佛岩、毛滩水电梯级的建设，形成库区航道31km。

石棉渡口至青衣江河口54.5km规划为Ⅶ级航道，自上而下布置千佛岩、毛滩、杨湾三级枢纽，其中千佛岩库区和毛滩库区为区间通航的库区航道。

## 第六节综合评价

### 一、港口的作用及特点

（一）航道建设取得重大进展

2019年11月，经过将近5年的建设，岷江犍为航电枢纽船闸正式投入运行，至此岷江率先渠化形成20.2km的Ⅲ级航道，可常年通行1000吨级船舶。此外，龙溪口航电枢纽主体工程已进入集中建设期，岷江下游81km航道整治一期工程、老木孔枢纽均已开工建设，东风岩前期工作也在稳步推进，岷江航道建设取得重大进展。

（二）有力保障了四川重装设备对外运输和腹地基础设施建设

长期以来，通过大件路到乐山港下水，然后经岷江至长江乃我省重大技术装备出川的唯一通道。据统计，2010年以来，乐山大件码头转运来自成都、德阳等地的重大件共1350批次，31万t，有力地保障了四川重装产业的对外运输。另一方面，乐山市境内主要河流尤其是大渡河沿线砂石资源丰富、品质上乘，在省内其他主要干流的禁采、限采，砂石建材供不应求的背景下，大量基础设施建设如天府国际机场等均使用大渡河砂石，乐山港沿江临时砂石码头有力地保障了成都经济区基础设施建设。

（三）水上旅游运输蓬勃发展

乐山市各区县均位于河流干流两岸，水系是乐山文化与城市发展的空间脉络，大量城市历史文化遗迹都沿水系分布。乐山港以此为助力，依托芭蕉林、迎春门、乌尤寺、八仙洞等客运码头，围绕乐山大佛重点打造了“日游三江”和“夜游三江”两大水上旅游产品，逐步形成了集水上休闲、游憩、观光、度假、运动等为一体的“交通+旅游”融合发展新业态，极大地丰富了乐山旅游产品种类，促进了乐山旅游发展。

（四）港口以砂石装卸、短途区间运输为主

目前，乐山港除了大件码头、桥沟码头、西坝码头、下渡码头等外，其余大部分货运码头均为业主自建砂石码头，这些码头大多数设施不全、设备简陋、违规占用岸线资源，且货物运输基本为市内短途运输。据统计，近五年来乐山港短途砂石货运量每年占总货运量比例基本均超过65%，港口对地方经济发展带动作用偏弱。

（五）乐山港是成都经济区实现陆水对接、通江达海最理想的港口

乐山地处成德绵乐城市带和长江沿江城市带的交汇处，是四川省区域综合交通枢纽，也是成都经济区唯一的铁公水交通枢纽，交通区位优势十分明显。由于沱江、涪江短期内尚无法实现全江通航，岷江航道为成都经济区通江达海的唯一选择。此外，乐山港是四川省地区重要港口之一，是四川省大件运输通道上的重要节点，岸线资源丰富、建港条件优越，距离成都公路里程仅122公里、铁路里程仅113公里，相较于泸州港、宜宾港和重庆港等附近大型港口在运距和运价上具有明显优势，是成都经济区实现陆水对接、通江达海最理想的港口。

### 二、存在问题

虽然乐山港在保障四川重大件对外运输、促进地方旅游发展等方面取得了显著的成绩，但乐山港同时也存在原规划执行滞后、部分现状和规划码头不适应城市发展、水运优势未能充分发挥、水路运输要素缺乏等问题。

#### （一）原规划执行滞后，基础设施开发程度低

由于受岷江航道建设进程影响，原版规划批复实施至今，规划的老江坝、桥沟、下渡、河口、沫东等五个重点作业区中，除桥沟和下渡为既有码头外，其他作业区均未启动建设，另外，随着腹地需求的变化，亟需对岷江、大渡河的临时砂石码头以及芭蕉林客运码头、大峡谷客运码头等码头进行规范提升，港口基础设施开发程度低、开发效率不足，亟需加强乐山港基础设施建设，提升乐山港服务腹地经济社会的能力。

#### （二）部分现状码头和规划作业区不适应城市发展

近年来，随着乐山市城市化进程的快速推进和城市定位的调整，部分现状和规划码头已不适应城市发展方向。如现状的大件码头已由建设初期所在的城市边缘逐步转变为城市中心位置，大件运输与城市交通易相互干扰。此外，沫东作业区被乐沙大道占用，桥沟作业区因东风岩坝址下移将部分陆域会被淹没，河口作业区位置将按照犍为城市总体规划最新思路调整为商业、住宅功能。

（三）水运优势未能充分发挥

成都经济区是四川省经济规模最大、综合实力最强、发展最为活跃的区域，货物运输需求巨大。但是，目前成都经济区货物运输仍主要以公路交通为主导，铁路、航空运输为辅助。根据统计数据显示，2020年成都经济区完成货物周转量超过900亿吨公里，但其中水运货物周转量完成8.21亿吨公里，仅占总货物周转量的0.9%。此外，岷江国家高等级航道建设推进缓慢，成都经济区范围内无千吨级泊位，大部分适水货物只能通过泸州、宜宾、重庆等港口“借船出海”，与成都国际性综合交通枢纽的地位严重不符，水运优势未能充分发挥。

#### （四）水路运输要素缺乏

乐山市水路运输要素发展缺乏，境内航运企业规模普遍较小、服务水平不高、综合竞争力不强，缺乏龙头企业带领，船代、货代以及第三方物流公司等航运服务要素主要分散于成都、泸州、宜宾等地；船舶技术状况落后，多属老旧干散货船，缺乏标准化和专业化货船；水路运输从业人员年龄在大多50岁以上，且为重庆籍船员，年轻船员数量较少，船员综合素质普遍不高，后备力量缺乏。

#### （五）公共服务、应急救援能力有待加强

一方面，乐山市水上服务区、锚地等公共服务设施尚未建设，不能满足未来乐山水运快速发展的需求。另一方面，乐山市巡航救助一体化推进受阻，应急救援能力有待加强，特别是“8•18”特大洪灾冲毁大部分巡航救助一体化设施设备后，全市专业化船舶救助能力几乎空白，应急救助基地、器材库等基础设施有待进一步完善，无溢油应急处置基地，严重缺乏专业的救助力量及现代的打捞装备，难以应对水上安全事故、溢油等紧急事件。

# 第二章 港口吞吐量及船型发展预测

## 第一节发展形势及要求

当今世界正经历百年未有之大变局，科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，逆全球化趋势正在兴起。我国也已转向高质量发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件，同时我国发展不平衡不充分的问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力仍不适应高质量发展要求。同时，乐山市产业能级不高、县域经济不强、营商环境不优、开放程度不深、民生欠账较多等问题仍不同程度存在，高质量跨越式发展仍是乐山经济社会发展的主要任务。面临新形势、新要求，乐山水运克服乐山“8·18”特大洪灾、新冠疫情和逆全球化形势等不利影响，在融入“一带一路”、长江经济带和成渝地区双城经济圈大格局、构建国内国外双循环、贯彻“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略、建设乐山市“产业强市、旅游兴市”等方面承担更加重要的角色，将再次迎来新的发展机遇。规划将从国家和省市发展战略等角度来论述乐山港面临的发展要求。

一、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设等重大战略叠加，要求乐山水运抢抓机遇、助力承接产业转移

新时期，党中央谋划中国区域经济新棋局，布局了“长江经济带”和“成渝地区双城经济圈”两大空间发展战略，一方面旨在深入挖掘长江流域的内需潜力，打造一条横贯东西、辐射南北的中国经济升级版支撑带；另一方面旨在整合成渝地区资源，加强各城市间合作交流，推动成渝地区双城经济圈共同发展。当前是四川省抢抓国家重大战略机遇、推动成渝地区双城经济圈建设成势见效的关键时期，“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等国家战略深入实施，四川发展的战略动能将更加强劲。乐山市处于成渝地区双城经济圈和长江经济带的交汇处，起着承上启下，水陆连接的重要作用。随着成渝地区双城经济圈建设和长江经济带发展战略的推进，乐山市水陆连接作用将愈加明显，有助于乐山市构建“1＋2＋6＋N”市域经济总体布局，形成现代产业承载体系，培育县域经济发展强县、先进县、进步县，建设全省经济副中心，成为成渝地区经济高质量发展的重要增长极和动力源。

二、建设成渝黄金水道成都港，要求乐山市水运重新定位，科学规划发展蓝图

省委十一届七次全会通过的《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》明确“畅通成渝黄金水道”、“支持乐山港升级打造为成都港”。市委七届十次全体会议决定“建设成渝黄金水道成都港”、“建设巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地”。《四川省内河水运发展规划（2023~2035年）》提出了“支持乐山联合成都、眉山共同打造“成都港””。乐山作为成都平原经济区最近出海口，随着巴蜀文化旅游走廊建设、乐山港升级打造为成都港的推进，乐山市将承担起协调岷江、长江干支联动，助力成都通江达海、对外开放，带动沿线城市旅游产品更好发展，助推成渝地区双城经济圈与长三角城市群沿长江经济带形成首尾呼应、协同发展新格局的重要角色。根据乐山市七届十一次全会精神，未来乐山将按照“三维五网”立体化交通布局，加快形成立体互联的“五大交通网”，推动形成水陆空三维联动、多式联运的便捷高效运输服务体系，努力把乐山建成贯通南北、连接东西、通江达海的区域综合交通枢纽。未来乐山水运将建成成渝黄金水道成都港、四川省重装运输生命线、乐山港国际旅游中心、成都产业转移新载体、成都平原南向开放门户、长江上游航运中心战略支点。结合乐山市产业和旅游的发展，成都市通江达海的需要和四川省重装运输的需求，乐山市水运发展应重新考虑自身定位，科学绘制发展蓝图。

三、“交通+产业”融合发展，要求乐山水运创新理念、丰富产业发展业态

2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》；2020年9月，中共四川省委、四川省人民政府印发了《关于贯彻落实<交通强国建设纲要>加快建设交通强省的实施意见》；为贯彻国家、省委战略部署，四川省交通运输厅完成了《四川交通强省总体发展战略研究》编制工作；均将交通与旅游等产业融合发展作为交通强省建设的重点发展方向。乐山、成都和重庆正协力打造成渝地区双城经济圈旅游金三角，随着成渝综合交通运输通道的完善、巴蜀文化旅游走廊建设的推进，必然要求乐山市水运不断提升运输服务供给能力和水平，丰富产业发展新业态，丰富水上旅游产品供给，充分发挥乐山旅游资源这一最大比较优势，共同提升川渝旅游的产品供给力、市场吸引力、行业竞争力、国际影响力，助力巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地建设。同时，随着犍为、老木孔等梯级蓄水后，岷江航道条件和水生态将得到极大改善，有利于乐山市旅游业的发展。

四、推动港口资源深度融合，要求乐山水运打破壁垒、协同重庆共建长江上游航运中心。

目前共建成渝地区双城经济圈战略已上升为国家战略，推动成渝地区交通一体化成为两省共识和务实举措，川渝两地已经形成了“1+6”的合作框架，并着力推动各项重大任务落地落实。推动港口资源深度融合、协同重庆共建长江上游航运中心是四川省建设通江达海航运体系的重大任务；将岷江乐山至宜宾段打造成连接成都、重庆的黄金水道是乐山市建设成渝黄金水道的关键举措。加快建设成渝地区双城经济圈要求乐山水运要打破行政壁垒，统筹水运通道建设，畅通岷江干支联运体系，协同建设开放口岸，共建长江上游航运中心。

五、大力推进生态文明建设、实现碳达峰碳中和，要求乐山水运主动作为、充分发挥节约资源、生态环保的比较优势

十八大以来，生态文明建设被摆在突出位置，长江经济带战略也将生态保护提升为首要任务，《中华人民共和国长江保护法》指出长江流域经济社会发展应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发。在2020年9月联合国大会上，习近平总书记承诺我国在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值，至2060年将排放的二氧化碳通过植树等方式全部抵消，达到“碳中和”。省委十一届七次全会指出加强生态环境保护，协同推进长江上游生态保护修复，推进区域内长江、嘉陵江、岷江、涪江、沱江、渠江等生态廊道建设。低碳、环保发展，一方面要求加快内河航运发展，充分发挥其在综合运输中的绿色、低碳环保优势，另一方面要求航运发展要以生态环保为前提，明确建设发展重点、推进转型升级，实现水生态保护、水资源优化配置。港口建设要进一步规模化、集约化，实现岸线资源集约有效利用；运输船舶要进一步推进绿色化，降低污染物排放。乐山水运需要重新审视生态文明战略背景下的发展思路和重要举措，增强战略思维、底线思维、大局思维，推动水运绿色发展。

## 第二节港口经济腹地

### 一、区域综合交通发展现状及规划

近年来，随着乐山市不断加大交通基础设施项目建设力度，路网覆盖面扩大，基础设施条件不断改善，腹地内通达深度不断提高。乐山市建成高速6条、铁路4条，500吨级船舶可通过岷江-长江实现通江达海，已基本形成以公路、铁路运输为主，岷江航运为补充的连接东西、贯通南北、通江达海、城乡一体的区域综合立体交通网络。

根据《乐山市“十四五”综合交通运输发展规划》、《乐山市铁路网综合规划（2020年-2035年）》，乐山市将加快建设区域综合交通枢纽，构建成都平原经济区南向开放交通“桥头堡”，争创建设交通强国先行示范市，为建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市提供有力支撑。

### 二、货物运输经济性比较

（一）运输辐射范围分析

1.公路

（1）G93成渝环线高速（成乐、乐宜高速）：成都至乐山、乐山至宜宾，辐射成都、宜宾地区。

（2）G93乐雅高速：乐山至雅安，辐射雅安市。

（3）S66乐自高速：乐山至自贡，辐射自贡市。

（4）G4216成丽高速（仁沐新高速）：眉山仁寿-乐山-宜宾新市镇，辐射眉山、宜宾地区。

（5）乐汉高速：乐山至雅安市汉源县，辐射雅安市汉源县。

表2.2-1 乐山与周边地区高速公路现状联接表

| 联接城市 | 联接方式 | 乐山与周边地区公路里程（km） |
| --- | --- | --- |
| 乐山-成都市 | G93成渝环线高速（成乐高速G0512） | 142 |
| 乐山-宜宾市 | G93成渝环线高速（乐宜高速） | 156 |
| 乐山-雅安市 | G93乐雅高速 | 112 |
| 乐山-仁寿县 | G4216成丽高速（仁沐新高速） | 200.5 |
| 乐山-自贡市 | S66乐自高速 | 120 |
| 乐山-汉源县 | 乐汉高速 | 125 |

除上述已建高速公路外，乐山境内还建有G213、S103、S104、S305、S306等国省干线，进一步加密了乐山市路网，实现了全市与周边城市、主城区与县、县与县之间快速通达，对乐山市沟通周边市县提供了良好的路网条件。

未来，随着仁沐新高速（眉山仁寿-乐山-新市）、峨汉（乐山-雅安汉源）、乐西（乐山-凉山州西昌）、成乐高速扩容（乐山-成都）、天府新区经眉山至乐山高速、乐山经资中至重庆铜梁高速公路以及G245、G348、S429、S215等快速通道的建设，乐山市将形成四向拓展的高速通道网络，对内进一步联系成都平原经济区、川南经济区、攀西经济区城市，对外进一步辐射重庆地区。

2.铁路

（1）成昆铁路：由成都经眉山、乐山、雅安、凉山州、攀枝花至云南昆明，是我国境内一条连接四川与云南的国铁Ⅰ级客货共线铁路，为单线电气化铁路。

（2）成贵高铁：由成都，途经乐山、眉山、宜宾、昭通、毕节，止于贵阳，连接西成高铁、渝贵铁路、贵广高铁、沪昆高铁，形成四川乃至西北地区通往珠三角、长三角、华南、华东、东南等沿海地区的快速大通道。线路全长632.6km，为新建客运专线，设计时速250km/h。

（3）连乐铁路：从内江威远县连界镇经眉山仁寿县至乐山峨眉山市九里镇，是四川省南部的一条铁路联络线，为单线电气化铁路。

（4）成昆铁路复线：由成都经眉山、乐山、凉山州至云南昆明铁路，其中成都至峨眉段设计等级为国铁I级，客车设计速度为160km/h，功能为客运为主，货运兼顾铁路。

根据铁路规划，未来乐山市将建设雅眉乐自（隆）城际铁路、成昆高铁、乐宜铁路等，进一步加密铁路网络，为沿线居民出行和货物运输提供良好的运输服务。

未来，随着规划铁路的建设落地，乐山市将形成“五纵两横”铁路网络，将进一步提升对成都、川南、攀西等经济区的辐射带动作用。同时，远期通过雅安境内川藏铁路的建成，乐山将进一步向西部川西地区及西藏等内陆地区辐射。

3.水运

岷江航道沟通长江黄金水道，是德阳、成都、雅安等内陆地区通江达海的主要水运通道，辐射范围是岷江流域、长江重庆至上海等沿线城市。未来，随着岷江航电枢纽的建成以及下段航道整治工程的推进，岷江航运将进入全面复兴阶段，可常年通航1000吨级船舶，中洪水期可通航3000吨级船舶，将为乐山航运发展带来更大机遇。

（二）港口经济腹地的遴选

根据国内港口经济腹地遴选方法，距离港口短驳运输在200km范围内地区可作为港口的经济腹地。经范围分析比较，乐山港位于乐山市的岷江上，溯江而上可延伸至眉山、成都两市，可作为乐山港的重要的沿江经济腹地。成都以北的德阳市由于无水域条件，货物运输基本上为陆路运输。德阳市以大型装备制造业为主，重大件运输需求较大，而乐山港作为大件运输通江达海的重要港口，可较好的服务德阳货物运输。雅安市、凉山州东北部地区深处内陆腹地，境内无可通江达海的水运条件，需要寻找就近可下水港口作为水运始发地，乐山港作为腹地陆路短驳较近的港口，可作为雅安、凉山州东北部地区水运始发港。

成都平原经济区包括成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁和雅安8市，其中绵阳、遂宁、资阳分别位于涪江、沱江航道，基于从本地就近下水的原则，不考虑作为乐山港的腹地。

（三）货物运输经济性比较

当前，乐山水运货种主要为矿建材料、岩盐、化工原料及制品、机械设备等。未来，随着乐山港建设的持续推进、岷江航道达到规划等级，部分对时效性要求不高、对运价相对敏感的适水货物将转移至乐山港进行水路运输，本次货物运输经济性比较暂不包括货物过闸时间成本。运输货类主要包括集装箱和散杂货，货运主流为乐山及周边地区与东向长江中下游地区之间的交流。

1.运输路线

（1）公水联运：乐山及周边地区至重庆果园采用公路运输，重庆果园至长江中下游上海等地采用水路运输。

（2）铁水联运：乐山及周边地区至重庆万州采用铁路运输，重庆万州至长江中下游上海等地采用水路运输。

（3）枯水期-水路运输（果园转驳3000吨级船舶）：乐山及周边地区至重庆果园采用1000吨级船舶运输，重庆果园至长江中下游上海等地采用3000吨级船舶运输。

（4）枯水期-水路运输（万州转驳5000吨级船舶）：乐山及周边地区至重庆万州采用1000吨级船舶运输，重庆万州至长江中下游上海等地采用5000吨级船舶运输。

（5）中洪水期-水路运输（3000吨级船舶直达上海）：乐山及周边地区至长江中下游上海等地采用3000吨级船舶直达运输。

（6）中洪水期-水路运输（万州转驳5000吨级船舶）：乐山及周边地区至重庆万州采用3000吨级船舶运输，重庆万州至长江中下游上海等地采用5000吨级船舶运输。

除长江中下游的货运主流分析外，本项目还重点对马边县境内磷矿与重庆涪陵和湖北宜昌之间的交流进行了分析。由于向家坝枢纽通航建筑物为升船机，目前运输需求已远超通过能力，未来升船机将持续处于饱和状态，大部分货物仍将采用翻坝转运方式解决。因此，以下运输路线仅对翻坝的磷矿进行路线分析。

（1）枯水期-水路运输（新市下水，向家坝翻坝后直达）：马边地区磷矿公路至新市下水采用3000吨级船舶运输，运至向家坝翻坝后采用1000吨级船舶运抵重庆涪陵或湖北宜昌。

（2）中洪水期-水路运输（新市下水，向家坝翻坝后直达）：马边地区磷矿公路至新市下水采用3000吨级船舶运输，运至向家坝翻坝后采用3000吨级船舶运抵重庆涪陵或湖北宜昌。

（3）枯水期-水路运输（罗家坝下水直达）：马边地区磷矿公路至罗家坝下水采用1000吨级船舶运抵重庆涪陵或湖北宜昌。

（4）中洪水期-水路运输（罗家坝下水，高石坝中转）：马边地区磷矿公路至罗家坝下水采用1000吨级船舶运输，运至岷江后上行至高石坝作业区下水采用3000吨级船舶运抵重庆涪陵或湖北宜昌。

（5）中洪水期-水路运输（罗家坝下水，宜宾中转）：马边地区磷矿公路至罗家坝下水采用1000吨级船舶运输，运至岷江后下行至宜宾港下水采用3000吨级船舶运抵重庆涪陵或湖北宜昌。

2.运价参数

（1）集装箱运输经济性比较

据调查，长江重庆至上海航道目前为Ⅰ级航道，常年可通行3000吨级船舶，集装箱运输单价为0.5元/TEU·km，其中，万州以下常年可通行5000吨级船舶，集装箱运输单价为0.3元/TEU·km；岷江达到Ⅲ级航道时，集装箱运输单价为1元/TEU·km；公路运输单价采用7元/TEU·km；铁路运输单价采用2.5元/TEU·km；港口集装箱装卸费四川省外港口按350元/TEU、乐山港、铁路货站按225元/TEU考虑，港口集装箱水水中转按200元/TEU考虑。

通过对乐山本地及周边地区（主要为眉山、成都、德阳、雅安、凉山东北部毗邻地区）的集装箱通过公水、铁水联运至重庆港下水及通过乐山港直接下水至长江中下游地区进行了货物运输经济性比较。单个标准集装箱运输费用比较见港口吞吐量发展水平预测报告表2-2。

经比较分析可知：乐山本地及周边地区（主要为眉山、成都、德阳、雅安、凉山东北部毗邻地区）的集装箱通过公水联运运价最高；乐山本地集装箱全年通过乐山港下水-万州转驳至上海的运费最低，较铁水联运（万州下水）节约运输费用36%；成都平原经济区的眉山、雅安距离乐山港陆路运输距离较近，集装箱全年通过乐山港老江坝作业区下水-万州转驳至上海的运费最低，较通过犍为高石坝作业区下水分别节约运输费用8%、9%，较铁水联运（万州下水）分别节约运输费用13%、15%；成都平原经济区的成都、德阳距离乐山港陆路运输距离较远，中洪水期集装箱通过乐山港老江坝作业区下水-万州转驳至上海的运费同铁水联运（万州下水）运费相差不大；凉山州东北部毗邻地区全年通过乐山港下水-万州转驳至上海的运费最低，较铁水联运（万州下水）节约运输费用6%。

（2）散杂货运输经济性比较

据调查，长江重庆至上海为Ⅰ级航道，常年可通行3000吨级船舶，散杂货运输单价为0.05元/t·km，其中，万州以下常年可通行5000吨级船舶，散杂货运输单价为0.03元/t·km；岷江规划达到Ⅲ级航道时，散杂货运输单价为0.1元/t·km；公路运输单价采用0.7元/t·km；铁路运输单价采用0.25元/t·km；港口散杂货装卸费四川省外港口按30元/t、乐山港、铁路货站按15元/t考虑，港口水水中转按20元/t考虑。

通过对乐山本地及周边地区（主要为成都、德阳、雅安、凉山东北部毗邻地区）的散杂货通过公水、铁水联运至重庆港下水及通过乐山港直接下水至长江中下游地区进行了货物运输经济性比较。一吨散杂货运输费用比较见港口吞吐量发展水平预测报告表2-3。

经比较分析可知：乐山本地及周边地区（主要为成都、德阳、雅安、凉山东北部毗邻地区）的散杂货通过公水联运运价最高；乐山本地散杂货全年通过乐山港下水-万州转驳至上海的运费最低，较铁水联运（万州下水）节约运输费用37%；成都平原经济区的雅安距离乐山港陆路运输距离较近，散杂货全年通过乐山港老江坝作业区下水-万州转驳至上海的运费最低，较通过犍为高石坝作业区下水分别节约运输费用9%，较铁水联运（万州下水）分别节约运输费用14%；成都平原经济区的成都、德阳距离乐山港陆路运输距离较远，通过铁水联运（万州下水）运费最低；凉山州东北部毗邻地区中洪水期通过乐山港下水-万州转驳至上海的运费最低，较铁水联运（万州下水）节约运输费用11%。

（3）马边磷矿运输经济性比较

据调查，金沙江新市至向家坝可通行3000吨级船舶，长江水富至宜宾可常年通行1000吨级船舶，中洪水期可通行3000吨级船舶，长江重庆至宜昌为Ⅰ级航道，常年可通行3000吨级船舶，磷矿运输单价为0.05元/t·km；岷江规划达到Ⅲ级航道时，磷矿运输单价为0.1元/t·km；考虑到马边至沐川公路等级较低，路况较差，公路运价按照1.0元/t·km计算；磷矿装卸费四川省外港口按30元/t、省内港口、铁路货站按15元/t，港口水水中转按20元/t考虑，翻坝转运包干按22元/t考虑。

对马边的磷矿通过宜宾港新市下水及通过乐山港罗家坝下水至重庆涪陵和湖北宜昌进行了货物运输经济性比较。一吨磷矿运输费用比较见港口吞吐量发展水平预测报告表2-4。经比较分析可知：磷矿通过乐山港罗家坝下水较通过宜宾港新市下水节约10%左右的运费，枯水期通过公路短驳进港-罗家坝下水直达至目的地运费最低；中洪水期通过公路短驳进港-罗家坝下水-高石坝水水中转后运至目的地运费最低。

3.主要结论

综上，通过对乐山本地及周边地区（主要为成都、眉山、雅安、德阳、凉山东北部毗邻地区）适水货源通过公水、铁水联运至重庆港下水及通过乐山港直接下水在重庆港水水中转至长江中下游地区进行货物运输经济性比较。经比较分析可知：

对于乐山本地货源通过乐山港就近下水运费最小，运输优势极为明显。对于成都平原经济区的眉山的集装箱、雅安的集装箱、散杂货，全年通过乐山港老江坝作业区下水-万州转驳至上海的运费最低，优势明显；而对于成都平原经济区的成都、德阳的集装箱、散杂货，通过铁水联运（万州下水）方式同乐山港下水相比运费相差不大，但受铁路运能的限制，部分成都、德阳的适水货源将从乐山港下水运输，承担部分运量；凉山州东北部毗邻地区全年通过乐山港下水-万州转驳至上海的运费最低。

对于马边磷矿，虽然现状主要通过宜宾新市镇下水，但在本次规划考虑了矿场至沐川港区罗家坝作业区的规划公路后，磷矿通过公水联运经罗家坝作业区下水具有明显的运费优势。

总体来看，乐山港的规划可充分发挥水路运价低的优势，有效降低综合运输成本，有利于德阳、雅安、凉山州东北部地区改变内陆区位劣势，借江出海，发展外向型经济。因此，乐山、眉山、成都、德阳、雅安、凉山州东北部毗邻地区是乐山港水运集装箱、散杂货的货源地。

### 三、港口经济腹地

经济腹地按运输性质可分为直接腹地和间接腹地。根据腹地范围内交通运输网络格局，结合上述货物运输经济性比较，合理确定乐山港的直接经济腹地为乐山市以及成都平原经济区的成都市、德阳市、眉山市、雅安市，间接经济腹地为攀西经济区的大小凉山地区。远期，随着川藏铁路的建成，腹地范围将延伸至川西北经济区及西藏自治区。

### 四、与周边港口的关系

乐山港是四川省大件货物运输的重要水运口岸，也是联系成都平原经济区与长江上游宜宾港、泸州港的重要港口，目前主要服务于成都平原经济区和攀西经济区部分地区。乐山港上游80km处的眉山港，是四川省一般港口，主要腹地为眉山市和成都市。乐山港下游162km处的宜宾港，是全国内河主要港口之一，主要腹地包括川南经济区、攀西经济区和滇北地区。宜宾港下游133km的泸州港是全国内河主要港口之一，近期直接腹地为泸州市，间接腹地为成都平原经济区、川南经济区以及滇北昭通市的部分地区、黔北的毕节市和遵义市部分地区，远期腹地将扩展至陕西、甘肃、西藏、青海等“一带一路”沿线省区的部分地区。

表2.2-2乐山港周边眉山、泸州、宜宾3港主要情况汇总表

| 名称 | 眉山港（报批稿） | 泸州港修订（送审稿） | 宜宾港（报批稿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.港口定位 | 一般港口 | 全国内河主要港口 | 全国内河主要港口 |
| 2.岸线资源 | 宜港岸线6.39km， 已开发利用130m | 宜港岸线34.4km， 已开发利用12.0km | 宜港岸线75.7km， 已开发利用4.65km |
| 3.码头设施规划能力 | 通过能力505万t 旅客110万人次 | 通过能力2800万t 集装箱100万TEU | 通过能力1200万t 集装箱50万TEU |
| 4.主要航道 | 岷江、府河、南河 | 长江干线、沱江、赤水河 | 长江干线、金沙江、岷江 |
| 5.主要腹地 | 直接腹地包括眉山市所辖的两区四县、天府新区，间接腹地为成都市。 | 近期直接腹地为泸州市，间接腹地为成都平原经济区、川南经济区以及滇北昭通市的部分地区、黔北的毕节市和遵义市部分地区。远期，腹地将扩展至陕西、甘肃、西藏、青海等“一带一路”沿线省区的部分地区。 | 川南经济区、攀西经济区、滇北地区。 |
| 6.港口功能 | 以件杂货运输为主，以散货运输为辅，具有装卸存储、运输组织、临港工业、现代物流、旅游客运等功能的综合性现代化港口。 | 以集装箱、大宗散杂货、重大件、汽车滚装运输为主，兼有旅游客运的现代化枢纽型港口。 | 以内外贸集装箱、能源、原材料和工业产品运输服务为主的现代化大型内陆枢纽港口。 |

乐山港相较于眉山港而言，两港虽均位于岷江，但乐山港距离长江航道更近，可承接成都平原经济区重大件货物运输，宜港岸线长、港口通过能力大，除承接散杂、客运外，还可承担集装箱运输。眉山港虽紧邻天府新区，距离成都货源地较近，但考虑到眉山港大型货运作业区布置在东坡区下游（与成都邻近的彭山相比多增加50km距离）、岸线资源不足且未布局集装箱功能，另外相比乐山港水运还需多经过5个船闸，因此眉山港对乐山港货源存在一定的影响，但鉴于眉山港存在的上述问题，成都的大部分适水货源仍将选择从乐山港下水。

乐山港位于岷江航道，泸州、宜宾两港均位于长江干线，航道条件相比泸宜两港存在天然的航道劣势。未来，乐山港凭借岷江航电建成后形成的Ⅲ级航道及后方成都平原经济区的货源依托，以重大件运输为特色的货运市场和以乐山大佛等国际化水上旅游的客运市场发展势头强劲，乐山港将成为成都平原经济区通往长江黄金水道延伸的枢纽节点，将形成沿岷江-长江干线的中长期途客货运输通道；宜宾港通过充分依托本地工业产业发展临港经济，积极拓展川南、攀西六盘水和云南货运市场，港口港后方的临港经济技术开发区作为宜宾三江新区的重组成部分，后发优势十分明显；泸州港位于宜宾港下游，至长江中下游运距比宜宾少133km，对吸引成都平原经济区附加值较高的货源有较大优势，且起步较早，具有较强的货源吸引能力。近年来，泸州港通过加快集疏运体系的建设，构建完善的水陆交通枢纽，不断增强港口对区域经济协调发展的辐射带动作用。同时，泸州港依托四川自由贸易区川南临港片区的优惠政策，已在川滇黔地区取得了较强的领先发展优势。

乐山港作为四川省地区重要港口，将发展成为全国内河主要港口泸州港、宜宾港的喂给港。同时，乐山港应积极加强与长江干线宜宾港、泸州港在物流发展和航线拓展等方面的合作，形成优势资源的互补，实现错位发展，达到合作共赢的目的。

## 第三节腹地经济社会发展现状及趋势

### 一、腹地经济社会发展现状

（一）国民经济发展现状

1.乐山市经济发展现状

乐山市古称嘉州，有“海棠香国”的美誉，位于四川省中部，四川盆地的西南部，地势西南高、东北低，属中亚热带气候带。乐山是四川省重要工业城市、成都经济区南部区域中心城市、重要枢纽城市、成渝地区双城经济圈成德绵乐城市带区域中心城市。近年来，乐山市处于经济快速发展时期，GDP总量逐年增长，产业结构逐步优化，第二产业逐步转型升级，第三产业占比逐年上升，旅游业等产业发展迅速。截至2020年年底，乐山市全年实现地区生产总值（GDP）2003.43亿元，按可比价格计算，比上年增长4.1%。其中，第一产业增加值290.33亿元，第二产业增加值823.08亿元，第三产业增加值890.02亿元，三次产业结构为14.5：41.1：44.4。

图2.3-1 乐山市国民经济发展趋势图

2.其他直接经济腹地国民经济发展现状

成都平原经济区包括成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安8市，是全省经济发展的“龙头”，经济发展水平较高，产业体系较为完备，是西部地区重要的金融、物流、商贸中心和全国重要的旅游目的地。成都平原经济区8市州中，成都市、德阳市、眉山市、雅安市和乐山市5市州均为乐山港的直接腹地。由于受疫情影响，2020年各市州GDP数据异常，故本规划使用2019年GDP数据进行分析，成都市、德阳市、乐山市、眉山市和雅安市2019年经济总量23315.85亿元，占四川省全省经济总量的50%，第一产业增加值1416.67亿元，第二产业增加值7965.23亿元，第三产业增加值13913.95亿元，三次产业结构为6.1:34.2:59.7。各市2019年GDP情况如图2.3-2所示。

图2.3-2 成都平原经济区其他国民经济发展现状图

（二）旅游业发展现状

1.乐山市旅游业发展现状

乐山市旅游资源类型多样、数量庞大，世界级资源荟萃，国家级资源富集，具有极强的国内和国际吸引力；生态度假、康养运动、人文休闲、文化探秘等不同种类资源组合度好，综合旅游开发价值比较高；水利风景资源类型丰富，水系骨架明晰，水域生态环境良好，水体联网，水域纵深广阔，人文景观众多，水文化特色明显，具有较高的美学价值和历史文化价值，水上旅游发展基础良好。近年来乐山市旅游业发展迅速，旅客接待人数基本呈指数增长。受疫情影响，乐山全市2020年接待国内外旅客人数7072万人次，旅游收入1040亿元。

2.其他直接经济腹地旅游业发展现状

成都市、德阳市、眉山市和雅安市4市旅游资源众多，旅游业发达，4市共有1个5A级旅游景区（青城山-都江堰旅游景区）、76个4A级旅游景区、49个3A级旅游景区，分别占四川省5A、4A和3A级旅游景区8%、31%和26%。4市旅游区位优势也很明显，成都市是四川省最大的旅游市场，作为网红城市，被网络评选为“最具幸福感城市”，每年吸引着大量的游客游玩，同时，眉山、德阳和雅安紧邻成都市，依托成都市充足的客源，旅游业发展也很迅速。2020年受疫情影响，4市州旅客接待人数和旅游收入均有所降低，分别为2.82亿人次和3980.06亿元。

（三）工业发展现状

1.乐山市工业发展现状

至2020年，全年工业增加值687.40亿元，比上年增长4.1%，占全市GDP的34.3%，拉动经济增长1.9个百分点，对经济增长的贡献率为45.9%。年末纳入月度统计的规模以上工业企业622户，规模以上工业企业增加值比上年增长5.0%。在规模以上工业增加值中，轻工业增加值下降3.1%，重工业增加值增长6.9%。规模以上工业产销率96.2%，比上年下降0.9个百分点。以晶硅光伏、先进材料、绿色化工、食品饮料和数字经济为核心的“4+1”现代产业体系加快建设，2020年全市4大主导产业营业收入1053.7亿元，同比增2.4%，实现总产值1079.1亿元，同比增长4.7%。

2.其他直接腹地工业发展现状

成都市、德阳市、眉山市和雅安市四市工业发展情况参差不齐，2020年4市工业增加值15589.21亿元，占全省工业营利性收入36%，其中仅成都市工业营利性收入就达到了12733.7亿元，德阳市、乐山市和眉山市工业营利性收入均在2000亿元以下。各市产业发展方向各异，优势产业互补，总体来看4市的优势产业为成都市的电子信息产品制造业、机械产业、汽车产业，德阳市的重大装备制造业及磷化工产业，眉山市的轨道交通装备制造业，雅安市的特色农产品加工业及汽车制造业。

### 二、腹地经济社会发展规划

（一）乐山市经济社会发展规划

乐山市“十四五”期将奋力打造“产业强市、旅游兴市”新发展格局。坚持把经济发展着力点放在实体经济上，对接全省“一轴两翼三带”区域经济布局，优化形成“1＋2＋6＋N”市域经济总体布局，构建以乐山国家高新区为龙头，以创建国家级开发区和省级新区为引领，以五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县六个省级开发区为支撑，以若干现代农业产业园区、现代服务业集聚区为节点的现代产业承载体系，培育一批县域经济发展强县、先进县、进步县，努力把乐山建成经济总量占比高、综合承载能力强、创新发展动能强、区域带动作用强的全省经济副中心，成为成渝地区经济高质量发展的重要增长极和动力源。

（二）其他直接腹地经济社会发展规划

四川省将坚持以现代产业体系为支柱、现代城镇体系为载体、现代基础设施体系为支撑，把发展经济着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，提升产业链供应链现代化水平，提升经济质量效益和核心竞争力。未来四川省将继续保持制造业比重基本稳定，发挥先进制造业的支撑引领作用，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，完善“5+1”现代工业体系，加快建设制造强省。实施产业基础再造工程，推动制造业转型升级。引导产业集聚集群集约发展，打造全球重要的电子信息、装备制造、食品饮料等产业集群和全国重要的先进材料、能源化工、口腔医疗、核技术应用等产业集群，培育人工智能、生物工程、量子信息等未来产业集群。创建制造业高质量发展国家级示范区。积极承接东部沿海地区产业转移。推动智能建造与建筑工业化协同发展，促进建筑业转型升级。

## 第四节水路运输需求分析

港口运输需求的发展与腹地经济社会的发展和综合交通体系的完善息息相关。经济社会的发展是货源产生的源头，综合交通体系的完善是保证货流源头与港口输送的必要条件。

未来，随着乐山市“产业强市”的持续推进，“以乐山高新区为龙头，以五通桥、夹江、沙湾、犍为、峨眉等产业基地为支撑”的打造，五大现代产业体系的构建，乐山市水路货物的种类将更加丰富，数量将快速增长；随着四川省“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略、成渝地区双城经济圈建设和国内国际双循环门户枢纽构建等战略的不断推进，各区域的合作更加紧密，乐山作为成都经济区南部区域中心城市、重要枢纽城市、成渝城市群重要交通节点和港口城市，未来将会承担更多成都平原经济区的货运需求；随着乐山市“水运+旅游”融合尝试的深入，川渝共建巴蜀文化走廊的推进，水上旅游体系的建立，水上旅游将得到更好的发展机遇。因此，随着全国、四川省和乐山市国民经济和社会的发展，乐山市的客货运将蓬勃发展。

### 一、产业经济转型升级，水运需求继续增长，货运结构持续调整

随着交通强国和交通强省的建设，成渝地区双城经济圈的构建，以及“以乐山高新区为龙头，以五通桥、夹江、沙湾、犍为、峨眉等产业基地为支撑”的打造，五大现代产业体系的形成，乐山市未来水路货运的货物结构将会有较大的调整和更大的发展空间。交通强国和交通强省的推进必将推动大宗长途适水货物的“公转水”，提高水路货运在全社会货物运输中的占比。成渝地区双城经济圈的构建，给乐山市承接成都的产业提供良好的机遇，乐山市机械设备和汽车等货类运输量将继续增长，货运总体发展趋势良好。乐山市未来将重点发展晶硅光伏、先进材料、绿色化工和食品饮料四大产业，培育发展高成长性未来产业，提升发展冶金建材和盐磷化工等传统企业，产业结构进一步优化，从而带来乐山市水路运输货物结构的改变。现阶段，乐山港主要运输煤炭及制品、金属矿石、矿建材料、盐和化工产品等传统企业原料及产成品。未来，随着乐山市的新兴产业的兴起，大型设备、光电企业原材料和清洁能源等货物也将吸引至水路运输。因此，未来随着乐山市产业经济转型升级，乐山港的货物种类和数量都将进一步增加，对乐山港的货运能力提出了更高的要求。

### 二、水运布局持续优化，航道网络不断拓展，货运需求更加多样

目前共建成渝地区双城经济圈战略已上升为国家战略，而“畅通成渝黄金水道”、“支持乐山港升级打造为成都港”和“协同重庆共建长江上游航运中心”是构建成渝地区双城经济圈的重要任务，未来随着成渝地区双城经济圈建设的推进，四川省水运布局将得到进一步的优化。同时，随着交通强国和交通强省建设的推进，四川省高等级航道网络将得到进一步拓展。随着四川省水运布局的持续优化和高等级航道网络的不断拓展，四川省各港口腹地范围将进一步扩大，成渝地区内部及对外货运交换将更加旺盛。乐山港未来将成为成都平原经济区最便捷的出海口，腹地将拓展至成都、德阳和眉山等地，同时随着成渝地区合作进一步深化，乐山港货物与重庆和省内其他港口货物交换也将更加频繁。

### 三、旅游兴市加快推进，客运服务个性化发展，水上旅游高速发展

乐山市未来将坚持旅游兴市，坚持国际化、品牌化、特色化、全域化发展方向，按照“两核两圈两带九组团”旅游发展总体布局，持续提升峨眉山、乐山大佛两个核心景区品牌影响力，努力把乐山建成具有国际范、中国味、巴蜀风、嘉州韵的世界重要旅游目的地。同时随着巴蜀文化旅游走廊建设的推进，成渝乐旅游金三角的发展，水上旅游作为乐山市旅游的重要组成部分，将保持较快地增长。乐山历史文化悠久，“峨眉山—乐山大佛”、五通桥小西湖、“嘉阳-桫椤湖”、金口河大峡谷等旅游景点沿江分布。乐山市未来将大力推进“水运+旅游”融合的发展模式，以水运为媒介，串联乐山市旅游资源，推动乐山市全域旅游体系的建立，促进乐山水运和旅游共同发展。随着乐山市交旅融合的发展，乐山市未来水上旅游客运将蓬勃发展。

### 四、智慧发展和绿色发展的推进，水路运输服务将更加高效环保

当前，世界新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起，带动了水路运输行业的绿色发展和智慧发展能的交通运输业正发生深刻变革，乐山港的运输服务也将更加专业化和现代化，冷链运输等专业化运输组织方式将逐步得到发展。同时，生态优先的发展模式也对乐山港的建设和发展提出了更高的环保要求，船舶的智能化、绿色化也会成为乐山港未来的发展趋势。同时，“碳达峰”和“碳中和”发展要求下，交通运输要实现良性发展，必须控总量、调结构，大力推动公改水、公改铁，作为交通方式最环保的水运，将迎来全新的发展机遇。

## 第五节吞吐量预测

### 一、预测思路及方法

（一）货运吞吐量预测思路

乐山市境内综合交通网络已经基本成型，交通便利，货运以公路和铁路为主，水路运输主要服务于矿建材料、金属矿石和非金属矿石等低附加值货物和机械设备、盐和盐化工产品等大宗货物的运输。未来随着乐山市国民经济的发展以及航道等级的提升，乐山港升级打造为成都港，乐山港辐射范围将扩大，乐山港水路运输货物种类和数量都将有所增加。本规划将采用定性和定量相结合的方法对乐山港的货物吞吐量进行预测，对乐山港直接腹地、四川省和全国历年全社会运量数据以及GDP数据进行分析，采用回归分析法和弹性系数法综合分析，结合当地相关规划，确定乐山港货运吞吐总量。本规划将根据采砂规划、乐山港腹地工业经济发展规划和矿产规划等相关规划，采用产销平衡的方法对乐山港分货类运量进行预测。

（二）旅客吞吐量预测思路

乐山市水系众多，分布广泛，水系骨架明晰，旅游资源沿江分布态势明晰，“水运+旅游”融合发展基础良好。由于现阶段乐山港水上旅游体系尚未完全建立，水上客运以区间短途客运为主，水运历史数据无法有效反应未来发展趋势，因此本规划将主要以乐山市相关旅游规划、水上旅游资源分布、水上旅游发展整体态势，预测未来乐山港水上旅游接待旅客人次以及平均出行次数，得到乐山港旅客吞吐量。

（三）预测水平年

本规划基础年为2020年，由于2020年腹地客货运数据异常，故本规划预测时采用的是2019年数据，水平年为2025年和2035年。

### 二、货物吞吐量预测

（一）货物吞吐总量预测

本规划将根据乐山港直接经济腹地、四川省和全国历年货运量数据和GDP数据，采用回归分析法和弹性系数法对乐山港港口吞吐总量进行预测。

目前，乐山港主要服务于乐山市本地适水货源的运输，未来随着乐山港升级打造为成都港的推进，成都市、德阳市、眉山市和雅安市部分适水货源将会通过乐山港运输。成都市目前的货物运输主要依靠公路和铁路，未来随着岷江-长江水路运输通道的打通，预计成都市部分机械设备及电器、重大件等货物将会通过水路运出，综合分析成都市目前产业结构、产业规划及综合交通布局，预计未来成都市在乐山港下水货运量占成都市水路货运总量的10%。德阳市距乐山港较远，但是由于其优势产业（重装制造）产品主要将从乐山港大件码头运输，因此预计未来德阳市在乐山港下水货运量占德阳市水路货运总量的20%。眉山市紧邻乐山市，其化工产业和机械制造业发达，预计未来眉山市在乐山港下水货运量占眉山市水路货运总量的30%。雅安市境内有青衣江、大渡河等水系，但是由于航道不通，所以目前货运主要依靠公路和铁路到泸州港下水，预计未来随着乐山港的发展，雅安市更多的适水货物将选择乐山港下水，因此预测未来雅安市水路潜在货源占雅安市货运总量的50%。

1.全社会货运量预测

本次规划采用回归分析法和弹性系数法对乐山市全社会运量进行预测，预测结果见表2.5-1。（详细预测过程见附件1）

表2.5-1全社会运量预测结果表

| 预测方法 | 2025年 |  | 2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测结果（万t） | 权重 | 预测结果（万t） | 权重 |
| 回归分析法 | 31500 | 0.6 | 39000 | 0.4 |
| 弹性系数法 | 33500 | 0.4 | 45000 | 0.6 |
| 综合预测结果 | 32300 |  | 42600 |  |

回归分析法和弹性系数法均为因果分析法，回归分析法指运用因果关系，建立回归分析模型进行预测，可适用于短、中长期预测；弹性系数法主要通过分析两个变量之间的弹性系数进行预测，主要适用于中长期预测。根据两种预测方法的特点，确定回归分析法和弹性系数法2025年和2035年的权重分别为0.6、0.4和0.4、0.6。由此可得，乐山港直接经济腹地2025年和2035年全社会运量分别为3.23亿t和4.26亿t。

2.水运占比分析

根据全国、四川省和乐山港腹地历史货运数据分析，2012~2019年，全国货运中内河水运占比保持在8%左右，四川省水运占比保持在4%~6%，乐山市水运占比逐年下降，在2%~4%之间，乐山港直接经济腹地潜在水路货源的运输，采用水路运输的比例从2012年的2%降到了2019年的1%。未来，随着四川省“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略的深入，乐山港升级打造为成都港的推进，我国如期实现碳达峰碳中和的要求，乐山港的辐射作用将会加强，乐山港直接经济腹地潜在水路货源采用水路运输的比例将会逐年增加。预计到2025年和2035年乐山港直接经济腹地水运占比分别为1.5%和3.9%左右。各区域货运组成历史数据如图2.5-1所示。

水运占比法采用弹性系数法和回归分析法，以GDP的预测对未来全社会运量进行预测，再通过对国内水运占比的分析，确定研究区域水运占比，进而计算得到未来乐山港腹地水路货运总量。由于GDP与全社会运量的相关性比GDP与水路货运量的相关性更加可靠，不受运输方式的限制，因此弹性系数法的预测结果可靠性更高。

图2.5-1国省市全社会运量组成图

3.水路货运总量预测

根据前文对全社会运量以及在全社会运量中水运的占比的分析预测，计算可得乐山港腹地2025年和2035年水路货运总量分别为500万t和1650万t。

4.货物吞吐总量预测

根据前文对水路货运总量的分析预测，考虑到货运需求均为中长途运输，乐山港各港区之间基本无货物交换，因此预计乐山港2025年和2035年货物吞吐总量分别为500万t和1650万t。

（二）分货类港口吞吐量预测

1.矿建材料

乐山港腹地矿建材料分布广泛，但是由于矿建材料主要为区间短途运输，因此乐山港矿建材料的运输主要考虑乐山市本地的矿建材料资源。

乐山市水系众多，岷江、大渡河以及众多支小河流都具有丰富的砂石资源。近年来，由于乐山市以及成都平原经济区城市化速度加快，对砂石等矿建材料需求逐年增加。根据《乐山市十三五采砂规划》，综合分析，未来乐山市砂石开采量将有所下降，但仍会保持在较高水平。预测乐山港2025年和2035年矿建材料吞吐量分别为250万t和685万t。

2.煤炭及制品

乐山港直接腹地煤炭储量不多，主要集中在乐山市和眉山市，考虑到各市州的交通情况，预计未来仅乐山市煤炭会经由乐山港运输。乐山市煤矿资源储量达到3.3亿t，预计未来随着乐山市矿产资源的进一步开发，煤炭资源的水路运输量将随之增加。考虑到乐山市近年来生态优先的发展思路，必将导致煤炭开采量减少和开采成本的上升，拥有一定的价格优势的进口煤炭将占据更大的市场，乐山市的煤炭外调数量较少。另一方面，乐山市福华通达公司每年需要120万t煤炭用于工业生产，其煤炭主要从乐山本地获得，有少部分会通过铁路从山西调入，未来岷江航道条件改善后，预计将有部分煤炭通过水路调入。综合考虑调入和调出需求，预计2025年和2035年乐山港煤炭及制品吞吐量分别为10万t和20万t。

3.金属矿石

乐山港金属矿石的运输主要为乐山市本地金属矿石需求。根据乐山市第三轮矿产资源规划，乐山市有着储量2000万t的中型铜矿，还有一些小型铅矿。乐山市近年来拟开铜矿，预计未来会有少量的金属矿石调出。另外，乐山市沙湾德胜钢厂每年从江阴采购20万t金属矿石，从攀枝花采购10万t钛精矿，目前主要通过公路和铁路运输。预计未来随着岷江航道的畅通，部分金属矿石将通过水路调入。预计2025年和2035年金属矿石吞吐量分别为10万t和50万t。

4.钢铁

乐山港经济腹地主要的冶金产业集中在德阳市和乐山市，但是德阳市距乐山较远，且陆路运输发达，因此不考虑其通过乐山港运输。冶金产业一直是乐山市重点产业之一。乐山市沙湾不锈钢产业园区主导产业为不锈钢、钒钛钢、机械，龙头企业为四川罡宸不锈钢有限责任公司和四川德胜集团钒钛有限公司。其中，四川罡宸不锈钢有限责任公司已形成年产60万t不锈钢板坯、160万t热轧卷、130万t酸洗白卷的产能。四川德胜集团钒钛有限公司形成了循环型产业链，钢产量实现200万t以上。预测2025年和2035年乐山港钢铁吞吐量分别为10万t和90万t。

5.水泥

水泥主要用于城市建设，成都市城市建设需求巨大，成都平原经济区的水泥将主要服务于成都的建设。乐山市是四川省水泥主要产地之一，目前，乐山市拥有年产2300万t新型干法水泥生产线，2019年实际年产量2200万t，占全省水泥产量的16%。预计乐山市生产的水泥除用于本地和成都平原经济区使用外，仍将有部分通过水路外运。预测乐山港2025年和2035年分别为20万t和60万t。

6.非金属矿石

乐山港腹地非金属矿石储量丰富，主要集中在乐山市马边和德阳市什邡和大竹。乐山市非金属矿石极为丰富，拥有国家级德阳-马边-雷波磷矿规划矿区中马边磷矿区、峨边磷矿区和金口河磷矿区，省级马边-雷波磷矿基地，已探明的磷矿储量6.83亿t。非金属矿石是重要的工业原材料，乐山市本地开采的磷矿等非金属矿石除部分用于本地盐磷化工和建材以外，其余也将出口外地。另外，德阳市什邡和大竹也有丰富的磷矿储备，但主要用于本地磷化工企业消耗。随着未来乐山港的建设，预计未来乐山市非金属矿石通过水路的外调量将会非常巨大。预测2025年和2035年乐山港非金属矿石吞吐量分别为50万t和340万t。

7.盐

乐山港经济腹地盐化工主要集中在乐山市五通桥区，主要涵盖制盐和制碱等，现已形成320万t/年原盐和120万t/年纯碱的生产能力，真空制盐和联碱产能西部第一。盐磷化工骨干企业主要有福华、和邦、永祥股份等，其中和邦集团是西部第一的联碱生产企业，联碱工艺、装备水平居国内前列。预计未来随着乐山市盐化工产业的发展，乐山港盐类货物将继续增多。预测乐山港2025年和2035年盐类吞吐量分别为20万t和50万t。

8.粮食

成都平原经济区人口众多，粮食需求大、流通量大，水路运输在大宗散货运输中具有运价低的比较优势，因此，未来大部分粮食调入将通过水路运输。随着人民生活水平的提高，重庆等长江沿线地区不同的粮食品种将通过水路在乐山中转与成都平原经济区进行交换。同时，食品饮料是四川省“5+1”产业体系之一，成都市蜀之缘酒业公司、德阳市的剑南春以及蓝剑饮品、眉山东坡酒业等企业对粮食的需求也比较大。据统计，四川省年粮食调入量达到2000万t，乐山市作为成都平原经济区的水运门户，未来也将有大量的粮食调入需求。预测2025年和2035年粮食吞吐量分别30万t和80万t。

9.机械设备及电器

乐山港经济腹地机械设备及电器货运需求旺盛，成都市汽车制造业、德阳市的重装制造业、眉山市的轨道交通装备制造和乐山市先进装备制造业均为当地优势产业。根据《乐山市工业经济发展规划（2016-2025年）》，乐山市将依托岷江、成贵铁路、新机场等交通枢纽后发优势发展先进装备产业，重点发展港口装备、能源装备、节能环保装备等先进装备领域。未来，随着岷江高等级航道的建设，水路运输的优势将会逐步显现，将会有更多乐山市本地的机械设备及重大件从水路运出。另一方面，德阳有“重装之都”美誉，拥有中国二重、东方电机、东方汽轮机、宏华石油等一批国内一流、世界知名的重装制造企业。乐山港一直以来都是成都市重装生命线，未来成都市、乐山市和德阳市的机械设备及电器将会通过乐山港外运，预测乐山港2025年和2035年机械设备及电器吞吐量分别为40万t和95万t，其中重大件分别为5万t和15万t。

10.化工原料及制品

乐山经济腹地化工产业主要集中在乐山市和德阳市。乐山市化工产业发达，主要产品涵盖制盐、制碱等领域。同时乐山市每年还会出口20万t元明粉至镇江，规划年产量将达120万t。德阳市磷化工、氯碱化工、钛化工、天然气化工等化工产业发达，拥有四川金路、四川宏达、四川龙蟒、美丰化工等一批大型骨干企业，是全国重要的磷化工基地和化肥生产基地。预计未来随着乐山港建设的推进，乐山市、德阳市等地的化工原料及制品将通过乐山港外运，预测乐山港2025年和2035年化工原料及制品吞吐量分别为40万t和110万t。

11.其他

除上述货种外，乐山市、成都市、眉山市、德阳市和雅安市的其他适水货源也将通过乐山港运输。近年来，乐山市电子信息、新能源、新材料和生物医药等新兴产业迅猛发展，现具备600亿只分立半导体元器件（居全球第四，安士、安森美、达尔分列前三）、1000万芯公里光纤（西南最大）的年生产能力，2万t多晶硅、500MW太阳能电池组件和国内前三的民用核燃料生产能力，拥有2.5万t／年处理精矿和萃取分离能力。另一方面，农产品加工一直是乐山市的传统优势产业之一，部分货物也有可能会通过水路运输。成都市、眉山市和雅安市等地的有色金属冶炼，新材料、生物医药等产业也很发达，未来也可能会通过乐山港运输。预计2025年和2035年其他类货物吞吐量分别为20万t和70万t。

12.集装箱

乐山市历年外贸集进出口总额均在10亿元左右，主要销往美国和东盟等地，主要进出口商品包括有机化学品、半导体器件、杂项化学品、鞋靴、机械器具，占全市出口总额的87.6%。考虑到随着成渝地区双城经济圈的建立，成渝城市群的各城市间交流将更为紧密，成都市、眉山市、德阳市等地的集装箱也会从乐山港运出。采用多因素动态生成系数法，通过对乐山港经济腹地外贸进出口总额预测和集装箱生成机制分析，对乐山港集装箱量进行预测。预测2035年乐山港集装箱吞吐量为20万TEU。

乐山港货物吞吐量预测结果如表2.5-2所示。

表2.5-2 乐山港货物吞吐量预测结果表   单位：万t、万人次

| 货种 | 2025年 |  |  | 2035年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总量 | 进港 | 出港 | 总量 | 进港 | 出港 |
| 吞吐量合计 | 500 | 305 | 195 | 1650 | 910 | 740 |
| 煤炭及制品 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 金属矿石 | 10 | 0 | 10 | 50 | 40 | 10 |
| 钢铁 | 10 | 10 | 0 | 90 | 40 | 50 |
| 矿建材料 | 250 | 250 | 0 | 685 | 685 | 0 |
| 水泥 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 |
| 非金属矿石 | 50 | 0 | 50 | 340 | 30 | 310 |
| 盐 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 |
| 粮食 | 30 | 20 | 10 | 80 | 50 | 30 |
| 机械设备及电器 | 40 | 10 | 30 | 95 | 20 | 75 |
| 其中：重大件 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| 化工原料及制品 | 40 | 0 | 40 | 110 | 0 | 110 |
| 其他 | 20 | 10 | 10 | 70 | 35 | 35 |
| 其中：集装箱 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |

### 三、旅客吞吐量预测

（一）旅游市场分析

根据乐山市旅游规划，乐山市境内游客的主要客源市场集中在四川本省，其次为重庆市、北京市和上海市；统计数据显示，亚洲为乐山市主要入境客源市场，占总体入境客源市场的3.3%，重点客源为台湾地区、香港地区、澳门地区、日本、韩国等国家（地区）；欧洲占总量的10.6%，以英国、法国为代表；美洲占总量的4.8%，以美国为代表；大洋洲和其他大洲分别占总量的1.3%和0.1%。总体来看，乐山市旅游仍以境内旅游市场为主，入境游客仅占全市游客接待总量的0.4%。

受疫情影响，2020年乐山市全年接待国内外游客7071.69万人次，仅增长0.8%，由于2020年数据受疫情影响严重，参考性不足，因此本报告采用2010~2019年数据进行研究。根据2010~2020年数据乐山市旅客接待人数历史数据，乐山市旅游产业正经历着飞速发展时期，基本呈指数增长，年均增长率达到17%。

图2.5-4乐山市旅游业发展趋势图

（二）乐山市水上旅游发展趋势分析

1.乐山市水上旅游发展概况

乐山市水系众多，分布广泛，骨架清晰，旅游资源呈沿江分布，水上旅游发展基础良好。但乐山市水上旅游仍处于起步阶段，水上旅游体系尚未建立。目前乐山市围绕乐山大佛有两条水上旅游线路，包括“日游”和“夜游”两种游览形式。日游三江中游客可以乘坐游轮沿江而过，换个角度观大佛，大佛全貌尽收眼底。目前已开通八仙洞游船码头和乐山港之间的游船航线，即“水上看大佛”旅游线路。夜游三江是四川省内已建成的单个夜景项目中最大的一个，夜景线路总长约24km，主要内容包括“游船、游山、游城”，用科技手段和光影效果讲述城市文化、演绎乐山故事。夜游路线为八仙洞码头—岷江一桥—岷江二桥—岷江一桥—乐山港游船码头—八仙洞码头。

2.乐山市水上旅游发展趋势

根据乐山市“水运+旅游”发展规划报告，乐山市将以不同级别水系为组织单位和空间轴线，通过水系连接沿线城镇村落，以及自然人文旅游资源，同时发挥水系交汇点的连接和汇聚作用，形成水运旅游节点区域（水上旅游风情区），充分发挥乐山水系资源优势，规划乐山水运旅游形成“一核三岔九水”水运旅游格局，如图2.5-5所示。

依托“一核三岔九水”水上旅游总体格局，乐山市未来将加快推进旅游航道、水上旅游景区开发建设，打造精品水上旅游项目：

乐山大佛景区：位于乐山市郊，与乐山城隔江相望，地处凌云山中部，山上茂林修竹终年葱茏，山下三江汇聚，享有西南山水之冠的美誉，为历代文人墨客所咏赞。乐山市未来将立足弥勒佛世界奇观，依托乐山大佛、灵宝塔、麻浩崖墓和离堆等景点，将乐山大佛景区打造为国际知名的弥勒文化休闲旅游目的地。未来景区将依托芭蕉林、高新区、凤洲岛、乌尤寺等旅游码头，打造夜游三江旅游航线，大力发展景区水上旅游项目。

夹江青衣江旅游航道：夹江以“两岸青山相对出，一江碧水自中流”即两山夹一江而得名，其中“一江”是指青衣江。夹江县境内的东风堰是世界灌溉工程遗产，也是乐山市继乐山大佛、峨眉山之后的第三处世界遗产，夹江千佛岩石窟作为唐代文物，是国家重点保护文物。未来，夹江县将依托佩玉泉旅游客运码头和柏杨湾旅游客运码头，并结合世界灌溉工程文化遗产东风堰、西部瓷都、千佛岩景区以及造纸博物馆等，打造精品旅游航线。

大渡河风景道：途经我市市中区、沙湾区、峨边县、金口河区四个区县，沿线拥有国家级及以上资源品牌20个。现已建成乐山大佛、郭沫若故居、沫若戏剧文创园、黑竹沟、大渡河金口大峡谷等国家4A级以上旅游景区。下一步，依托大渡河丰富的水电、库区、湖区、湿地资源，积极发展水上旅游、水康养度假和水文化研学旅游，打造水上观光精品线路，引入航模、水上摩托、水上滑翔、垂钓等业态，加快住宿、美食、停车等商业服务配套设施建设，建设水上旅游综合服务区。未来将布局龚嘴旅游客运作业区、月亮湾客运码头以及其他客运停靠点，发展水上旅游航线。

图2.5-5乐山水上旅游总体布局图

（三）旅客吞吐量预测

根据乐山市旅游规划，乐山市2025年和2035年接待旅客人次分别为1.1亿人次和1.8亿人次。根据世界旅游组织（UNWTO）统计，中国的国际游客中选择水上旅游的占总数的3%。我国沿海地区港口水上旅游、邮轮经济发达，水上旅游占比相对更高。虽然未来乐山市将大力发展水上旅游，但是预期短时间内无法达到沿海地区水平。综合考虑国内外水上旅游发展趋势和乐山市水上旅游发展情况，预测2025年和2035年乐山市全域旅游中水运分摊量分别为2%和3.3%左右，2025年、2035年乐山港水上游客接待人次将达到200万人次和600万人次，考虑到每位旅客都将至少产生一次进港量和出港量，部分旅客将会有多次出行，本规划将采用每位旅客产生2人次的港口吞吐量进行计算，根据计算预测2025年、2035年乐山市水上旅客吞吐量分别为400万人次和1200万人次。

### 四、分港区吞吐量预测

根据腹地产业布局、各产业园区规划及旅游发展规划，本规划对各港区的客货吞吐量进行预测。乐山港分港区吞吐量总量预测结果如表2.5-3和2.5-4所示，分港区进出港和分货类吞吐量预测结果见附件。

表2.5-3 2025年乐山各港区吞吐量预测表                单位：万t、万人次

| 货种 | 嘉州港区 | 五通桥港区 | 犍为港区 | 沐川港区 | 沙湾港区 | 夹江港区 | 峨边港区 | 金口河港区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物吞吐量合计 | 5 | 20 | 235 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 煤炭及制品 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属矿石 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢铁 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矿建材料 | 0 | 0 | 50 | 40 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 水泥 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非金属矿石 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盐 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粮食 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械设备及电器 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：重大件 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化工原料及制品 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：集装箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅客吞吐量 | 300 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 50 |

表2.5-4 2035年乐山港各港区吞吐量预测表                单位：万t、万人次

| 货种 | 嘉州港区 | 五通桥港区 | 犍为港区 | 沐川港区 | 沙湾港区 | 夹江港区 | 峨边港区 | 金口河港区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物吞吐量合计 | 15 | 410 | 750 | 255 | 100 | 0 | 120 | 0 |
| 煤炭及制品 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属矿石 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢铁 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矿建材料 | 0 | 120 | 250 | 125 | 100 | 0 | 90 | 0 |
| 水泥 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非金属矿石 | 0 | 60 | 170 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 盐 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粮食 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械设备及电器 | 15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：重大件 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化工原料及制品 | 0 | 60 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：集装箱 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅客吞吐量 | 600 | 50 | 180 | 160 | 50 | 50 | 60 | 50 |

### 五、港口集疏运量预测

未来乐山港集疏运方式将以水运和公路为主，部分货物将会采用铁路运输。根据港口分货类吞吐量预测结果及港口集疏运方式，预测乐山港2025年和2035年集疏运量分别为1000万t和3300万t。各运输方式完成比例见表2.5-5所示。

表2.5-5乐山港集疏运量预测表

| 名称 | 2025年预测 |  | 2035年预测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集疏运量（万t） | 比例（%） | 集疏运量（万t） | 比例（%） |
| 总量 | 100 | 100.0% | 3300 | 100.0% |
| 水运 | 500 | 50.0% | 1650 | 50.0% |
| 公路 | 465 | 46.5% | 1490 | 45.2% |
| 铁路 | 35 | 3.5% | 160 | 4.8% |

未来乐山港分货类集疏运情况见表2.5-6。

表2.5-6 乐山港集疏运量预测表                             单位：万t、万TEU

| 水平年 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  | 2035年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货种 | 集运量 |  |  |  | 疏运量 |  |  |  | 集运量 |  |  |  | 疏运量 |  |  |  |
|  | 合计 | 公路 | 铁路 | 水运 | 合计 | 公路 | 铁路 | 水运 | 合计 | 公路 | 铁路 | 水运 | 合计 | 公路 | 铁路 | 水运 |
| 合计 | 500 | 165 | 30 | 455 | 500 | 450 | 5 | 195 | 1650 | 635 | 100 | 865 | 1650 | 855 | 10 | 735 |
| 1.煤炭及制品 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2.金属矿石 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 | 10 | 0 | 40 | 50 | 40 | 0 | 10 |
| 3.钢铁 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 40 | 90 | 40 | 0 | 50 |
| 4.矿建材料 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 | 685 | 685 | 0 | 0 |
| 5.水泥 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 6.非金属矿石 | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 340 | 230 | 80 | 30 | 340 | 30 | 0 | 310 |
| 7.盐 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 8.粮食 | 30 | 10 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 80 | 30 | 0 | 50 | 80 | 50 | 0 | 30 |
| 9．机械设备电器 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 | 30 | 95 | 55 | 20 | 20 | 95 | 10 | 10 | 75 |
| 其中重大件 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 10．化工原料及制品 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 11.其他 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 35 | 0 | 35 | 70 | 35 | 0 | 35 |
| 其中：集装箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.5 | 2.5 | 10 | 20 | 7.5 | 2.5 | 10 |

## 第六节船型发展预测

一、国内外运输船舶发展趋势

（一）国内外运输船舶

世界发达国家一直非常重视内河航运发展，航运战略地位突出、作用明显。美国政府将内河运输发展作为一项基本国策，已基本建成以密西西比河为主干、以运河连接五大湖区的发达航道网，并匹配标准化和系列化船队；欧洲内河航运发展快速，近几年西北欧内河航运投资甚至超过了海运。欧洲干线航道及其主要支流均已实现千吨级船舶畅通无阻，其内河船队已成为世界上大型的现代化船队。支小河流运输主要采用小型船舶，有相当部分的船队由1000吨级以下船舶组成。国外内河运输以干货船为主，近年来油轮和集装箱船增长较快。

2000年前欧洲内河最大船舶为3500吨级，集装箱船最大为200TEU，而目前大量4000～5000吨级船舶及500TEU集装箱船相继出现，最大的内河油轮达到8000吨级，欧洲船舶大型化趋势逐步明显。同时，欧洲300～4500t机动货船主要有16种基本船型，驳船有4种船型，欧洲船舶标准化已全部实现。

内河游轮作为目前对于国内水上旅游市场比较小众的一种方式，在欧美非常盛行。随着国人对出国旅游的热情越来越高，乘坐内河游轮的旅游方式也渐渐的进入了大家的视野。相比于豪华邮轮，内河游轮是以岸上旅游观光为主，游轮上活动为辅。内河游轮旅游作为一种便捷的深度旅游方式，其机动而短暂的航行模式留给了游客们更充分的时间去体验岸上的观光行程。作为内河游轮之冠，维京游轮已经将它的内河航线遍布欧洲莱茵河、多瑙河、杜罗河以及亚洲的湄公河沿线的各大主要城市及港口，目前有65艘内河游轮，主要有190客位、174客位、106客位、98客位，船舶吨位介于1000吨~5000吨之间。

近年来，我国内河水运建设与运输船舶发展取得了显著成绩。国内政府借鉴内河运输发达国家推广船型标准化的成功经验，相继出台了《内河标准船型船舶技术管理指导意见》、《全国内河船型标准化发展纲要》、《长江水系过闸运输船舶标准船型的主尺度系列》、《内河运输船舶标准化管理规定》、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（GB38031-2019）等相关文件。目前，长江船舶运输的发展呈现出标准化、大型化、专业化、智能化及集约化趋势，机动船舶发展迅猛，集装箱船、液货船、干散货船、滚装船等专业化运输船舶得到快速发展，船舶技术水平稳步提升。同时，内河船舶动力向液化天然气、太阳能、电力等清洁能源发展，节能环保、绿色高效能船舶发展迅速。

（二）四川境内运输船舶

四川省内河水运资源十分丰富，拥有通航河流176条，通航水库、湖泊147个，通航里程达10540km，居西部之首。目前，四川省拥有运输船舶4718艘，总运力达135万载重吨。全省共有千吨级船舶308艘、平均吨位2911t。全省运输船舶向标准化、系列化、大型化、专业化、现代化方向迅速发展，建有干散货船、散货船、砂石自卸船、液体化工船、集散两用船、油船、大件运输船等专用船舶，自主开发了2000吨级、3000吨级干散货船、108TEU集装箱船、1000吨级油船等船型，船舶主尺度均满足《川江及三峡库区运输船舶标准船型主尺度系列》要求，标准船型系列船舶所占比重逐年增长。

根据《四川交通强省总体发展战略研究》、《四川省内河水运发展规划（2022~2035年）》，船舶作为内河航运发展的装备要素，应逐步优化全省船舶运力结构，健全内河标准船型指标体系和验证方法，引导非标准船舶逐步退出市场，实现过闸运输船舶船型标准统一，推进船舶向标准化、专业化、智能化、绿色化方向发展，大力发展集装箱、LNG、化学品运输等专业化船舶，积极发展密闭式散货运输，加快大型休闲度假豪华游轮发展和中短途休闲客船、观光游特色游艇等船型研制，形成标准统一、结构合理、技术先进、绿色高效的内河运输船舶体系。

（三）乐山市运输船舶

根据乐山市港航中心统计数据，乐山市共有船舶301艘，其中客船100艘，货船201艘，无驳船和拖船。其中，营业性客船主要集中在大佛景区、沙湾区、沐川县、峨边彝族自治县、峨眉山市等地；非营业性客渡船主要集中在市中区、犍为县、夹江县；货运船舶主要集中在市中区、犍为县、沙湾区等地。

目前，岷江乐山段航道满足Ⅳ级航道标准，可常年通航500吨级船舶，中洪水期可通航1000~3000吨级船舶。乐山港到港客运船舶以30、60、80客位旅游客船为主，渡运船舶以20客位、60客位、80客位为主，最大为250客位渡船；货运船舶以300吨级以下短途砂石运输船舶和500吨级以上中长途货运船舶为主，最大货船为犍为县青龙616，载货量可达6000t左右。

表2.6-1乐山港现有主要到港船型技术指标表

| 船型/船名 | 总长 (m) | 型宽(m) | 吃水(m) | 所属区县 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30客位客渡船 | 12.3 | 3.7 | 1.05 | 全市 |
| 40客位以下客渡船 | 12~15.50 | 2.2~3.2 | 0.4 | 市中区 |
| 60客位客渡船 | 18.90 | 4.0 | 0.4 |  |
| 26客位旅游客船 | 19.00 | 4.68 | 0.82 | 大佛景区 |
| 45客位旅游客船 | 26.00 | 5.00 | 0.80 |  |
| 50-60客位客渡船 | 14.8~18.9 | 3.40~4.00 | 0.55 |  |
| 60客位旅游客船 | 33.00 | 8.00 | 0.90 |  |
| 70客位旅游客船 | 20.6~21.25 | 4.0~4.20 | 0.65~0.7 |  |
| 80-100客位旅游客船 | 24.24~33.0 | 4.8~6.8 | 0.7~0.8 |  |
| 20-40客位客渡船 | 13.00~14.9 | 2.6~3.2 | 0.40~0.5 | 五通桥区 |
| 18-30客位客渡船 | 9.2~15.32 | 2.1~4.5 | 0.38~0.75 | 犍为县 |
| 60-70客位客渡船 | 15.4~22.16 | 3.2~3.8 | 0.5~0.6 |  |
| 250客位客渡船 | 26.82 | 5.00 | 0.80 |  |
| 30-40客位客渡船 | 12.00~15.5 | 2.3~3.2 | 0.4~0.5 | 沙湾区 |
| 15-35客位客渡船 | 9.6~12.45 | 2.2~2.8 | 0.4~0.5 | 夹江县 |
| 20-30客位客渡船 | 10~14 | 2.4~2.8 | 0.35~0.6 | 沐川县 |
| 40客位客渡船 | 12.4~12.45 | 2.6~2.7 | 0.40~0.5 |  |
| 60客位客渡船 | 16.3~16.82 | 3.2 | 0.6 |  |
| 10-20客位客渡船 | 7.7~10.8 | 1.85~2.8 | 0.50~0.75 | 井研县 |
| 25-35客位客渡船 | 12~14 | 2.20~2.50 | 0.8~0.90 | 峨眉山市 |
| 30-40客位旅游客船 | 12.0~14.0 | 2.2~2.8 | 0.4~0.45 | 峨边县 |
| 32客位旅游客船 | 21.1 | 4.49 | 0.80 | 金口河区 |
| 100吨以下货船 | 16.4~29.85 | 3.0~5.0 | 0.6~1.15 | 市中区 |
| 100~500吨货船 | 31.04~46.6 | 5.0~7.2 | 1.15~1.95 |  |
| 500~1000吨货船 | 52.2~56.85 | 8.15~10.8 | 2.08~2.7 |  |
| 1500吨级货船 | 65.50 | 10.8 | 3.10 |  |
| 3000吨级以上货船 | 87.00 | 14.2 | 3.90 |  |
| 4000吨级以上货船 | 98.00 | 16.2 | 4.20 |  |
| 5000吨级以上货船 | 99.80 | 16.2 | 4.60 |  |
| 100吨以下货船 | 18.06 | 3.44 | 0.80 | 五通桥区 |
| 100吨以下货船 | 17.48~25.2 | 3.40~3.9 | 0.9 | 犍为县 |
| 100~500吨货船 | 32.00~45.8 | 5.40~8.0 | 1.40~2.35 |  |
| 500~1000吨货船 | 46.28~58.0 | 7.60~11 | 2.10~2.80 |  |
| 1000~3000吨货船 | 56.60~86.8 | 10.8~14.6 | 2.50~3.5 |  |
| 5000吨级以上货船 | 105.00 | 17.2 | 4.65 |  |
| 100吨以下货船 | 16.7~30.09 | 3.1~5.4 | 0.60~1.2 | 沙湾区 |
| 100~500吨货船 | 30.75~45.8 | 5.0~8.0 | 1.17~2.16 |  |
| 500吨以上货船 | 52.8~55.63 | 9.2~9.6 | 2.45~2.51 |  |
| 500~1000吨货船 | 51.36~60 | 8.6~10.8 | 2.20~2.65 | 夹江县 |
| 1000~3000吨货船 | 56.85~87.6 | 10.8~13.6 | 2.39~3.7 |  |
| 5000吨级以上货船 | 99.6 | 16.2 | 4.8 |  |
| 100~500吨货船 | 33.80~40 | 5.3~7.4 | 1.25~2.2 | 峨边彝族自治县 |

二、到港船型预测

根据《四川省综合立体交通网规划纲要（2021-2035年）水运专项规划》，规划至2035年，岷江乐山至宜宾162km达到Ⅲ级航道标准。根据本次运量预测结论，规划水平年2025年、2035年乐山港旅客吞吐量分别为400万人次、1200万人次；港口货物吞吐量分别为500万t、1650万t，其中2035年集装箱吞吐量为20万TEU。港口主要运输货种为集装箱、矿建材料（砂石）、非金属矿石、化工原料及制品、机械设备及电器等。结合港口未来运输特点及发展需求，预测乐山港到港船型如下：

（一）客船

1.渡船

依据四川省已发布的新指标体系（第三代）客渡船标准，预测乐山到港客渡船为20、30、40、60客位客渡船。同时，从环保节能的角度鼓励推广按新能源客船船型更新，分期分梯度推进客船标准化更新和新能源船型更新，以满足各乡镇渡口的差异化需求，让广大人民群众充分分享国家社会发展成果。

2.旅游客船

根据《四川省船舶发展规划（2005-2050）》，参照国内外重要旅游城市休闲观光旅游的发展情况及船舶营运组织方式，规划以中小客位舒适、便捷旅游客船为主，根据乐山市及周边地区旅游客船建造和发展情况，发展玻璃钢游船（艇）、钢制游船，预测乐山港到港客船为50、80、160客位旅游船和106客位游轮。

同时，在乐山市加快建设世界重要旅游目的地的大背景下，发展功能（景观、娱乐、餐饮、住宿）较为齐全的内河游轮十分必要。依据国内长江、珠江沿线港口及欧洲内河游轮发展情况，考虑乐山市航道条件及大型旅游景区的水路客运需求，预测乐山港到港游轮为106客位旅游船。

按照“提高安全技术标准、兼备地方人文特色、保障生态可持续发展”的理念，旅游船应为兼具乐山市各地水上旅游景区特点，如结合乐山大佛、金口河大渡河大峡谷等景区特色的画舫、游艇、游轮等，以满足游客的个性化水上旅游需求。

（二）货船

货船预测应考虑岷江、大渡河航道通航建筑物有效尺度要求及通航净空高度对船舶的限制。

1.集装箱船

乐山港集装箱货源来自乐山市及其经济腹地，主要为运往长江中下游地区的内贸集装箱和运往上海的外贸集装箱。到港船型预测2025年主要为40TEU、60TEU集装箱船；2035年将发展100TEU集装箱船。集装箱船预测需根据交通部《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（GB38031-2019）确定船舶主尺度。

2.干散货船

根据运量预测，乐山港进出川的到港货船船型主要干散货船。到港船舶预测2025年为500～1000吨级船舶；2035年将主要发展1000吨级船舶，中洪水兼顾3000吨级船舶。干散货船预测需根据交通部《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（GB38031-2019）确定船舶主尺度。

3.自卸砂船

乐山境内岷江、大渡河、青衣江航道内短途运输主要为砂石自卸船，预测到港船型主要为300~1000吨级船舶。自卸砂船预测需根据交通部《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（GB38031-2019）确定船舶主尺度。

表2.6-2  乐山港到港船型预测表

| 船型 | 载货(客)量 | 总长(m) | 总宽(m) | 吃水(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、客船 |  |  |  |  |  |
| 1.客渡船 |  |  |  |  |  |
| 20客位新能源渡船 | 20客位 | 14.06 | 4.28 | 1.3 |  |
| 20客位渡船 | 20客位 | 11.16 | 3.4 | 0.95 |  |
| 30客位新能源渡船 | 30客位 | 18.21 | 4.8 | 1.25 |  |
| 30客位渡船 | 30客位 | 12.3 | 3.7 | 1.05 |  |
| 40客位渡船 | 40客位 | 17 | 4 | 1.3 |  |
| 60客位新能源渡船 | 60客位 | 19.8 | 6 | 1.5 |  |
| 60客位渡船 | 60客位 | 19.8 | 4 | 1.4 |  |
| 2.旅游客船 |  |  |  |  |  |
| 50客位旅游船 | 50客位 | 22.0 | 4.0 | 0.8 | 旅游客船 |
| 80客位旅游船 | 80客位 | 35.3 | 6.2 | 0.8 | 旅游客船 |
| 160客位旅游船 | 160客位 | 46.5 | 7.0 | 0.8 | 旅游客船 |
| 106客位游轮 | 106客位 | 80 | 11 | 0.8~1 | 游轮 |
| 二、货船 |  |  |  |  |  |
| 1.集装箱船 |  |  |  |  |  |
| CZ-J2 | 40TEU | 53.0 | 11.0 | 1.6~1.8 | 近期 |
| CZ-J3 | 60TEU | 63.0 | 11.0 | 2.0~2.4 | 近期 |
| CZ-J4 | 100TEU | 73.0 | 13.8 | 2.0~3.0 | 远期 |
| 2.干散货船 |  |  |  |  |  |
| CZ-H5 | 500t | 53.0 | 10.0 | 1.6~2.0 | 近期 |
| CZ-H6 | 900t | 63.0 | 10.0 | 2.0~2.4 | 近期，中洪水兼顾 |
| CZ-H7 | 1000t | 63.0 | 11.0 | 2.2~2.6 | 远期 |
| CZ-H10 | 1000t | 53.0 | 12.0 | 2.2~2.6 | 远期；建议支流发展 |
| CZ-H11 | 1500t | 63.0 | 13.0 | 2.2~3.0 | 远期，中洪水兼顾 |
| CZ-H13 | 2000 | 63.0 | 13.8 | 2.4~3.5 | 远期，中洪水兼顾 |
| CZ-H16 | 2500 | 88.0 | 15.0 | 2.8~3.5 | 远期，中洪水兼顾 |
| CZ-H17 | 3000 | 88.0 | 16.3 | 3.3~4.3 | 远期，中洪水兼顾 |
| 3.自卸砂船 |  |  |  |  |  |
| 长江水系货-2 | 300t | 36~44 | 7.0 | 1.3~2.0 | 适用大渡河 |
| CZ-Z2 | 500t | 53.0 | 10.0 | 1.6~2.0 | 近期 |
| CZ-Z3 | 800t | 53.0 | 11.0 | 2.0~2.4 | 近期 |
| CZ-Z5 | 1000t | 66.0 | 12.0 | 2.2~2.6 | 近期 |

# 第三章 港口性质与功能

## 第一节 港口的性质

一、发展条件

乐山市拥有整个成都平原经济区稀缺的水运资源，从空间形态来看，以青衣江、大渡河、岷江为骨架，沐溪河、马边河、箭板河（龙溪河）、茫溪河等其他航道和大佛水库、红星水库等通航湖库区为补充，共同构成的“H”型水网体系，是整个乐山城市拥江发展的主体脉络。岷江是成都平原经济区联系长江黄金水道、实现通江达海的天然纽带，是成都平原产业原材料和产成品进出的大运量、低成本运输通道，是顺应全域对外开放趋势、深度参与国内外分工的途径。乐山港处于成渝地区双城经济圈中成德绵乐城市带和长江沿江城市带的交汇处，起着承上启下，水陆连接的重要作用。乐山市是成都平原经济区南向通道的门户，凭着地处长江经济带和成都平原经济区交汇点的区位优势和与成都平原经济区交织成网的交通条件，乐山港有条件升级打造为成都港。

乐山港区位优势突出、区域腹地广阔、建港条件优良、临港产业和水上旅游资源开发等依托条件较好，具体表现在：

（一）战略地位突出，区位优势独特

乐山位于岷江下游，处在“一带一路”中南丝绸之路与“长江经济带”交汇点，内河航运可直达宜宾、重庆甚至上海，境内成昆铁路贯通南北，是成渝经济区与云南、西藏地区联系的重要交通节点。乐山处于成都平原城市群、川南城市群和攀西城镇群省内三大城镇群的交汇地带，也处于成都平原地区南向发展的主通道上，具有承东启西、连接南北的区位优势，也是成都平原、川南地区经济影响力向攀西地区、乌蒙贫困地区辐射的战略支点。乐山处于成渝地区双城经济圈中成德绵乐经济带和长江沿江经济带的交汇处，起着承上启下，水陆连接的重要作用，是成都平原经济区唯一的铁公水综合交通枢纽，是成都平原经济区和康藏地区最便捷的出海口岸。作为成渝地区双城经济圈的“双核”之一，成都是四川省经济规模最大、综合实力最强、发展最为活跃的区域，乐山距成都陆路距离约120km，处于成都“极核”产业转移和辐射的最佳地带。

（二）水陆交通便捷，集散能力充分

乐山境内由高速公路以及国省干道组成联系成都、眉山、德阳、自贡、宜宾、雅安、甘孜等地的公路网，“H”形铁路架构通往成都、宜宾、攀枝花、昆明、贵阳等地。乐山港位于长江黄金水道重要支流岷江干流下游，沿岷江而下可至宜宾、泸州、重庆乃至长江中下游。未来，随着在建的仁沐新高速、峨汉、乐西和规划的天府新区至乐山高速、乐山至重庆高速、川藏高速以及雅眉乐自（隆）城际铁路、成昆高铁、乐宜铁路、川藏铁路的陆续建成，乐山将进一步强化与云南、西藏、贵州等地的联系。乐山至眉山、成都方向通道10条，至眉山、雅安、康藏方向通道9条，至自贡通道5条，至凉山州通道4条，至宜宾、云南、贵州方向通道4条，为乐山港集聚货源辐射周边地区提供了良好的集疏运条件。

（三）区域腹地广阔，货源支撑强劲

乐山港腹地矿产种类多、储量大，磷矿、岩盐、钾长石、建陶原料等优势矿产突出，马边、峨边、犍为、峨眉山等地是乐山能源、非金属和重要金属矿产资源的开发基地，眉山市芒硝储量达到650亿吨，已经成为我国著名的元明粉基地。成都平原经济区拥有食品饮料、电子信息、汽车制造等传统优势产业，也形成了新一代信息技术、航空航天与燃机、高效发电和核技术应用等先进制造业,将逐步建成四川省乃至我国西部最强最大的经济密集区和人口密集区。乐山已经形成以盐磷化工、冶金建材和农产品加工为主的三大传统优势产业，基本建成在国内具有影响力的西部瓷都、不锈钢城、精细盐磷化工循环产业基地、畜牧加工基地、茶产业基地和纺织工装基地。目前腹地已经拥有德胜、和邦、永祥股份、明星电缆、福华、新中源陶瓷、永丰纸业等骨干企业，每年拥有适水货物超过千万吨，运输需求巨大。腹地的磷矿、岩盐、玄武岩、陶瓷制品、钢材、化工产品及装备制造等原材料及工业产品均为适水物资，货源支撑强劲。

（四）建港条件优越，开发潜力较大

岷江是国家内河高等级航道，目前岷江下段犍为、龙溪口航电枢纽及下段航道整治均已启动建设，东风岩、老木孔枢纽前期工作正加快推进，预计2025年前，岷江下段162km将建成Ⅲ级航道，常年通航1000吨级以上船舶，可实现与长江中上游干支直达。据统计乐山港宜港岸线总长约16.075km，岷江港航电项目建成后，岷江水域条件良好，岸线资源较为丰富，具备建设大规模货运码头的岸线为3处，岸线长达5km，尤其是高石坝作业区可利用岸线长达3km，后方陆域纵深超过500m，承载能力达2000万t，是建设现代化大型综合港口的理想港址。乐山市拥有整个成都平原经济区稀缺的水运资源，良好的航道条件和丰富的岸线资源给乐山港发展提供了优越的建港条件。

（五）园区沿江布局，港口依托良好

乐山市工业园区中乐山高新区、五通桥新型工业基地、犍为新型工业基地、沙湾冶金建材产业基地以及规划的乐山市保税物流园、五通桥空港物流园、犍为乐山港物流园、沙湾西南不锈钢物流中心等园区均沿江布局，夹江核技术应用产业基地、井研经济开发区、峨眉山工业集中区以及规划的峨眉山燕岗铁路物流园、夹江乐山北站物流园、峨眉山市综合物流中心、井研综合物流中心均距港口较近，园区重点发展新能源汽车及汽车零部件、晶硅光伏、精细盐化工、稀土、节能环保、先进装备、特色轻工、新型建材、医药健康、核电装备、高性能复合材料、军工配套、钢材、陶瓷等产业等，随着岷江航道等级的提高，产业园区和物流园区规模的逐渐扩大，预计将有大量适水物资通过乐山港进出，有利于形成港产互动的局面。

（六）旅游资源丰富，客运需求强烈

乐山与成都重庆组成了成渝地区双城经济圈世界重要旅游目的地“金三角”。乐山市域内拥有山脉峡谷、河流湖泊、珍稀生物等特色自然资源，也有历史遗址、宗教文化、茶文化、彝族文化等多元化的文化资源。乐山市旅游资源品位一流，旅游经济总量居全省第二位，拥有三处世界遗产的城市。乐山是自然景观和文化景观高度融合的聚集地，世界级和国家级旅游资源密度达每万平方公里25个，是全省平均值的3.6倍。乐山市水利风景资源同样丰富，拥有通航河流12条、通航水库29座，水系骨架明晰，水域生态环境良好，人文景观众多，水文化特色明显，乐山大佛景区、大渡河金口河大峡谷国家地质公园、大渡河风景道等景区均对水上旅游客运提出了强烈的需求。随着乐山重要旅游目的地的建设，将吸引更多的游客前来休闲度假，以乐山港为载体的水上旅游客运将呈现旺盛的需求。

二、港口的性质

乐山港岸线资源丰富、建港条件优越，是成都平原经济区最便捷的出海口。乐山港作为我省的地区重要港口，是四川重大装备运输的核心组成、乐山港国际旅游中心、“产业强市、旅游兴市”重要支撑、成都平原南向开放门户、长江上游航运中心的重要组成。

四川重大装备运输的核心组成：大件运输是乐山港的传统特色，历年来承担和完成了各种水电、火电、核电、石化、建材等重装设备的吊装运输，为四川重装产业的发展壮大，做出了不可替代的贡献，岷江下段航道建成后可常年通行千吨级以上船舶，乐山港可满足四川重装设备常年运输的需求，是国家重型装备和战略资源开发的重要保障。

乐山港国际旅游中心：乐山市旅游资源丰富、品位一流，旅游经济总量居全省第二位，一直以来以乐山大佛为依托的“水上看大佛”是四川水路客运发展的增长点。但同时乐山旅游也存在节点式观光占据主导、客源地覆盖半径较小、产业融合度不高，乐山港升级为成都港后，将依托丰富和高品位的旅游资源，发展高端游轮游艇经济，促进交旅深度融合，延伸旅游产业链，推动旅游业扩容提质、向全域旅游发展，建成乐山港国际旅游中心,助力乐山建设巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地，与成都、重庆共建成渝地区双城经济圈旅游金三角。

“产业强市、旅游兴市”重要支撑：“十四五”期间，乐山将实施“产业强市、旅游兴市”发展战略，坚持“345”工作思路，大力实施“11456”经济工作方案。港口是外向型经济的载体，具有集聚产业和辐射腹地经济的功能，乐山港建成后，乐山将成为成都平原经济区唯一的铁公水航综合交通枢纽，乐山港国际旅游中心的建设也将促进乐山多样化个性化旅游的发展，助力乐山建设世界重要旅游目的地，同时也将吸引腹地化工、机械设备、粮食加工、食品饮料等适水产业转移至乐山，成为乐山奋力打造“产业强市、旅游兴市”的重要支撑。

成都平原南向开放门户：乐山为成都平原城市群南部区域中心城市，处于成都平原地区南向发展的主通道上，乐山港是成都平原经济区最便捷的“通江达海”水运口岸，也是康藏地区最近的出海口岸，是发展现代物流、临港产业、沿江经济的重要战略资源，是促进腹地对外开放、深度参与国内外分工的重要平台，是成都平原南向开放的门户。

长江上游航运中心重要组成：乐山港是长江上游航运中心“三核两副多点”布局中的“支点”之一，是长江干线集装箱枢纽港的重要喂给港。乐山港是乐山综合交通枢纽“一廊一心四通道”的重要组成， “一心”即为通过建设乐山港扩容增效“航运中心”,乐山港建成后，将强化与沿江重要港口协作，重点推动与泸州、宜宾两地港口优势互补错位发展，促进攀乐宜泸沿江经济带发展，促进长江上游航运中心扩容增效。

综合分析腹地经济社会发展对港口的要求、港口在综合交通体系中的地位和作用、港口的发展条件以及乐山港的性质，明确乐山港的发展方向为：根据港口资源整合、转型升级的要求，科学谋划乐山港在全省港口分工定位，积极融入全省港口“一盘棋”。通过完善航道和港口等基础设施，构建“双核两带多点”的港口布局体系；加快港口结构优化，建设集装箱、件杂、散货运输等规模化、专业化码头泊位，更好地适应腹地相关产业布局、临港工业园发展需要；推进交旅融合发展，加快建设旅游客运码头，创新水运旅游产品、拓展水运服务功能，满足人民群众对旅游交通多样化的需求；开展零散砂石清理、规范、整合，加强管理，逐步消除安全隐患、提高岸线利用率；统筹推进公共锚地、水上服务区等公共资源的规划、建设和管理；完善作业区及码头集疏运体系，推进重点作业区与铁路和干线公路的有效衔接。促进港产城协同发展，加强港口与后方物流园区、工业园区规划统筹、功能配套，以大项目与大企业引领，引导机械制造、粮油加工、新能源新材料等产业依托港口发展，优势资源向沿江集聚，推动产业沿江布局，促进乐山外向型经济的发展。

## 第二节 港口的功能

根据乐山港的现实基础、性质、作用及经济社会对其发展要求，乐山港处于由第二代港口向第三代港口过渡阶段，应具备以下功能：

# 一、第二代港口功能

1.装卸存储功能

为保障车、船高效率运转，乐山港必须具备现代化、高效率的装卸手段，充足的仓库堆场，使港口能以最快的速度、最优的装卸质量、安全可靠的存储设备，完成货物的装卸与存储任务。

2.中转换装功能

港口不是客货运输的终点，而是由一种运输方式转换为另一种运输方式的起点，因此，港口必须具备中转换装功能。为此乐山港必须具备较高标准的码头泊位、装卸设备、堆场及高效率的换装手段，有通达的公路、水路、铁路等集疏运通道，保障车、船、港、站、路与用户之间畅通无阻，并通过有效的运输组织和管理手段，实现货物的多式联运。

3.运输组织管理功能

港口必须具备科学的运输组织管理功能，围绕港口的集疏运、装卸、储存、转运、配送、加工等形成运输组织管理中心，在用户与货源地之间建立严密的运输组织管理系统，通过通信、信息等科学的管理手段，将用户、运输企业、公路货运站、铁路货运站和港口等有机联系起来，组织合理的运输及相应的服务，实现货物安全、准时、高效的全程运输、组织管理和服务。

4.旅游服务

为充分开发乐山市境内丰富的旅游资源，打造世界重要旅游目的地，与之相配套的旅游客运港口必不可少。乐山旅游客运港口应满足乐山市“旅游兴市”的要求，与沿江人文自然景观相协调，具有开展水上旅游、旅客集散、商务会议、旅游接待等服务功能。

5.通信信息功能

随着科学技术的发展，以及Internet、EDI、GIS等广泛地应用于港口，港口不仅成为交通运输的信息中心，也使港口在金融、贸易、生产等社会发展领域中发挥重要作用。乐山港应装备方便、快速的现代通信设施和通畅、安全的信息网络系统，具有及时、准确的信息收集、处理和传递手段，提供通信、信息服务，保证运输组织管理机制正常运行和现代物流功能正常发挥。

6.商贸、城市休闲功能

乐山港是重要的物资集散地，随着现代物流服务功能的日益强化和完善，港口物流服务区将不可避免地逐步成为产品或商品推介、分销、采购、洽谈、交易等商贸活动的重要场所。同时，随着城市化发展和人民生活水平的提高，要求港口结合城市岸线的合理开发利用，为发展多种临江水上休闲、娱乐设施创造良好的条件。

# 二、第三代港口功能

1.现代航运服务功能

港口运输生产和严密的运输组织必须由完善的服务系统做保证。乐山港应做好向用户提供代理、金融、保险、法律服务、通讯、航运交易等商业服务；做好边防检查、海关检查、动植物检疫等口岸服务及船舶检验、维修、设备检修等生产服务；做好船员、货运及客商在港口良好的生活服务等。

2.现代物流服务

随着经济全球化进程加快，港口作为物流链上的重要节点，在现代物流业当中的平台作用越来越突出。乐山港具备发展综合物流业的良好基础和条件，可以成为汇集信息流、贸易流、物资流于一体的物流中心。因此，乐山港应大力发展集装箱、件杂、散货运输，目前高石坝作业区、罗家坝作业区后方均规划有临港物流园区，充分发挥港口在现代物流中的基础平台作用，向社会提供运输、仓储、加工、配送、保税、信息交换等现代物流服务。

3.临港工业开发服务

乐山港位于岷江下游，为成都平原经济区区域中心城市，沿江产业为新能源汽车及汽车零部件、精细盐化工、节能环保、先进装备、特色轻工、新型建材、核电装备、钢材、陶瓷等产业，这些产业的原材料和产成品有大量的适水物资。依托乐山港的集聚辐射功能和水运低成本的优势，可以吸引更多的适水产业临港布局，增强乐山的要素集聚度、辐射带动力、综合竞争力。

乐山港将依托岷江高等级航道及其支流航道建设“双核两带多点”港口布局体系，将以集装箱、散货、重大件运输和旅游客运为重点，通过巩固和强化乐山港装卸储存、中转换装等传统功能，完善航运金融、游艇旅游等现代航运服务功能，拓展现代物流、临港工业、保税仓储、综合服务等功能，发展成为布局合理、能力充分、功能完善、安全绿色、智慧创新、港城协调的成都平原经济区航运枢纽。

# 三、服务方向

乐山港以服务乐山、眉山、雅安和成都等成都平原经济区为主，兼顾服务大小凉山地区，远期随着川藏铁路的建成，服务范围将延伸至康藏地区。运输货类以集装箱、散货、重大件等为主，兼顾旅游客运功能，逐步拓展集装箱内外贸支线。随着腹地经济、临港产业和集疏运系统的不断完善，乐山港将逐步发展成为以重装运输及旅游运输为特色、多功能、现代化综合性港口。

# 第四章 港口岸线利用规划

## 第一节 岸线资源评价

乐山境内岷江、大渡河、青衣江、沐溪河等规划河段属于典型的山区河流，汛期水位陡涨陡落，枯水期水位相对稳定，河床多为沙卵石河床。天然状态下，在宽谷河段，江心洲及边滩较发育，汊濠众多，平面形态复杂多变，河势易变；在窄深河段，两岸及河床一般为基岩形态。

本次规划在上版规划嘉州段岸线、五通桥段岸线、犍为段岸线、沙湾段岸线等4个港区岸线的基础上，新增了沐川段岸线、峨边段岸线、金口河段岸线、夹江段岸线等4个港区岸线；原规划岸线主要位于岷江、大渡河上；本次规划根据产业及旅游发展，新增了沐溪河、青衣江、马边河、金王寺水库等支流及湖库区岸线。岸线资源多位于已建或规划梯级枢纽库区内，水深、河宽、水流条件较好。各港区岸线资源现状及利用情况如下：

### 一、岸线自然资源评价

#### （一）嘉州段岸线

规划岸线范围：岷江右岸悦来乡断颈佛至五通桥冠英镇徐坝村老木孔坝址50.2km，左岸关庙乡新桥至五通桥牛华镇易坝村老木孔坝址45.3km；大渡河左右岸安谷坝址上游1.9km至新槽口滩左顺坝17.6km左右两岸；青衣江右岸杨湾乡牛头堰至汇合口18.2km，左岸棉竹乡刘湾至汇合口14.1km。

规划范围内岷江河段属于岷江中游段的尾部及岷江下游段的起始段。该河段属于规划中的板桥枢纽、老木孔枢纽库区，目前为天然河段，沙卵石河床，河段平均水面比降0.67‰，流速1～3m/s。其中板桥枢纽库区主要为平羌小三峡段，现状航道等级Ⅵ级；夹岸青山，蜿蜒迂回，河宽130m～200m；河段上游大部分位于国家级种质资源保护区内，可开发利用岸线主要集中在大河坝附近；岸线基本为天然状态，未开发利用，主要为成片集中耕地，耕地利用率高。岷江过峡谷后于肖公嘴与大渡河合流，为乐山市主城区河段，两岸修建有防洪堤，岸线顺直、水面开阔，约300m～500m；由于岸线位于城区，后方交通便捷，但城市建设利用率高，岸线陆域纵深不足，且河段下游位于乐山大佛风景名胜区内，无法建设货运作业区。岷江肖公嘴至老木孔坝址段，河谷开敞，江心洲、河漫滩发育，多汊道，流水散乱；该河段上游部分右岸规划有三江湿地公园，左岸有著名的乐山大佛风景区；可开发利用岸线主要位于老江坝江心洲两侧，但右岸岸线需要与规划城市建设发展规划相协调，岸线当前为天然状态，现状航道等级Ⅳ级。两岸城市道路相互沟通，连接高速、铁路枢纽，集疏运条件良好。

规划范围内大渡河河段属于大渡河下游段尾部，现状航道等级Ⅵ级，大部分位于乐山市第一水厂饮用水水源保护地。该河段安谷枢纽坝址至青衣江河口修建有长约9.6km的安谷枢纽尾水渠，采取长防洪堤并结合河道疏浚的方法将复杂的分汊型河道合并为单一河道，尾水渠宽约120m，水流为电站发电下泄流量，受电站下泄非恒定流影响。青衣江河口至大渡河河口段位于乐山大佛风景区，右岸规划有三江湿地公园；江心洲发育，河口存在凤洲岛江心洲、新槽口滩，将河道一分为三；宜港岸线主要位于凤洲岛两侧，岸线成自然状态，陆域纵深足够。生态大道、乐沙大道沿河左右分布，城市道路相互沟通，集疏运条件好。

规划范围内青衣江河段属于青衣江下游段尾部，现状航道等级Ⅶ级。属于成都平原南面的低丘区，地势低平，水流滞缓，水道分岔，冲积阶地高出江30～40m。洪水期水面宽1000～2000m，常水期水面宽150～250m，枯水期水面宽100～150m。河床中以小卵石及砂粒为主。该河段航道等级较低，通航条件较差，岸线为自然状态，主要为成片集中耕地和城镇，城镇、耕地利用率高。两岸城市道路相互沟通，集疏运条件好。

#### （二）五通桥段岸线

规划岸线范围：岷江右岸五通桥冠英镇徐坝村老木孔坝址至西坝镇曾武山17.1km，左岸五通桥牛华镇易坝村老木孔坝址至金粟镇三尖石18.8km；茫溪河观音滩至汇合口18km河段左右两岸。

规划范围内岷江河段属于岷江下游段，现状航道等级Ⅳ级。该河段主要位于规划的东风岩枢纽库区，目前为天然河段，沙卵石河床，平均水面比降0.6‰，滩段比降1.35‰，流速1.5～3.0m/s。河谷开敞，江心洲、河漫滩发育，多汊道，流水散乱。河道两岸主要为城镇，后方为丘陵地形，东风岩枢纽建成蓄水后，结合防洪堤建设，沿岸可开发利用岸线较少，主要位于西坝、桥沟等顺直河段，河宽200～400m，其中西坝镇岸线修建有防洪堤，后方居民区，现状陆域纵深较小。国道G213、G93乐宜高速沿江而行，城市道路相互连通，集疏运条件好。

规划范围内茫溪河位于规划东风岩枢纽回水区，现状航道等级Ⅶ级。目前为天然河段，河宽20～50m，航道等级低，在船舶大型化的趋势下，不适宜建设货运作业区。岸线为自然状态，乡镇、成片集中耕地沿河分布。国道G213沿河道左岸而行，右岸有乡道分布，集疏运条件较好。

#### （三）犍为段岸线

规划岸线范围：岷江右岸石溪镇石火盆至铁炉乡龙溪河河口56.8km，左岸岷东乡芭蕉湾至新民镇河尖山54.5km；马边河板板桥至河口32.7km左右两岸；沐溪河罗家坝至汇合口11.6km左右两岸。

规划范围内岷江河段属于岷江下游段，现状航道等级Ⅳ级。该河段主要属于规划中的犍为枢纽、龙溪口枢纽库区，目前犍为枢纽基本建成，龙溪口枢纽正在建设。枢纽建成蓄水后，航道等级提升为Ⅲ级，河道宽度、水深等航道条件得到根本性改善，可常年通行1000吨级大型船舶。当前岸线多为自然状态，成片集中耕地沿河分布，耕地利用率高，陆域纵深足够，适宜布置大型货运作业区。G93乐宜高速、国道G213、县道S215等沿河分布，集疏运条件好。

规划范围内马边河现状航道等级Ⅶ级，其中下段部分位于在建龙溪口枢纽常年回水区，上段15.3km属于已建坛罐窑电站库区。河床为卵石、岩石相间，平均纵比降1.8‰，航道弯曲狭窄，礁石密布。龙溪口枢纽蓄水前，枯水时，航道水深0.6m，槽宽12m，通航条件差。龙溪口蓄水后下游河段滩险大部分将被淹没，水深、河宽及弯曲半径条件得到较大改善，航行条件较好。乡道沿河间断分布，集疏运条件一般。

规划范围内沐溪河位于在建龙溪口枢纽常年回水区尾端，主要位于铁炉乡，现状航道等级Ⅶ级，龙溪口枢纽建成后航道等级可提升至Ⅲ级。龙溪口枢纽蓄水前，沐溪河最小航道水深为0.7m，最小宽度为12m，最小弯曲半径为120m，通航条件差。龙溪口蓄水后滩险大部分将被淹没，河段水深较好，河宽40～70m，航行条件较好。该河段砂卵石、石质河床，相对稳定的，历年来河床未发生强烈的冲淤；枢纽蓄水后，常年回水区泥沙淤积影响小，河势基本稳定。两岸地形较陡峭，除位于左岸的铁炉传统村落，其他岸线植被茂密。左右岸后方乡道沿河分布，现状集疏运条件一般。

#### （四）沐川段岸线

规划岸线范围：沐溪河炭库乡王华村至友谊村2.9km左右两岸；大渡河铜街子库区右岸大沙坝至水碾沟7.7km。

规划范围内沐溪河位于在建龙溪口枢纽常年回水区尾端，主要位于炭库乡，现状航道等级Ⅶ级，龙溪口枢纽建成后航道等级可提升至Ⅲ级。龙溪口枢纽蓄水前，沐溪河最小航道水深为0.7m，最小宽度为12m，最小弯曲半径为120m，最大流速为1.5m/s，最大流速相应比降为5.3%，通航条件差。龙溪口蓄水后滩险大部分将被淹没，水深、河宽及弯曲半径条件得到较大改善，航行条件较好。该河段砂卵石、石质河床，相对稳定的，没有产生过异常急剧的演变过程，历年来河床未发生强烈的冲淤。龙溪口枢纽蓄水后，河段水深较好，河宽40～70m，常年回水区泥沙淤积影响小，河势基本稳定。两岸地形较陡峭，植被树木茂密；罗家坝段右岸地形平缓，陆域纵深相对充足。右岸岸线后方乡道沿河分布，现状集疏运条件一般。

规划范围内大渡河河段属于大渡河中游段尾端，位于已建大渡河铜街子枢纽库区。河段水深好，河宽200～400m，属于河湾入口段，河势基本稳定。当前岸线多为自然状态，属于四川盆地西南部的平原丘陵地形。由于铜街子枢纽未建通航建筑物，该河段岸线仅能发展库区航运。岸线后方乡道沿河分布，国道G348沟通沐川县城，集疏运条件较好。

#### （五）沙湾段岸线

规划岸线范围：大渡河左岸火坝沟至冯坝90.6km，右岸水碾沟至上坝56.9km。

规划范围内大渡河河段属于大渡河中游段尾端及大渡河下游段，位于已建大渡河铜街子枢纽、沙湾枢纽、安谷枢纽库区。其中铜街子、沙湾枢纽库区河段水深好，河宽180～550m，河势基本稳定，属于四川盆地西南部的平原丘陵地带，岸线多为自然状态，成片集中耕地、城镇沿河分布，耕地利用率高，陆域平缓。沙湾枢纽坝下修建有长约9km尾水渠，采取长防洪堤并结合河道疏浚的方法将复杂的分汊型河道合并为单一河道，尾水渠宽约120m。尾水渠后大渡河进入沙湾城区段，该河段左岸建有防洪堤，城镇、工厂沿河分布，可利用岸线少，现状条下岸线陆域纵深不足。出沙湾城区，该河段属于安谷枢纽库区，左岸结合已建生态大道修筑有防洪堤，右岸太平镇段也修建有防洪堤，河宽超过500m，水深较好。由于沙湾、安谷枢纽均未建通航建筑物，该河段岸线仅能发展库区航运。国道348、省道S103、城市道路沿河分布，集疏运条件好。

#### （六）峨边段岸线

规划岸线范围：大渡河右岸罐口至大沙坝52.1km，左岸马嘶溪码头至石板溪13.4km。

规划范围内大渡河河段属于大渡河中游段尾端，位于已建大渡河龚嘴枢纽和铜街子枢纽库区。河段水深好，河宽100～450m；属于典型山区河流，河道弯道多，河势基本稳定。当前岸线多为自然状态，属于四川盆地西南部的平原丘陵地形，沿河地势平坦区域多为城镇，可大规模开发利用岸线较少，适宜根据需求小规模开发利用。由于龚嘴枢纽、铜街子枢纽未建通航建筑物，该河段岸线仅能发展库区航运。河道右岸有S306（G245）沿河而行，左岸有乡道和成昆铁路沿河布设，集疏运条件较好。

#### （七）金口河段岸线

规划岸线范围：大渡河右岸宝水溪河口至泉水村22.6km，左岸白熊沟至沙坪二级电站大坝38.7km。

规划范围内大渡河河段属于大渡河中游段，位于已建大渡河枕头坝至沙坪二级电站。枕头坝一级、沙坪二级已经成库，河段水深好，河宽90～300m，河道弯道多，河势基本稳定，枕头坝一级至沙坪一级之间因枕头坝二级、沙坪坝一级正在建设中，目前该段河道为天然河道，河道较窄，水深较浅，但河势较为稳定；沿岸属于高山峡谷型地貌，谷坡陡峻，基岩裸露，开发利用岸线少。由于枕头坝、沙坪枢纽均未建通航建筑物，该河段岸线仅能发展库区航运。河道左岸有S306沿河而行，右岸有乡道，集疏运条件较好。

#### （八）夹江段岸线

规划岸线范围：青衣江右岸石棉渡口至牛头堰37.7km，左岸芦溪口下游400m至刘湾37.3km。

规划范围内青衣江河段属于青衣江下游段开始段及中游段尾端，主要位于已建千佛岩、毛滩枢纽库区，现状航道等级Ⅶ级。千佛岩库区航道水深好、河宽100～500m。千佛岩梯级坝下修建有长约7.1km尾水渠，改变原多汊、宽浅河道；至千佛岩，开阔江面被两岸山岩夹持，河道江面紧缩为100余米，是青衣江最后的一段峡谷，长约1km，两岸为著名佛教文化遗址。出千佛岩为青衣江下游段，毛滩梯级库区，河道水面宽约500m，两岸成片耕地、城镇分布。毛滩梯级坝下修建有长约5.7km、宽60m尾水渠，改变原宽浅、江心洲发育河道。由于毛滩、千佛岩梯级均未修建通航建筑物，该河段岸线仅能发展库区航运。两岸城市道路相互沟通，集疏运条件好。

#### （九）峨眉段岸线

规划岸线范围：大渡河左岸石板溪至火夹沟15.2km。

规划范围内大渡河河段属于大渡河中游段尾端，位于已建大渡河龚嘴枢纽左岸，是峨眉山市唯一可开发临河岸线。河段水深好，河宽100～450m；属于典型山区河流，多弯道，河势基本稳定。当前岸线多为自然状态，属于四川盆地西南部的平原丘陵地形，可开发利用岸线较少，岸线后方多为农田。由于龚嘴枢纽未建通航建筑物，该河段岸线仅能发展库区航运。该段岸线后方仅有乡道，集疏运条件一般。

### 二、岸线利用现状评价

#### （一）岸线利用现状

##### 1.嘉州港区

嘉州港区现有芭蕉林、乌尤寺、八仙洞等客运码头以及大件货运码头，主要为旅游客运、大件运输，共有泊位28个，码头占用岸线长约1545m。客运码头多为梯步斜坡码头。总体来看，该段岸线有城镇、工厂及乐山大佛风景区等占用岸线，客运岸线利用率高，可开发岸线较少。

##### 2.五通桥港区

五通桥港区现有桥沟码头、西坝码头等2个货运码头，主要转运眉山等地的元明粉等件杂货，共有生产性泊位9个，占用岸线557m。大多利用自然岸坡进行装卸作业，利用程度不高。现状河道多汊、江心洲发育，且城镇建设、工厂沿河分布占用岸线，可开发利用岸线较少。

##### 3.犍为港区

犍为港区现有下渡货运码头及盐关休闲旅游码头等客运码头。货运码头主要转运当地的矿建材料、煤炭，夹江等地的瓷砖和眉山等地的元明粉，共有泊位13个，占用岸线1000m。已开发利用货运岸线均修建有水工建筑物，配备有较现代化的装卸设备，岸线利用率较高。其余岸线利用程度不高，基本保持自然状态或以农业用地为主。

##### 4.沙湾港区

沙湾港区有刘沟码头、易坝、龙岩码头等短途客运码头。已利用岸线多利用自然岸坡进行装卸作业或仅修建简易下河梯步，岸线利用率较低。除城市建设占用岸线外，其余岸线利用程度不高，基本保持自然状态或以农业用地为主。

##### 5.其他

金口河区现有大峡谷码头和胜利村停靠点，有客运泊位5个，占用岸线250m。乐山市现有短途客运码头51座。其中乐山市市中区范围内9座，犍为县范围内6座，夹江县范围内4座，沙湾区辖区范围内10座，沐川辖区范围内14家，峨边县辖区范围内3座，峨眉山市辖区范围内5座，主要服务于两岸居民短途出行需求。已利用岸线基本均采用斜坡梯步结构，集疏运条件一般，受丘陵地形条件影响，岸线陆域条件一般，纵深较小。

#### （二）岸线利用现状评价

1.原规划港口岸线开发程度总体较低。乐山港规划岸线总长14302m，截止2021年，已利用岸线3182m，利用率约22.25%；各港区规划岸线利用率在13.66%~36.00%，原规划港口岸线开发程度总体较低。

2.港口岸线利用效率不高，部分岸段利用粗放。已利用的港口岸线中，货运码头仅乐山大件码头、和邦盐业码头具有较高的专业化、规模化水平，其余多数码头分布相对分散，码头装卸作业设备相对老旧、落后；旅游客运码头多数为简易下河梯步码头，相关配套设施缺乏，港口岸线利用效率不高，部分岸段利用粗放。

3.已利用港口岸线水陆域空间普遍趋于紧张。已开发利用港口岸线主要集中在岷江干线，大渡河、青衣江等其他支流基本未开展港口岸线开发，仅有部分非法砂石码头；岷江沿线已利用港口岸线中，主要集中在市中区大佛景区、五通桥区桥沟、犍为县城等岸段，随着城市的建设发展，已利用港口岸线的大多水陆域空间普遍趋于紧张。

### 三、港口岸线资源综合评价

综上所述，乐山港岸线资源主要具有以下特点：

宜港岸线资源较为丰富、开发潜力大。乐山境内水运资源丰富，岷江、大渡河、青衣江三江汇集。岷江航电开发正在大力推进，大渡河、青衣江等支流上梯级枢纽多数已建成，形成深水库区。未来岷江航道将达到Ⅲ级，岷江沿线支流也会形成梯级回水区，加上已建梯级库区，岸线资源较为丰富，具有水深条件较好、河势稳定、冲淤变化不大等建港优势。

规划范围内岸线利用程度较低。大部分岸线为旅游码头、客渡码头、砂石码头占用，原有中小码头分布比较分散，布局不合理，造成岸线利用零乱，局部岸线资源浪费。有城镇、工厂分布和集疏运条件好的岸线开发利用程度相对较高，其余岸线利用程度不高，基本保持自然状态或以农业用地为主。

宜港岸线资源分布不均。总体来看，岷江沿岸城市密集分布，占用较多岸线，且岷江上分布有岷江长吻鮠国家级水产种质资源保护区、乐山大佛风景名胜区等生态敏感因素，可开发利用岸线少；大渡河、青衣江等支流库区航道上，岸线资源比较丰富，岸线开发利用率低。此外，岷江航道上下游岸线资源分布也不均衡，上游为市中区、五通桥区，社会经济发展快，城镇、工厂密集，占用岸线较多，可开发利用岸线少，特别是货运岸线；下游犍为港区岸线开发利用程度较低，且犍为枢纽、龙溪口枢纽建设推进顺利，可大规模成片开发利用岸线较多。

具有大规模成片开发的条件。因岷江航电开发推进缓慢，自《乐山港总体规划》2010年批复以来，乐山港未进行大规模开发建设，岸线资源相对丰富，特别是老江坝、高石坝等岸线，水域条件良好，后方陆域开阔，适合布置大型的综合货运作业区和临港工业，集疏运条件良好，能实现铁、公、水的有效衔接，有望成为临港工业聚集的“洼地”。

优良宜港岸线资源有限，亟待保护。乐山港宜港岸线资源比较丰富，但适宜成片开发的优良宜港岸线资源有限，且岸线资源在河流之间、河流上下游分布不均衡。靠近市中区、深入成都经济区货源腹地、适宜大规模成片开发的岸线目前仅有老江坝、高石坝、罗家坝等岸线，港口岸线资源亟待加强控制和保护。

## 第二节 港口岸线利用规划

### 一、规划原则

#### （一）生态优先、绿色发展

坚持以生态优先、绿色发展为导向，注重保护生态环境，珍惜岸线资源、土地资源、临水旅游资源，主动避开环境敏感要素和永久基本农田，与生态环境协调发展。

#### （二）远近结合、协调发展

结合各地区航道条件，立足当前，着眼长远，远近结合、层次分明，既注重近期发展，又要保护港口岸线资源，为远期发展留有足够余地，使港口发展有充分的弹性，对情况变化具有较高的适应性。同时确保港口岸线规划与土地利用规划、城镇体系规划、产业布局规划和综合交通规划等相衔接，充分考虑各行业和城市发展对岸线的需求，统筹规划，保证港口岸线利用结构优化。

#### （三）合理开发、有效保护

岸线是不可再生的宝贵资源。岸线资源的开发利用要按照港口规划，结合通航枢纽工程和通航条件依序合理开发、深水深用，合理布局，科学开发岸线；要充分考虑港口未来发展需要，对规划期内暂未利用的岸线应进行有效保护，以保证港口可持续发展的需求。

#### （四）调整结构、集约利用

在推动供给侧改革、实现高质量发展的背景下，港口总体规划修编中岸线利用规划宜重点调整岸线结构，实现岸线集约利用。即在保持货运岸线规模基本不变的基础上，适当扩大规划范围、客运岸线规模，增加水上公共服务岸线、修造船岸线、城市生活岸线等功能岸线，满足经济社会发展要求，支撑“交通+旅游”融合发展，推动乐山港高质量发展。

### 二、港口岸线利用规划

根据乐山市岸线资源特点、经济运量预测、城市总体规划、产业布局规划、旅游规划和腹地交通发展规划，综合考虑近期建设及长远发展需要，经分析比较，在规划中将岸线划分为：货运岸线、客运岸线、支持保障岸线。

乐山港本次共规划各类宜港岸线16075m，其中已利用岸线3155m。规划客运岸线29段，总长6110m；规划货运岸线14段，总长7990m；规划支持保障岸线13段，总长1975m，用于港航管理、船舶修造、水上公共服务。乐山港各江河岸线利用规划见表4.2-1、表4.2-4和附图03-1、03-2。

表4.2-1 乐山港主要岸线利用规划汇总表

| 名称 | 规划利用岸线长度 （m） | 已利用宜港岸线长度 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐山港 | 16075 | 3155 |  |
| 一、岷江 | 9540 | 2220 |  |
| 嘉州港区 | 4365 | 915 |  |
| 五通桥港区 | 305 | 305 |  |
| 犍为港区 | 4870 | 1000 |  |
| 二、大渡河 | 3835 | 835 |  |
| 嘉州港区 | 625 | 225 |  |
| 沐川港区 | 300 | 0 |  |
| 沙湾港区 | 960 | 410 |  |
| 峨边港区 | 1750 | 0 |  |
| 金口河港区 | 200 | 200 |  |
| 三、青衣江 | 500 | 0 |  |
| 夹江港区 | 500 | 0 |  |
| 四、沐溪河 | 1600 | 0 |  |
| 沐川港区 | 1550 | 0 |  |
| 犍为港区 | 50 | 0 |  |
| 五、马边河 | 300 | 100 |  |
| 犍为港区 | 100 | 0 |  |
| 沐川港区 | 200 | 100 |  |
| 六、茫溪河 | 100 | 0 |  |
| 五通桥港区 | 100 | 0 |  |
| 七、金王寺水库 | 200 | 0 |  |
| 沐川港区 | 200 | 0 |  |

分港区来看，嘉州港区货运岸线大幅减少，旅游客运岸线大幅增加，同时增加支持保障岸线，取消城市生活岸线；五通桥港区货运岸线规模基本保持不变，同时增加旅游客运岸线、支持保障岸线，取消城市生活岸线；犍为港区货运岸线规模小幅度增加，主要是扩大原孝姑岸线规模即现在的高石坝岸线，旅游客运岸线小幅增加，同时增加船舶修造、水上服务中心岸线，取消城市生活岸线；沙湾港区货运岸线规模小幅度增加，主要是增加库区短途砂石、散货岸线，同时增加旅游客运岸线；同时本次修编增加沐川港区、峨边港区、金口河港区、夹江港区。总体来看，本次修编货运岸线规模减小，降幅15.3%；客运岸线大幅增加，支撑“交通+旅游”融合发展，满足人民群众美好生活需求；同时合理增加支持保障岸线，用于港航管理岸线、水上服务中心建设，取消城市生活岸线。

分江河来看，岷江上货运岸线大幅减少约45.6%，旅游客运岸线大幅增加，同时增加水上服务中心岸线；大渡河上客货运岸线均大幅增加，其中货运岸线增加的原因主要是服务库区砂石、散货运输，同时增加修造船岸线、港航管理岸线，取消城市生活岸线。同时本次修编增加沐溪河、马边河、青衣江岸线。总体来看，本次修编货运岸线规模变小，减少约15.3%；客运岸线大幅增加，支撑“交通+旅游”融合发展，满足人民群众美好生活需求；同时合理增加支持保障岸线，用于港航管理岸线、船舶修造船、水上服务中心建设，取消城市生活岸线。

重点岸线评价

#### （一）岷江

岷江段规划利用岸线16段，总长度约9540m，已利用或部分利用岸线9段，已利用岸线2220m。

##### 1.嘉州港区

规划可利用岸线7段，总长度约4365m；已利用岸线5段，已利用岸线915m；综合性岸线1段，兼顾客运+货运+支持保障。共规划客运岸线6段，长2900m；支持保障岸线2段，长905m；货运岸线1段，长600m。

牟子岸线：位于规划老木孔坝址上游23.60~23.50km处岷江左岸牛中坝附近，规划板桥枢纽下坝址下游约700m，岸线长度约100m。该段岸线顺直，水域条件良好；陆域平坦，目前为自然状态，未开发利用；后方有城市道路通过，集疏运较为方便。结合大佛景区旅游航线，规划为旅游客运岸线。

芭蕉林岸线：位于规划老木孔坝址上游16.12~15.82km处岷江左岸，上距岷江一桥120m；岸线长度约300m，已全部利用，为大佛景区旅游码头。该段岸线顺直，水域条件良好；陆域平坦，纵深约40m；后方有城市道路通过，建有停车场，集疏运方便。规划为大佛景区北门户码头旅游客运岸线。

乌尤寺岸线：位于规划老木孔坝址上游12.91~12.48km处岷江左岸，岸线长度约300m，现状建有乌尤寺码头，岸线由上下两段组成，上段建有下河坡道，下段有游船顺岸靠泊，岸线已全部利用。该段岸线顺直，位于大渡河汇合口下游约1km，水面宽度超过450m，水域条件良好；后方陆域位于乌尤坝，陆域平坦，高程约356~358m，陆域纵深20~90m，多为河边滩地，利用率较低；后方有城市道路通过，集疏运方便。规划为旅游客运岸线。

杜家场岸线：位于规划老木孔坝址上游11.91~11.76km处岷江右岸，岸线长度约115m。该段岸线已全部利用，是支持保障岸线。

老江坝岸线：位于规划老木孔坝址上游6.95-3.7km处岷江右岸，岸线长度约3250m。该段岸线顺直，岸线所在河段现状洲汊发育，岸线前沿主河道较窄，约230m；未来老木孔枢纽蓄水后，水域条件更加适宜建港。后方成片耕地集中分布，耕地利用率高；陆域平坦，高程约356~357m，陆域纵深充足；后方有城市道路通过，集疏运方便。规划上段750m为支持保障岸线，包括应急救援、港航管理、污染物接收、船舶修造及锚泊等服务功能；规划中段2000m为旅游客运岸线；规划下段600m为货运岸线，为成都市、乐山市等腹地集装箱、重大件、件杂货运输提供服务。

其他：在乌尤坝南部对岸规划马鞍山岸线，长度约50m，该段为码头停靠点，已全部利用。

##### 2.五通桥港区

规划可利用岸线1段，总长度约305m，规划为货运岸线，已全部利用。

桥沟岸线：位于规划东风岩坝址上游1.95~1.60km处岷江左岸，紧邻东方电机厂，岸线长度约305m，原桥沟码头已全部利用该岸线。该段岸线顺直，处于岷江虎口凸嘴下游约1.3m，现状水面宽度约250m，东风岩枢纽建成蓄水后水面更加宽阔；陆域比较平坦，目前为自然岸坡，纵深约200m、高程339~349m，东风岩枢纽建成后，部分陆域将被淹没；后方有城市道路、G213通过，集疏运方便。该段岸线下游紧邻东风岩枢纽坝址，陆域纵深受淹没影响及行洪控制要求，码头规模受限。规划为货运岸线，为五通桥工业园区货物提供运输服务。

##### 3.犍为港区

规划可利用岸线8段，总长度约4870m，其中已全部利用岸线3段，总长1000m，为和邦盐业、下渡和盐关岸线。客运岸线3段，长550m，货运岸线3段，长3510m；支持保障岸线5段，长810m。

犍为枢纽岸线：位于犍为坝址上游1030~830m的船闸上引航道口门区外靠岸一侧，规划利用岸线长度200m，目前该段岸线建有犍为枢纽工作船码头，拟将该段岸线规划为支持保障及客运岸线，建设犍为枢纽旅游客运码头。

盐关岸线：位于在建龙溪口枢纽坝址上游23.35~23.05km处岷江右岸，后方为犍为县城，岸线长度约300m，现状已利用240m长，建有下河梯步，为盐关旅游客运码头和海事码头。该段岸线顺直，水域条件好；后方陆域为犍为滨江休闲广场；后方为犍为县城城市道路，集疏运较方便。

高石坝岸线：位于在建龙溪口枢纽坝址上游9.28~6.28km处岷江左岸，百支溪与岷江汇合口上游约3km范围内，岸线长度约3000m。上段河道较为顺直，长约1.5km，河面宽300m~400m；下段河道微弯，河床中部有一草包滩江心洲（洲长约700m，宽200m～300m，洲顶高程307～312m，有局部范围介于312～313m），河道被分为左右两汊，左汊主汊河槽宽约200m，右汊支汊河槽宽100～150m，洲尾下游200m即为百支溪汇入口，因为江心洲和百支溪汇入的影响航道上在洲尾形成了猪圈门滩。上游河段水域较宽，主河槽偏左，为优良的深水岸线，岸线长约2.0km；下游岸线长约1km，由于江心洲的存在，现状水域宽度较窄。未来随着龙溪口枢纽的建成，水域更加宽阔，达到500~650m。岸线目前为自然岸线，村落散布，陆域纵深范围内地势平坦，沿岸主要为成片集中耕地，耕地利用率高。上游陆域纵深约600 m；下段陆域纵深变窄，最窄处为200m左右。县道S215经过作业区规划陆域后方，G93乐宜高速在作业区下游新民镇设有出入口，现状集疏运较方便。该段岸线是适宜建港的优良岸线，拟作为货运岸线，结合后方犍为新工业基地建设。岸线上段拟考虑加油、加水、船舶修造等公共服务功能。

温泉小镇岸线：位于该岸线位于在建龙溪口航电枢纽坝址上游3.77~3.57km处岷江左岸，规划岸线长度200m，规划为旅游客运岸线，拟建设温泉小镇客运码头。岸线后方拟建设茉莉花温泉综合开发项目。

马鞯坝岸线：该岸线位于在建龙溪口航电枢纽坝址下游3.24~3.44km处岷江右岸，后方为新民镇红岩村，岸线长度约200m。该段岸线位于规划的新民工业园区对岸，该段岸线目前已有船舶停靠，后方有民居分布，陆域纵深较窄，有乡道到达岸线，规划为支持保障岸线中的船舶修造岸线。

新民岸线：该岸线位于在建龙溪口航电枢纽坝址下游2.96~2.75km处岷江左岸，后方为新民镇，岸线长约210m。该段岸线处于较顺直河段，水域条件好；陆域为河边滩地，未开发利用，现状为砂石堆场，纵深较小；后方为集疏运较方便，规划为支持保障岸线。

#### （二）大渡河

大渡河段规划利用岸线17段，总长度约3935m，已利用或部分利用岸线6段，已利用岸线835m。

##### 1.嘉州港区

规划可利用岸线7段，总长度约625m，已全部利用岸线3段，总长225m，分别为肖坝客运岸线、大件码头岸线、铁牛门岸线。其中客运岸线6段，长510m；货运岸线1段，长115m。

鸭儿坝岸线：位于高新区安谷镇郑明村鸭儿坝大渡河右岸、青衣江汇入大渡河河口对岸、安谷尾水渠出口下游，距离河口里程5.37~5.22km，岸线长度约150m。岸线上距安谷尾水渠出口约400m，距G93乐宜高速大渡河大桥接近1km，下距大渡河大桥约500m，对面为青衣江汇合口。该岸线较为顺直，岸线后方建设有乐沙大道滨江走廊带，后方陆域较窄，纵深40~80m，拟建设为高新区旅游客运码头，与大佛景区开通旅游航线。

凤洲岛岸线：位于大渡河河口处凤洲岛江心洲左汊道右岸，紧邻拜佛台，距离河口里程0.80~0.60km，岸线长度约200m；该段岸线顺直，水域条件良好；陆域平坦，为自然岸坡，未开发利用；后方有岛内道路分布，目前通过桥梁连接大渡河右岸车子镇，集疏运较为方便。凤洲岛是大佛景区打造的休闲场所，岛上现建有拜佛台，另规划有休闲步道、夜跑项目等，岸线规划为配套的旅游客运岸线。

结合大佛景区旅游开发需要，在三江湿地公园临凤洲岛侧规划利用岸线1段，即小铜河岸线，长为50m。规划为旅游码头停靠点。

##### 2.沐川港区

规划可利用岸线1段，为货运岸线，总长度约300m。

茨竹坪岸线：位于铜街子电站大坝上游10.05~9.75km处大渡河右岸，岸线长度约300m。该岸线处于河流较为顺直段，水域条件优良，河宽超过400m。陆域后方现状为河边滩地，高程470~472m，未开发利用，纵深约120m；后方有乡道Y009通过，连接国道G348，沟通沐川县城及沙湾区，集疏运方便。规划作为货运岸线。

##### 3.沙湾港区

规划可利用岸线4段，总长960m；已全部利用岸线2段，长410m；综合性岸线2段，兼顾客运+货运。规划客运岸线3段，长300m，其中旅游客运停靠点1个，岸线长50m；货运岸线3段，长660m。

代湾岸线：位于龚嘴枢纽坝址上游2.82~2.47km处大渡河左岸，岸线长度约350m。该段岸线处于弯道凹段，水域条件良好，河流宽度超过500ｍ，陆域平坦，现状为旧码头及河滩地，开发利用纵深50-100ｍ,后方紧邻成昆铁路及代湾火车站，对岸为峨轸路，后有乡道通过，集疏运较方便。规划为旅游客运及货运岸线。

易坝岸线：位于铜街子枢纽坝址上游26.9~26.7km处大渡河左岸，岸线长度约200m。该段岸线处于弯道凸岸上游，水域条件良好，河宽超过120m。陆域高程474~475.6m，现状为河边滩地，未开发利用，陆域纵深较窄；后方有乡道通过，集疏运较方便。规划为客货中转岸线。

4.峨边港区

规划可利用岸线5段，总长1750m，均为利用；其中综合性岸线1段，兼顾货运+支持保障。规划客运岸线2段，长600m；货运岸线3段，长1050m；支持保障岸线1段，长100m。

龙眼坝岸线：位于龚嘴枢纽坝址上游29.63~29.23km处大渡河左岸，岸线长度约400m。该段岸线处于连续弯道过渡顺直段，水域条件良好，河宽超过250m。陆域纵深40-200m，高程528~543m，上段已利用部分为临时砂石码头；下段现状为河边滩地，未开发利用；后方有省道S306及成昆铁路通过，集疏运方便。规划作为龚嘴库区沙湾区、峨边县、峨眉市三区市县共用的港航管理、水上搜救中心及货运岸线、船舶修造岸线。

白果岸线：位于龚嘴枢纽坝址上游22.95~22.60km处大渡河右岸，岸线长度约350m，建有临时砂石码头。该段岸线微弯，水域条件较好，河宽超过200m。陆域现状已初步整平，为砂石堆场，高程526.3~528.5m，纵深充足，超过100m；后方紧邻省道S309，集疏运方便。规划作为货运岸线。

龚嘴岸线：位于龚嘴枢纽坝址上游2.06~1.66km处大渡河右岸，岸线长度约400m。该段岸线较顺直，水域条件较好，河宽超过450m。陆域现状为河边临时砂石堆场，高程526.4~534.9m，纵深40~70m；后方紧邻省道S309，集疏运方便。规划为旅游客运岸线。

五渡客运岸线：位于铜街子枢纽坝址上游25.30~25.10km处大渡河右岸，紧邻五渡镇彝族新村，岸线长度约200m。该段岸线顺直，水域条件较好，河宽超过300m。陆域平坦，高程473~476m；现状为河边滩地、耕地，未开发利用；纵深最窄处约30m、最宽处约100m。后方有乡道通过，集疏运较方便。考虑结合岸线附近乡村旅游、观光农业等旅游开发，规划作为旅游客运及渡运岸线。

五渡货运岸线：位于铜街子枢纽坝址上游22.50~22.10km处大渡河右岸，紧邻五渡镇彝族新村，岸线长度约400m。该段岸线顺直，水域条件较好，河宽约为250m。陆域现状为河边滩地，未开发利用；纵深最窄处约100m、最宽处约160m。后方有乡道通过，集疏运较方便。考虑结合库区砂石、玄武岩等建筑材料运输的需求，规划为货运岸线。

5.金口河港区

规划可利用岸线1段，总长度约200m，为客运岸线，已全部利用，同时兼顾支持保障。

大峡谷岸线：位于枕头坝枢纽坝址上游1.60~1.40km处大渡河左岸，岸线长度约200m。该段岸线顺直，水域条件好，河宽超过200m。陆域现状为河边滩地，部分修建有下河梯步，未作其他开发利用，纵深约40m；后方紧邻改国道G245，集疏运方便。考虑后方有四川省大渡河大峡谷旅游风景区及金口河区港航管理需要，规划为旅游客运及港航管理岸线。

#### （三）沐溪河

沐溪河段规划利用岸线3段，总长度约1600m，均未利用，除罗家坝为货运岸线外其余均为客运岸线。

- 沐川港区

规划可利用岸线2段，总长度约1550m，1段为客运岸线，1段为货运岸线。

炭库古镇岸线：位于距沐溪河汇入岷江河口14.70~14.55km处沐溪河右岸，岸线长度约150m，目前该段河段缺水不通航，龙溪口枢纽下闸蓄水后，常年回水位将回到该处上游约2.2km处，岸线上游为炭库古镇，目前该段岸线后方为低山丘陵，拟将该段岸线规划为旅游客运岸线。

罗家坝岸线：位于距沐溪河汇入岷江河口14.00~12.60km处沐溪河右岸，岸线长度约1400m。该岸线处于河流两个“几”字形弯道间过渡顺直段，现状水域条件一般良好；龙溪口枢纽蓄水后，岸线处于龙溪口常年回水范围内，水深、河宽等水域条件得到改善，河宽约50m。陆域后方现状为自然岸坡，高程325~342m，成片耕地、林地分布，未做其他开发利用，纵深30~100m；后方有乡道Y009通过，沟通沐川县城、犍为，现状集疏运较方便，规划有仁沐新高速互通至作业区的10km快速通道，未来集疏运更加方便。结合沐川县罗家坝工业园区建设规划，规划为沐川、马边等大小凉山地区货运岸线。岸线上段考虑港航管理、船舶修造等公共服务功能。

##### 2.犍为港区

结合域内沐溪河沿线铁炉乡传统村落等旅游景点分布及沿河民众出行需要，规划利用岸线1段，即铁炉安南岸线，长为50m。规划为旅游码头停靠点。

#### （四）青衣江

青衣江段规划利用岸线3段，总长500m，均为客运岸线，均未开发利用，其中柏杨湾岸线兼顾支持保障功能。

##### 1.夹江港区

青衣江段规划岸线全部位于夹江港区。

佩玉泉岸线：位于毛滩枢纽坝址上游8.25~8.15km处青衣江左岸，岸线长度约100m。该段岸线处于上游千佛岩枢纽尾水渠防洪堤尾部，岸线顺直，水域条件好，河宽约230m。陆域平坦，主要为河边滩地，未开发利用；后方有县道X145通过，连接夹江县城区，集疏运较方便。考虑后方东风堰水情博物馆及下游千佛岩旅游发展需求，规划作为建设千佛岩景区上旅游码头的旅游客运岸线。

柏杨湾岸线：位于毛滩枢纽坝址上游7.13~6.78km处青衣江左岸，岸线长度约350m。该段岸线顺直，水域条件良好，河宽超过300m，属于库位段，枯水期水深可能较小。陆域为倾斜岸坡，高程408~418m，现状为河边滩地，未开发利用，纵深约60m；后方有防洪堤、145县道通过，连接夹江县城，集疏运较方便。考虑夹江千佛岩景区发展及夹江县港航管理需求，规划作为旅游客运及港航管理岸线，拟建千佛岩景区下旅游门户码头及夹江县海事及搜救中心，同时考虑千佛岩景区旅游船舶锚泊需求。

其他：峨眉山月停靠点岸线位于毛滩枢纽坝址上游3.4km处青衣江左岸，岸线长度均为50m。规划作为千佛岩景区旅游客运码头停靠点。

- 其余通航水域

1.马边河

马边河共规划岸线3段，总长约300m，均为客运岸线；已全部利用岸线1段，长100m。

（1）犍为港区

犍为境内规划可利用岸线1段，长度约100m，为客运岸线。

建新岸线：位于距河口8.67-8.57km处马边河左岸，岸线长度约100m。该岸线顺直，水域条件好；陆域为河边滩地，未开发利用；后方有乡道通过，集疏运较方便。考虑岸线后方为清溪古镇，规划为旅游客运岸线。

（2）沐川港区

沐川境内规划可利用岸线2段，长度约200m，均为客运岸线。依托舟坝库区旅游资源，在马边河舟坝库区规划可利用岸线1段，为舟坝岸线，长为100m；依托黄丹库区旅游资源，在马边河黄丹库区规划可利用岸线1段，为黄丹岸线，长为100m。

另外，马边县拟在马边河官帽舟电站发展库区旅游，建议在对官帽舟电站进行通航水域认定后选择合适岸线布置旅游码头，岸线长度建议按100m考虑。

2.茫溪河

结合五通桥境内茫溪河沿线盐卤历史文化博物馆和慈恩寺等旅游景点分布，规划可利用岸线2段，分别为金岗沱岸线、盐卤博物馆岸线，均长约50m，总长度约100m，规划为旅游码头停靠点。

3.金王寺水库

依托金王寺库区旅游资源，在金王寺库区规划可利用岸线1段，即金王寺岸线，长200m，规划为旅游客运停靠点。

# 第五章 港口总体布置规划

## 第一节 规划原则

一、合理分工。结合港口岸线资源、后方产业布局以及集疏运系统，合理定位乐山港各港区性质，有序安排集装箱、散货、件杂等主要货种布局，实现运输货种的专业化集聚发展。

二、协调发展。港口规划与土地利用规划、城市总体规划、航道发展规划、江河流域规划、综合交通运输规划相协调，相互促进、共同发展。

三、港城互动：按照“港产联动、港城联动”的联动发展模式，对港口空间进行合理布局，加强港口规划与沿江产业、临港工业、物流园区的衔接，实现“港为城用、城以港兴”的发展战略。

四、集疏运通畅。充分重视港区与集疏运通道以及后方集疏运体系之间的配套与协调，确保港口综合能力的发挥。

五、远近结合。把近期发展重点与远期发展目标结合起来，形成便于分期发展的滚动模式，使港口发展有充分的弹性，对情况变化具有较高的适应性，以保证港口发展的连续性。

## 第二节 港区划分

根据港口的性质、各港区的条件，考虑城市发展及产业布局特点，结合港口功能调整，确定港口总体布局、港区划分及功能定位。

根据码头所处的地理位置、行政区划、开发利用现状，结合港口交通条件、城市总体规划、产业布局、经济需求等特点将乐山港划分为嘉州港区、五通桥港区、犍为港区、沐川港区、沙湾港区、峨边港区、金口河港区、夹江港区共8个港区，乐山港港区布置详见附图。

一、港区划分

嘉州港区：岷江右岸悦来乡断颈佛至五通桥冠英镇徐坝村老木孔坝址50.2km，左岸关庙乡新桥至五通桥牛华镇易坝村老木孔坝址45.3km；大渡河左右岸沙湾坝址上游1.9km至新槽口滩左顺坝17.6km左右两岸；青衣江右岸杨湾乡牛头堰至汇合口18.2km，左岸棉竹乡刘湾至汇合口14.1km。

五通桥港区：岷江右岸五通桥冠英镇徐坝村老木孔坝址至西坝镇曾武山17.1km，左岸五通桥牛华镇易坝村老木孔坝址至金粟镇三尖石18.8km；茫溪河观音滩至汇合口18km左右两岸。

犍为港区：岷江右岸石溪镇石火盆至铁炉乡龙溪河河口56.8km，左岸岷东乡芭蕉湾至新民镇河尖山54.5km；沐溪河罗家坝至汇合口11.6km左右两岸；马边河板桥至坛罐窑坝址15.3km左右两岸。

沐川港区：沐溪河炭库乡王华村至友谊村2.9km左右两岸；马边河黄丹电站下游1.1km左右两岸、黄丹电站至舟坝电站库区14.1km左右两岸、舟坝库区23km左右两岸；马边河汊河仁和码头至舟坝码头8km左右两岸；大渡河铜街子库区右岸大沙坝至水碾沟7.7km。

沙湾港区：大渡河左岸火坝沟至冯坝90.6km，右岸水碾沟至上坝56.9km。

峨边港区：大渡河右岸罐口至大沙坝52.1km，左岸马嘶溪码头至石板溪13.4km。

金口河港区：大渡河右岸宝水溪河口至枕头坝大坝6.3km，左岸白熊沟至枕头坝大坝9.4km。

夹江港区：青衣江右岸石棉渡口至牛头堰37.7km，左岸芦溪口下游400m至刘湾37.3km。

二、港口空间发展布局

乐山港将加强与重庆港、泸州港、宜宾港等枢纽港口的深入合作，统筹考虑城市空间结构和产业布局规划，总体上将形成以嘉州港区为客运核心港区，以犍为港区为货运核心港区，以岷江、大渡河为两带，五通桥港区、沐川港区、沙湾港区、峨边港区、金口河港区、夹江港区为多点形成的“双核两带多点”总体空间格局。

三、主要运输系统布局

（一）货运系统

1.集装箱

原规划将嘉州港区老江坝作业区规划为乐山港集装箱主要作业区，另外在五通桥港区桥沟作业区也考虑了集装箱装卸功能，但随着乐山市城市向冠英片区发展，老江坝作业区已位于城市规划范围，不适合建设大规模货运作业区，因此本次规划对乐山市岷江左右两岸踏勘后，根据老江坝的情况保留了部分集装箱货运功能外，在龙溪口坝址上游7km处的岷江左岸高石坝，布置了乐山港的大型综合作业区，用以承接老江坝原有的集装箱货运功能。

因此，未来乐山港集装箱运输将以嘉州港区老江坝作业区、犍为港区高石坝作业区为主。

2.重大件

结合乐山市城市发展以及大件公路改建规划，将乐山港重大件运输调整至嘉州港区老江坝作业区。

3.件杂货

原规划件杂运输功能主要布局在嘉州港区老江坝作业区、五通桥港区桥沟作业区，犍为港区下渡作业区、河口作业区以及沙湾港区沫东作业区。本次规划根据作业区的调整将件杂运输主要布局在嘉州港区老江坝作业区、五通桥港区桥沟作业区和犍为港区高石坝作业区。

4.散货

原规划对乐山港的散货功能考虑得较少，主要布局在河口作业区，另外在下渡作业区、沫东作业区也考虑了散货运输功能。本次规划针对乐山港非金属矿石、矿建材料需求较大的特点，强化了散货运输功能，主要在犍为港区高石坝作业区、沐川港区罗家坝作业区、茨竹坪散货码头、沙湾港区代湾码头、峨边港区白果散货码头、五渡货运码头布局了散货运输功能。

（二）客运系统

原规划对乐山港的客运及旅游客运功能考虑得较少，主要考虑在嘉州港区肖坝客运作业区。本次规划结合交旅融合发展要求，并根据乐山港水上旅游资源丰富、水上旅客运输需求强烈的特点，将乐山港旅客运输系统按水上旅游集散中心、水上门户码头、旅游集散码头三个层次对乐山港旅游码头进行了规划布局。根据大佛景区的资源禀赋将老江坝作业区游轮码头（乐山港国际旅游中心）规划为乐山市水上旅游集散中心。在旅游资源丰富及水上旅游需求发展强烈的嘉州港区、犍为港区、峨边港区、金口河港区、夹江港区分别规划了大佛客运作业区、龚嘴旅游客运作业区、大峡谷旅游客运码头、千佛岩旅游客运作业区作为各港区的水上门户码头。再结合每个港区旅游资源分布情况，规划了高新区旅游客运码头、炭库古镇旅游客运码头、月亮湾客运码头、五渡客运码头等码头作为各港区的旅游集散码头。

四、港区功能定位

嘉州港区：该港区是乐山港的客运核心港区、大件运输港区，本次规划将根据乐山市城市功能定位的调整将原规划的老江坝作业区的集装箱、件杂货、散货等部分货运功能疏解至犍为港区的高石坝作业区，保留原有的大件以及部分集装箱、件杂运输功能并兼顾铁水联运，强化旅游客运功能，为乐山港主要的客运港区、货运港区，是乐山港水上旅游集散中心，且为乐山市以及成都平原经济区等腹地的集装箱、大型设备、件杂货等提供运输中转服务。

五通桥港区：该港区是乐山港的重要港区，该港区交通条件便利，紧邻乐山市五通桥新产业基地，产业依托条件较好，重点发展件杂以及散货运输，主要为乐山市货物运输提供中转服务。作业区后方可配套建设仓储及物流园区、临港产业园区。

犍为港区：该港区是乐山港的货运核心港区，港区建港条件优越，可建设23个以上1000吨级泊位，通过能力可达2300万t以上，后方有着较好的产业依托基础，是乐山港发展集装箱、件杂、散货铁水联运的主要港区，通过后方集疏运网络可有效服务犍为本地、乐山乃至成都平原经济区。犍为港区主要承担集装箱、件杂货、散货和旅客运输，后方配套建设仓储、物流园区，可积极发展临港保税物流和临港制造业。

沐川港区：该港区为乐山港重要港区，是沐川县、马边县及毗邻大小凉山地区出海口岸，并为大渡河、马边河、龙溪河、洋溪河两岸居民出行提供短途区间出行服务。

沙湾港区：该港区为乐山港一般港区，主要为大渡河龚嘴、铜街子、沙湾、安谷等大中型水电站的砂石资源和水上旅游资源开发提供运输服务，为沿江居民的短途区间运输服务。

峨边港区：该港区为乐山港一般港区，主要为峨边县境内大渡河龚嘴电站、铜街子电站以及小河等砂石资源和水上旅游资源开发提供运输服务，为沿江居民的短途区间运输服务。

金口河港区：该港区为乐山港一般港区，主要为金口河区境内枕头坝一级、二级水电站及沙坪一级、二级水电站水上旅游资源开发提供旅客运输服务和沿江居民的短途区间运输服务。

夹江港区：该港区为乐山港一般港区，主要为夹江县境内青衣江千佛岩电站、毛滩电站以及马村水库、龙华水库等水上旅游资源开发提供旅客运输服务和沿江居民的短途区间运输服务。

马边货源现状出口码头为金沙江屏山县新市镇货运码头，远期规划主要通过与沐川港区、犍为港区以及宜宾港新市港区采用公水、铁水等多式联运，实现本地矿产资源及产品的通江达海。

## 第三节港区布置规划

### 一、规划功能

结合乐山港各港区的交通条件、运输需求以及主要货种规划等，将乐山港规划为货物运输系统和客运系统，大宗物资货运体系以犍为港区为核心，五通桥港区、沐川港区为支撑，沙湾港区、峨边港区为补充；水上旅游客运体系以嘉州港区为核心，犍为港区、沙湾港区为支撑，峨边港区、金口河港区、夹江港区等为补充。本次按两个层次进行各港区规划，第一层次为作业区，规模较大，是规划的重点；第二层次是码头，规模较小，是对各港区功能的补充。各主要作业区及码头的规划功能如下：

#### （一）嘉州港区

1.老江坝作业区：原规划的老江坝作业区是岷江港航电的重要组成部分，规划布置了40个集装箱泊位、2个大件泊位、14个件杂泊位，占用岸线长5.4km，占用陆域面积3309200m2，由于乐山市冠英片区城市功能定位发展变化，本次规划拟将老江坝作业区部分集装箱、件杂货运功能疏解至高石坝作业区，老江坝作业区保留大件运输及部分集装箱、件杂货运输功能，另外根据大佛旅游景区提质增效和乐山市水上应急救援能力提升的要求，在老江坝作业区规划了游轮码头和水上应急救援中心，因此本次规划老江坝作业区主要包括岷江水上应急救援中心、游轮码头和大件码头。岷江水上应急救援中心规划为乐山市水上应急救援中心并兼顾水上服务区功能，规划为二类码头，共规划建设12个工作船泊位。游轮码头拟规划为乐山港国际旅游中心，是乐山市水上旅游集散中心，主要为乐山市丰富的水上旅游资源开发提供旅游运输服务，作为水上集散中心，除了具备客运码头的基础功能外，还应当具备旅游“六要素”功能，规划为二类码头，共规划建设20个旅游客运泊位。大件码头主要为成都平原经济区等腹地的集装箱、大型设备等提供运输中转服务，规划为一类码头，规划建设1个1000吨级重大件泊位、4个1000吨级通用泊位。

2.大佛客运作业区：主要包括芭蕉林旅游客运码头、乌尤寺旅游客运码头、凤洲岛旅游客运码头、小铜河客运停靠点。芭蕉林旅游客运码头：规划为嘉州港区旅游集散码头、大佛景区北门户码头，主要为来大佛景区游览的游客提供运输服务，该码头规划5个旅游客运泊位。乌尤寺旅游客运码头：规划为嘉州港区旅游集散码头、大佛景区南门户码头，主要为来大佛景区游览及休闲游玩的游客提供运输服务，共规划5个旅游客运泊位。凤洲岛旅游客运码头：规划为嘉州港区旅游集散码头，凤洲岛上有拜佛台，该码头主要为来拜佛台及凤洲岛休闲旅游的游客提供运输服务，共规划建设4个旅游客运泊位。以上三个集散码头均规划为二类码头。另外大佛客运作业区还规划有小铜河客运停靠点，规划建设1个客运泊位。

3.高新区旅游客运码头：规划为嘉州港区旅游集散码头，主要为来大佛景区游览及高新区休闲游玩的游客提供运输服务，规划与大佛景区开通旅游航线，规划为二类码头。规划建设2个旅游客运泊位。

#### （二）五通桥港区

1.桥沟作业区：规划为五通桥港区综合货运作业区，依托五通桥新型工业基地（重点布局晶硅光伏、稀土新材料等产业），主要为五通桥区、井研县的工业园区原材料及产成品、眉山市的元明粉中转和矿建材料提供运输中转服务，规划为一类码头。共规划建设3个1000吨级件杂泊位、1个1000吨级散货泊位。

另外还根据旅游发展需求在五通桥港区茫溪河上规划有盐卤博物馆、金岗沱2处客运停靠点，每处规划建设1个客运泊位。

#### （三）犍为港区

1.高石坝作业区：规划为乐山港规模最大、功能最全的大型综合货运作业区，主要承担原老江坝作业区的集装箱和件杂运输功能，为乐山本地及周边地区等腹地集装箱、件杂、散货提供运输中转服务，规划为一类码头，规划建设20个1000吨级通用泊位、3个1000吨级散货泊位，另外在码头的上游端设置能源服务站，配置水上交通艇，为过往船舶提供购物超市燃料供应、供水供电等服务功能。

2.新民水上服务中心：规划设置综合服务站、防污染服务站、锚泊服务等3大功能区域，可配置水上交通艇、船舶污染物接收船，为过往船舶提供污染物接收、锚泊服务、政务办理等便捷服务。

结合域内沐溪河沿线铁炉乡传统村落等旅游景点分布及沿河民众出行需要，规划铁炉安南客运停靠点，规划建设1个客运泊位。

#### （四）沐川港区

1.罗家坝作业区：规划为大小凉山地区货物出海口岸，沐川港区综合货运作业区，主要为沐川县、马边及乐西高速沿线地区原材料及产成品提供运输中转服务，规划为一类码头。规划建设2个500吨级件杂泊位、4个500吨级散货泊位、1个港航管理泊位。

2.炭库古镇旅游客运码头：规划为沐川港区旅游集散码头，主要为沐溪河炭库古镇旅游客运服务，规划为二类码头。共规划建设2个旅游客运泊位。

3.茨竹坪散货码头：规划为沐川港区散货码头，主要为腹地砂石、玄武岩等建筑材料开采提供运输中转服务，规划为二类码头。共规划建设2个300吨级散货泊位。

结合域内舟坝、金王寺等旅游景点发展需要，沐川港区在马边河舟坝库区规划有舟坝旅游客运码头，规划建设2个旅游客运泊位。在金王寺景区规划金王寺旅游客运码头，规划建设4个旅游客运泊位。

#### （五）沙湾港区

1.代湾码头：规划为沙湾港区客货运码头，主要为大渡河沿线建筑材料及来大渡河旅游的游客提供运输服务，规划为二类码头。共规划建设2个300吨级货运泊位、1个旅游客运泊位。

2.月亮湾客运码头：规划为沙湾港区旅游集散码头，主要为月亮湾度假村乡村旅游的游客提供运输服务，另外还兼顾与对岸五渡乡的渡运，规划为二类码头。共规划建设2个旅游客运泊位。

另外，沙湾港区结合域内大渡河沿线休闲旅游休闲及沿河民众出行需要，在铜街子库区对原有的龙岩客运停靠点进行规范提升，规划建设1个客运泊位。

#### （六）峨边港区

1.龚嘴旅游客运作业区：规划为峨边港区水上门户码头，主要为大渡河龚嘴电站水上旅游资源开发提供旅客运输服务，二类码头，布置4个旅游客运泊位。

2.五渡作业区：包括五渡客运码头和五渡货运码头。五渡客运码头规划为峨边港区旅游集散码头，主要为五渡镇乡村旅游服务并兼顾渡运功能，规划为二类码头，规划建设2个旅游客运泊位。五渡货运码头规划为峨边港区散货码头，主要为库区周边玄武岩开采提供运输中转服务，规划为二类码头，规划建设4个散货泊位。

3.龙眼坝码头：规划为峨边港区散货码头、龚嘴库区水上搜救基地，主要为龚嘴库区砂石开采提供运输中转服务和港航管理应急救援服务，规划为二类码头，规划建设2个散货泊位、1个应急搜救泊位和1个港航管理泊位。

4.白果散货码头：规划为峨边港区散货码头，主要为龚嘴库区砂石开采提供运输中转服务，规划为二类码头，规划建设3个散货泊位。

#### （七）金口河港区

1.大峡谷旅游客运码头：大峡谷旅游客运码头规划为金口河港区水上门户码头，主要为大渡河大峡谷国家地质公园水上游览提供运输服务和港航管理及应急救援服务，目前该码头已建成运营，建有3个旅游客运泊位和1个海事泊位（兼顾应急救援）。

#### （八）夹江港区

1.千佛岩旅游客运作业区：包括柏杨湾旅游客运码头、佩玉泉旅游客运码头以及峨眉山月客运停靠点。柏杨湾旅游客运码头规划为夹江港区水上门户码头，主要为夹江县境内青衣江千佛岩景区水上旅游观光提供旅客运输服务，同时也为佩玉泉旅游码头船舶提供靠泊服务，规划2个旅游客运泊位、1个港航管理泊位、1个应急搜救泊位、1个消防泊位。佩玉泉旅游客运码头规划为夹江港区旅游集散码头，为夹江县境内青衣江千佛岩景区上码头，为景区游客观光提供运输服务，规划2个旅游客运泊位。以上2个码头均规划为二类码头。另外，根据千佛岩景区客运旅游环线发展需要，在夹江港区毛滩库区内规划了峨眉山月客运停靠点，规划建设1个客运泊位。

### 二、重点作业区及码头布置规划

#### （一）嘉州港区

1.老江坝作业区

岷江水上应急救援中心：位于老木孔枢纽库区岷江右岸，上接岷江航电调度中心，下靠游轮码头，规划建设12个泊位，包括2个应急救援泊位、2艘船舶污染物接收船泊位、2个航道工作船泊位、2个海事工作船泊位、预留公安、消防泊位、环保等公务船泊位4个，占用岸线750m。在上游侧拟采用港湾式设计，向内陆挖深形成内湖，主汛期作为船舶应急停靠锚地，考虑满足60艘船舶锚泊的需要，锚地长约300m，宽约300m，规划陆域面积275200m²。主汛期外作为船员训练、培育、考试场地，同时作为水上应急救援演练基地。码头布置有应急物资储备仓库、应急救援指挥中心大楼、海事中心、培训中心、停车场等设施，后方有进港大道、机场大道。

游轮码头：位于规划岷江老木孔枢纽库区内，下距老木孔枢纽约3.7km，紧邻老江坝大件码头上游，岸线上游由于老江坝心洲分左右汊流，河谷宽阔，所在岸线顺直、陆域开阔平坦，高程适宜。规划岸线总长2000m，共规划建设20个旅游客运泊位，作为游轮、游艇停靠，客运通过能力为600万人次/年。陆域纵深约1200m，规划陆域面积2210700m²，其中港口用地600000m²，后方布置有游客中心、停车场、购物中心、美食休闲区等港口配套用地，占地面积1610700m²。陆域与后方进港大道之间预留了100m的绿化带，后方有进港大道、机场大道。

大件码头：位于规划岷江老木孔枢纽库区内，下距老木孔枢纽约3km，河谷宽阔，所在岸线顺直、陆域开阔平滩，高程适宜。规划布置1个1000吨级重大件泊位、3个1000吨级多用途泊位、1个1000吨级通用泊位，占用岸线600m，通过能力重件15万t/年、集装箱15万TEU/年、件杂货120万t/年，布置有堆场、仓库、洗箱、重大件工具材料库及管理综合楼、停车场等，陆域纵深约500m，码头占地约250000m²，码头后方布置有物流仓储区，沿水流方向长约500m，纵深约300~420m，仓储物流占地约105300m²，码头及仓储物流区与后方的进港大道之间预留了约100m的绿化带。码头后方为进港大道，通过进港大道可直接与机场大道相接，规划有省道215线大件码头进港专用公路接至港口。中远期规划从连乐铁路接支线进入港区，可实现铁水联运。乐山拟依托老江坝作业区和老木孔枢纽推动老木孔枢纽片区综合开发，在作业区后方规划布局商务、商业、居住、物流仓储产业等各项功能用地约4.74km2（详见第六章第八节）。

老江坝作业区岷江水上应急救援中心、游轮码头、货运码头规划图详见附图LSZGⅡ-01。

2.大佛客运作业区：包括芭蕉林旅游客运码头、乌尤寺旅游客运码头、凤洲岛旅游客运码头、小铜河客运停靠点。芭蕉林旅游客运码头位于岷江左岸，下距老木孔坝址15.82km，所在岸线河岸顺直、陆域平坦，规划布置5个旅游客运泊位，占用岸线300m，通过能力90万人次/年，规划陆域面积15000m²，后方陆域即为大佛景区北游客中心，集疏运方便。乌尤寺旅游客运码头位于岷江左岸，下距老木孔坝址12km，所在岸线河岸顺直、陆域平坦，规划布置5个旅游客运泊位，占用岸线300m，规划陆域面积15000m²，通过能力90万人次/年，后方陆域即为大佛景区南游客中心，集疏运方便。凤洲岛旅游客运码头位于大渡河凤洲岛，下距大渡河口600m，所在岸线河岸顺直、陆域平坦，规划布置4个旅游客运泊位，占用岸线200m，规划陆域面积10000m²，通过能力80万人次/年，后方为规划的乌尤寺片区，岛内道路分布，目前通过桥梁连接大渡河右岸车子镇，集疏运较为方便。

嘉州港区作业区及码头规划情况见表5.3-1。

表5.3-1 嘉州港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 |  | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老江坝作业 区 | 岷江水上应急救援中心 | 综合服务 | 12 |  | 275200 |  |
|  | 游轮码头 | 旅游客运 | 20 | 600万人次 | 2210700 | 其中港口用地600000m2 |
|  | 大件码头 | 重大件、集装箱、件杂 | 5 | 15万t重大件、15万TEU、120万t件杂货 | 355300 | 其中港口用地250000m2 |
| 大佛客运 作业区 | 芭蕉林旅游客运码头 | 旅游客运 | 5 | 90万人次 | 15000 |  |
|  | 乌尤寺旅游客运码头 | 旅游客运 | 5 | 90万人次 | 15000 |  |
|  | 凤洲岛旅游客运码头 | 旅游客运 | 4 | 80万人次 | 10000 |  |
|  | 小铜河停靠点 | 旅游客运 | 1 | 10万人次 |  |  |

#### （二）五通桥港区

1.桥沟作业区：位于规划岷江东风岩枢纽库区岷江左岸，下距东风岩枢纽坝址1.6km，上距道士观约2km。规划布置3个1000吨级件杂货泊位、1个1000吨级散货泊位，共占用岸线300m，通过能力为件杂货90万t/年、散货100万t/年，陆域总面积35500m²。进出港道路通过改造现有水泥路及新建进港道路直接与后方G93乐宜高速相连接。

桥沟作业区规划图详见附图LSZGⅡ-02。

五通桥港区规划情况见表5.3-2。

表5.3-2 五通桥港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万TEU、万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥沟作业区 | 件杂货 | 3 | 90万t | 35500 |  |  |
|  | 散货 | 1 | 100万t |  |  |  |

#### （三）犍为港区

1.高石坝作业区：位于龙溪口枢纽库区，库区形成后河面开阔，布局大型货运作业区后对主航道的干扰较小，具有良好的水域条件；同时后方陆域纵深约500～800m，高程适宜。共规划岸线3000m，其中上段岸线总长2060m，规划布置1000吨级集装箱泊位4个、1000吨级多用途泊位8个、1000吨级通用泊位8个，通过能力集装箱35万TEU、件杂货300万t、散货480万t，下段岸线总长640m，规划布置1000吨级散货泊位3个，通过能力散货240万t。规划岸线上游端布置加油加水岸电泊位，占用岸线长300m，需同时提供5艘千吨级船舶的加水、加油，拟建供油专用设施。规划陆域总面积1840000m²，布置有堆场、仓库及管理综合楼、洗修箱场、移动机械库、停车场等。作业区紧邻仁沐新高速孝姑出口，距G93乐宜高速新民出口也较近，交通极为便利。进出港道路与后方工业园区相连，规划有铁路进入港区，可实现铁水联运。

2.新民水上服务中心：位于龙溪口坝址下游，岷江左岸，岸线长210m，陆域74000m²。按1000吨级设计，布置1个船舶污染物接收船、1个应急搜救船和1个船舶停靠区。服务区提供生活必需品，收集生产、生活垃圾，提供维修和信息服务。拟建船员生活区，管理和信息区。

高石坝作业区规划图详见附图LSZGⅡ-03。新民水上服务中心规划图详见附图LSZGⅡ-04。

犍为港区规划情况见表5.3-3。

表5.3-3 犍为港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万TEU、万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高石坝作业区 | 集装箱 | 4 | 35万TEU、780万t | 1840000 |  |
|  | 多用途 | 8 |  |  |  |
|  | 通用 | 8 |  |  |  |
|  | 散货 | 3 | 240万t |  |  |
|  | 加油 | 1 |  |  |  |
| 新民水上服务中心 | 综合服务 | 3 |  | 74000 |  |

（四）沐川港区

1.罗家坝作业区：位于规划龙溪口枢纽库区内，沐溪河回水末端右岸，紧邻规划的沐川县炭库临港工业园，规划建设2个500吨级件杂货泊位、4个500吨级散货泊位，共占用岸线400m，通过能力为件杂货30万t/年、散货240万t/年，陆域总面积185000m²。进出港道路通过园区规划道路与S310箭板至新凡段新改建工程连接，S310可通过改建建老路实现与马边矿区的连接。

2.茨竹坪散货码头：位于大渡河铜街子枢纽库区内，码头顺岸布置，直立式码头，布置2个300吨级散货泊位，占用岸线200m，散货通过能力60万t/年，陆域高程约475.00m，陆域占地面积约28500m2。

罗家坝作业区规划图详见附图LSZGⅡ-05。茨竹坪散货码头规划图详见附图LSZGⅡ-08。

沐川港区规划情况见表5.3-4。

表5.3-4 沐川港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗家坝作业区 | 件杂货 | 2 | 30 | 185000 | +1个港航管理 |
|  | 散货 | 4 | 240 |  |  |
| 茨竹坪散货码头 | 散货 | 2 | 60 | 28500 |  |

#### （五）沙湾港区

1.月亮湾客运码头：位于大渡河铜街子枢纽库区内，共规划建设2个客运泊位，码头顺岸布置，斜坡道码头，占用岸线100m，客运通过能力为60万人次/年，陆域高程约478.50m，陆域占地面积约3800m2。月亮湾客运码头规划图详见附图LSZGⅡ-09。

表5.3-5 沙湾港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月亮湾客运码头 | 客运 | 2 | 60 | 3800 |  |

#### （六）峨边港区

1.龚嘴旅游客运作业区：位于峨边县境内大渡河龚嘴电站库区内，距龚嘴电站约600m。作业区顺岸布置4个旅游客运泊位，占用岸线130m，陆域高程约529.00m，陆域占地面积约25000m2。后方紧邻L27县道。

2.五渡客运码头：位于大渡河铜街子枢纽库区内，共规划建设2个客运泊位，码头顺岸布置，斜坡道码头，占用岸线153m，客运通过能力为60万人次/年，陆域高程约478.00m，陆域占地面积约12570m2。

3.龙眼坝码头：主要为周边砂石开采提供运输中转服务并兼顾港航管理职能。位于大渡河龚嘴枢纽库区内，共规划建设2个300吨级散货泊位、1个应急搜救泊位和1个港航管理泊位。码头顺岸布置，直立式码头，占用岸线280m，散货通过能力为60万t/年，陆域高程约533.00m，陆域占地面积约38500m2。

4.白果散货码头：主要为周边砂石开采提供运输中转服务。位于大渡河龚嘴枢纽库区内，共规划建设3个散货泊位。码头顺岸布置，直立式码头，占用岸线225m，散货通过能力为90万t/年，陆域高程约531.00m，陆域占地面积约40500m2。

龚嘴旅游客运作业区规划图详见附图LSZGⅡ-06。五渡客运码头规划图详见附图LSZGⅡ-09。龙眼坝码头、白果散货码头规划图详见附图LSZGⅡ-08。

峨边港区规划情况见表5.3-6。

表5.3-6 峨边港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龚嘴旅游客运作业区 | 旅游客运 | 4 | /120 | 25000 |  |
| 龙眼坝码头 | 散货 | 2 | 60 | 38500 | +1个港航管理+1个应急搜救 |
| 白果散货码头 | 散货 | 3 | 90 | 40500 |  |
| 五渡客运码头 | 客运 | 2 | /60 | 12570 |  |

#### （七）夹江港区

1.柏杨湾旅游客运码头：位于夹江县境内青衣江毛滩电站库区内，紧邻千佛岩景区，码头顺岸布置，布置3个旅游客运泊位、1个港航管理、1个应急搜救、1个消防泊位，占用岸线170m，陆域高程约410.00m，陆域占地面积约11400m2。

柏杨湾旅游客运码头规划图详见附图LSZGⅡ-07。

夹江港区规划情况见表5.3-7。

表5.3-7 夹江港区主要作业区及码头规划情况表

| 作业区名称 | 主要功能 | 规划泊位数（个） | 通过能力 （万t/万人次） | 占用土地 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柏杨湾旅游客运码头 | 旅游客运 | 3 | 90 | 11300 | +1个港航管理+1个应急搜救+1个消防泊位 |

## 第四节水域布置规划

根据到港船舶所需的锚泊区和进港安全航行需要，结合水域条件，在岷江规划了5处锚地、大渡河规划了4处锚地，各锚地详见表5.4-1。

表5.4-1 乐山港锚地利用规划表

| 序号 | 岸线名称 | 锚地岸线利用基本情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占用岸线长（m） | 占用水域宽（m） |  |
| 一 | 五通港桥港区 |  |  |  |
| 1 | 何桥村锚地 | 300 | 100 | 岷江东风岩库区 |
| 2 | 金粟锚地 | 200 | 100 | 岷江犍为库区 |
| 二 | 犍为港区 |  |  |  |
| 1 | 犍为锚地 | 100 | 30 | 岷江龙溪口库区 |
| 2 | 龙仓湾锚地 | 200 | 100 | 岷江龙溪口库区 |
| 3 | 新民水上服务中心 | 210 | 30 | 龙溪口库区以下，岷江 |
| 三 | 沐川港区 |  |  |  |
| 1 | 寺坪锚地 | 400 | 60 | 大渡河铜街子库区 |
| 四 | 沙湾港区 |  |  |  |
| 1 | 龙拖坝锚地 | 500 | 60 | 大渡河铜街子库区 |
| 2 | 代湾锚地 | 200 | 200 | 大渡河龚嘴库区 |
| 3 | 易坝锚地 | 550 | 90 | 大渡河龚嘴库区 |
| 五 | 峨边港点 |  |  |  |
| 1 | 龙门乡大村锚地 | 200 | 80 | 大渡河龚嘴库区 |

## 第五节港界

明确划分港区与后方陆域的界限，保证港口拥有充足的发展用地，是乐山港可持续发展的重要保障。水域港界的合理划分则有利于有关部门对进出港船舶实施有效的交通管制，以确保船舶航行和锚泊的安全。根据目前港口建设情况、今后港口发展需要及城市规划等要求，确定乐山港港区内各作业区及码头港界。

# 第六章 港口配套设施规划

## 第一节 集疏运规划

一、港口与腹地的衔接

乐山港直接经济腹地为乐山市，间接经济腹地主要包括成都市、德阳市、眉山市、雅安市以及凉山州东北部毗邻地区。集装箱大件生成量主要在成都-德阳一线，干散货运量集中在乐山、眉山等资源富集区。因此，集疏运主通道方向为东北、西北、西南及长江中下游方向。

（一）公路集疏运通道

乐山港现有六条和腹地衔接的高速公路，即成乐、乐宜、乐雅、乐自、仁沐新高速仁寿至孝姑段、绕城高速，经成乐、乐雅高速公路将乐山港和成都、眉山、德阳、雅安等地连接，经乐宜、乐自高速公路将乐山港和川南经济区相连接；规划期内将新增仁沐新高速、峨汉高速、成乐高速扩容、乐西高速、天府新区经眉山至乐山高速、乐山经资中至重庆铜梁高速公路等。

现有和规划的高速公路通行能力能够满足港口集疏运需求。乐山市、成都市、德阳市、眉山市、雅安市以及凉山州东北部毗邻地区是乐山港主要的货物生成地，为了充分发挥岷江-长江出川大通道的作用，带动区域经济的发展，建议加快建设仁沐新高速、峨汉高速、成乐高速扩容、乐西高速、天府新区经眉山至乐山高速、乐山经资中至重庆铜梁高速公路，在2025年前形成通车能力。

（二）铁路集疏运通道

乐山港腹地现有成昆铁路纵贯夹江、峨眉、沙湾、峨边、金河口，年通行能力2000万t，将乐山港和成都平原经济区（成都、眉山、乐山）、凉山州东北部地区（甘洛县、越西县、喜得县）相连接；2018年川藏铁路成雅段开通运营，增加乐山港与成都、眉山、雅安之间的铁路集疏运通道；规划期内将新增成昆铁路扩能改造峨米段、连乐铁路、峨宜铁路，将形成连接乐山港和攀西地区、川南经济区的铁路集疏运通道。建议加快建设川藏铁路，打通西藏地区出海口通道。

现有铁路和规划铁路通行能力满足规划期乐山港铁路集疏运量的要求，经成都铁路枢纽等沟通全国铁路网，形成顺畅的铁路集疏运网络。

（三）水路集疏运通道

乐山港所依托的疏港航道有长江、岷江、大渡河三条航道，目前岷江、大渡河航道等级较低，制约了乐山港的发展。

目前，长江宜宾至泸州（彩溪口）228km已建成Ⅲ级航道。至2025年长江水富至宜宾30km达到Ⅲ级航道标准，长江宜宾至泸州（彩溪口）228km达到满足2000t级通行的Ⅱ级航道标准；至2035年长江水富至宜宾30km达到满足2000t级通行的Ⅱ级航道标准，长江宜宾至泸州（彩溪口）228km达到满足5000t级通行的I级航道标准。通过岷江经长江沟通长江中下游地区和“长三角港口群”，形成通江达海的水路集疏运网络。

岷江（乐山～宜宾段）以航运为主进行开发，2025年达到Ⅲ级航道标准。岷江（彭山~乐山段）以发电、航运为主，通过渠化，结合岷江上游紫坪铺等水利枢纽工程、引大济岷工程的实施，规划该段115km航道等级为Ⅲ级。

大渡河（沙湾~乐山）通过补建安谷船闸、航道整治和上游枢纽流量调节改善该段航道条件，使该段航道达到Ⅳ级，与岷江Ⅲ级航道连通。

二、与宜宾港、泸州港等周边港口的衔接

乐山港将与宜宾港、泸州港等周边港口在物流和航线等方面进行合作，规划做到错位发展、合作共赢。

乐山港与宜宾港之间的集疏运通道可由乐宜高速公路、岷江-长江水运通道、成贵铁路以及规划的峨宜铁路满足。

乐山港与泸州港之间的集疏运通道可由隆汉-蓉遵高速公路通道、G348-S305-S207国省干道、岷江-长江水运通道满足。

三、港口内部的衔接

港口之间的衔接包括港区与港区之间、作业区与作业区之间的衔接。

乐山港各港区腹地既有重叠又各有侧重，港区与港区之间的货物交换量不大，港区与港区之间的衔接可由现有的国道G213、G245、G348、五犍沐快速路、乐峨大道、乐夹大道（千佛大道）、乐井大道、乐沙大道、进港大道、剑南大道乐山段、省道S103、S215、S307、S309，县道及成乐、乐雅、乐宜等高速公路满足。

在当作业区存在饱和或者紧急情况下才有可能存在内部集疏运需求，因此作业区与作业区之间的货物交换运量不大，内部集疏运条件可通过省道、县道及部分农村公路满足。

四、作业区和路网的衔接

（一）嘉州港区

1.老江坝作业区岷江水上应急救援中心：进港大道通过作业区后方，规划新建进港道路（三级路）连接进港大道，里程约1km。

2.老江坝作业区游轮码头：2035年通过能力将达到600万人次/年，需要疏港道路集疏运量8220pcu/d。作业区后方建有进港大道并连接乐宜、乐自和成乐高速公路。规划建设乐山国际旅游机场至老江坝作业区游轮码头集疏运公路15km。

3.老江坝作业区大件码头：2035年通过能力将达到重大件15万t、集装箱15万TEU、件杂货120万t，需要疏港道路集疏运量2154pcu/d。作业区后方建有进港大道路并连接乐宜、乐自和成乐高速公路。老江坝作业区大件码头将承担乐山港重大件、集装箱、件杂货运输，规划新建省道215线大件码头进港专用公路（一级路）约8km，规划从连乐铁路乐山南站接支线进港。

4.大佛客运作业区芭蕉林旅游客运码头：2035年通过能力将达到90万人次/年，需要疏港道路集疏运量1233pcu/d。凌云路从码头后方通过，现有城市道路与后方的凌云路连接，满足集疏运通道要求。

5.大佛客运作业区乌尤寺旅游客运码头：2035年通过能力将达到90万人次/年，需要疏港道路集疏运量1233pcu/d。九峰路、凌云路从码头后方通过，现有城市道路和景区道路与后方的九峰路和凌云路连接，满足集疏运通道要求。

6.大佛客运作业区凤洲岛旅游客运码头：2035年通过能力将达到80万人次/年，需要疏港道路集疏运量1096pcu/d。码头后方大渡河左岸建有临江东路、高新大道等城市道路，岛上建有村道与后方城市道路连接。规划新建进港道路（三级路）连接城市道路，里程约3km。

7.高新区旅游客运码头：2035年通过能力将达到60万人次/年，需要疏港道路集疏运量822pcu/d。码头后方有临江北路、高新大道、建业大道北段等城市道路，满足集疏运通道要求。

（二）五通桥港区

1.桥沟作业区：2035年通过能力为件杂货90万t/年、散货60万t/年，需要疏港道路集疏运量1096pcu/d。国道G213线通过作业区后方，规划改造国道G213与五通绕线交汇处至桥沟作业区进港道路（一级路）约2.7km。为连接河对岸的乐宜高速，规划新建乐宜高速五通桥收费站至国道G213线连接线（一级路）约3.8km。

（三）犍为港区

1.高石坝作业区：2035年通过能力为集装箱35万TEU，件杂货300万t，散货720万t，其中870万吨通过公路集疏运，500万吨通过铁路集疏运需要，疏港公路集疏运量7610pcu/d。公路方面，县道S215通过作业区后方，可便捷连接乐宜高速、蓉丽高速等干线公路，但道路等级较低，规划省道S215线犍为岷江大桥至孝姑段（进港大道东）一级路14km。铁路方面，连乐铁路建成后，规划建设进港铁路专线15km，起于五通桥区金粟镇，经岷东、舞雩、下渡，止于高石坝作业区。通过高石坝作业区进港铁路，形成与内江、成都等地连接的快速铁水联运通道。

2.新民水上服务中心：县道S215、滨江道路通过服务中心后方，可作为集疏运道路。

（四）沐川港区

1.罗家坝作业区：2035年通过能力为件杂货60万t、散货300万t，需要疏港道路集疏运量2630pcu/d。作业区紧邻规划的沐川县炭库临港工业园，规划S310线沐川县箭板镇至新凡段新改建工程（新凡至炭库段）一级路26km。为了实现马边磷矿从乐山港罗家坝作业区下水，利用建老路改建二级路15km，新建二级路15km。远期规划铁路专用线连接马边县磷矿区至沐川港区罗家坝作业区。

2.炭库古镇旅游客运码头：2035年通过能力为客运30万人次/年，需要疏港道路集疏运量411pcu/d。规划进港道路（三级路）连接码头后方S310线，里程约1km。

3.茨竹坪散货码头:2035年通过能力为散货60万t，需要疏港道路集疏运量438pcu/d。国道G348从码头后方经过，规划进港道路（二级路）连接国道G348，里程约2km。

（五）沙湾港区

1.代湾码头：2035年通过能力为货运60万t/年、客运30万人次/年，需要疏港道路集疏运量849pcu/d。码头后方紧邻乡道，该乡道可作为进港道路。

2.月亮湾客运码头：2035年通过能力为客运60万人次/年，需要疏港道路集疏运量822pcu/d。码头后方紧邻乡道，该乡道可作为进港道路。

（六）峨边港区

1.龚嘴旅游客运作业区：2035年通过能力为散货120万人次/年，需要疏港道路集疏运量1644pcu/d。规划进港道路（三级路）连接作业区后方省道S309线，里程约1km。

2.龙眼坝码头：2035年通过能力为散货60万t，需要疏港道路集疏运量438pcu/d。规划进港道路（二级路）连接码头后方省道S306（国道245）线，里程约2km。

3.白果散货码头：2035年通过能力为散货80万t，需要疏港道路集疏运量584pcu/d。规划进港道路（二级路）连接码头后方省道S309线，里程约2km。

4.五渡客运码头：2035年通过能力为客运60万人次/年，需要疏港道路集疏运量822pcu/d。乡道004紧邻码头，可作为进港道路。

5.五渡货运码头：2035年通过能力为散货100万t，需要疏港道路集疏运量731pcu/d。乡道004紧邻码头，可作为进港道路。

（七）金口河港区

1.大峡谷旅游客运码头：省道S306（国道G245）紧邻码头后方，可作为进港大道。

（八）夹江港区

1.柏杨湾旅游客运码头：2035年通过能力为散货60万人次/年，需要疏港道路集疏运量820pcu/d。规划进港道路（三级路）连接作业区后方千佛大道，里程约1km。

2.佩玉泉旅游客运码头：2035年通过能力为客运40万人次/年，需要疏港道路集疏运量548pcu/d。规划进港道路（三级路）连接码头后方县道X145，里程约1km。

各作业区及码头集疏运通道规划见表7.1-1。

表7.1-1 各规划作业区及码头集疏运通道规划表

| 港区名称 | 作业区名称（码头） | 通过能力 | 集疏运量 （pcu/d） | 后方连接道路 | 集疏运通道名称 | 技术 标准 | 规模（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉州港区 | 老江坝作业区岷江水上应急救援中心 |  |  | 进港大道 | 进港公路 | 三级 | 1 |
|  | 老江坝作业区游轮码头 | 客运量600万人次/年 | 8220 | 进港大道 | 乐山国际旅游机场至老江坝作业区游轮码头集疏运公路（具体内容见乐山市相关交通规划） | 一级 | 15 |
|  | 老江坝作业区大件码头 | 重大件15万t/年、集装箱15万TEU/年、件杂货120万t/年 | 2154 | 进港大道 | 省道215线大件码头进港专用公路（具体内容见乐山市相关交通规划） | 一级 | 8 |
|  |  |  |  | 连乐铁路 | 进港铁路 | I级 | 6 |
|  | 芭蕉林旅游客运码头 | 客运量90万人次/年 | 1233 | 凌云路 | 城市道路（现有） |  |  |
|  | 乌尤寺旅游客运码头 | 客运量90万人次/年 | 1233 | 九峰路、凌云路 | 景区道路（现有） |  |  |
|  | 凤洲岛旅游客运码头 | 客运量80万人次/年 | 1096 | 临江东路、高新大道 | 进港公路 | 三级 | 3 |
|  | 高新区旅游客运码头 | 客运量60万人次/年 | 822 | 临江北路、高新大道 | 临江北路（现有） |  |  |
| 五通桥港区 | 桥沟作业区 | 散货100万t/年、件杂90万t/年 | 1096 | 国道G213 | 进港公路改造 | 一级 | 2.7 |
|  |  |  |  |  | 乐宜高速五通桥收费站至国道G213线连接线 | 一级 | 3.8 |
| 犍为港区 | 高石坝作业区 | 集装箱35万TEU，件杂货300万t，散货720万t | 7610 | 五犍沐快速路 | 省道215线犍为岷江大桥至孝姑段（进港大道东）公路（具体内容见乐山市相关交通规划） | 一级 | 14 |
|  |  |  |  | 连乐铁路 | 进港铁路 | I级 | 15 |
|  | 新民水上服务中心 |  |  | 县道S215、滨江道路 | 县道S215、滨江道路（现有） |  |  |
| 沐川港区 | 罗家坝作业区 | 散货300万t/年、件杂60万t/年 | 2630 | S310线沐川县箭板镇至新凡段新改建工程（新凡至炭库段） | 进港公路 | 一级 | 26 |
|  | 炭库古镇旅游客运码头 | 客运量30万人次/年 | 411 | S310线 | 进港公路 | 三级 | 1 |
|  | 茨竹坪散货码头 | 散货60万t/年 | 438 | 国道G348 | 进港公路 | 二级 | 2 |
| 沙湾港区 | 代湾码头 | 货运量60万t/年、客运量30万人次/年 | 849 | 乡道 | 乡道（现有） |  |  |
|  | 月亮湾客运码头 | 客运量60万人次/年 | 822 | 乡道 | 乡道（现有） |  |  |
| 峨边港区 | 龚嘴旅游客运作业区 | 客运量120万人次/年 | 1644 | 省道S309 | 进港公路 | 三级 | 1 |
|  | 龙眼坝码头 | 散货60万t/年 | 438 | 省S306（国道G245） | 进港公路 | 二级 | 2 |
|  | 白果散货码头 | 散货80万t/年 | 584 | 省道S309 | 进港公路 | 二级 | 2 |
|  | 五渡客运码头 | 客运量60万人次/年 | 822 | 乡道004 | 乡道004（现有） |  |  |
|  | 五渡货运码头 | 散货100万t/年 | 731 | 乡道004 | 乡道004（现有） |  |  |
| 金口河港区 | 大峡谷旅游客运码头 |  |  | 省道S306（国道G245） | 省道S306（国道G245） |  |  |
| 夹江港区 | 柏杨湾旅游客运码头 | 客运量60万人次/年 | 820 | 县道X145 | 进港公路 | 三级 | 1 |
|  | 佩玉泉旅游客运码头 | 客运量40万人次/年 | 548 | 县道X145 | 进港公路 | 三级 | 1 |

## 第二节供电规划

乐山电网共有500千伏及以下公用变电站97座，主变152台，变电容量965.705万千瓦。其中，500千伏变电站4座（其中沐溪站为开关站），主变4台，变电容量300万千瓦；220千伏变电站14座，主变25台，变电容量375万千伏安；110千伏变电站35座，主变60台，变电容量247.3万千伏安；35千伏变电站45座，主变63台，变电容量43.405万千伏安。

根据负荷预测，到2030年，乐山地区将有3座500kV变电站和1座500kV开关站，即500kV嘉州站、南天站、乐山北站和沐溪开关站。规划范坝、松林、佛光、城西、桥沟、新华、塘叶、高新、金口河、犍为、金仓、夹江、静云、黑竹沟、天宫庙、九里、朱坎、清音18座220千伏变电站。

规划作业区均位于城镇附近，各级城镇公用电网建设较完备，作业区用电负荷接入电网比较方便，估算各作业区用电量详见下表7.2-1。

表7.2-1 各规划作业区及码头用电量估算表

| 序号 | 作业区名称 | 估算用电容量 （kW） | 估算变压器容量 （kVA） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 嘉州港区 |  |  |  |
| 1 | 老江坝作业区 | 3300 | 2800 |  |
| 2 | 乌尤寺旅游客运码头 | 400 | 350 |  |
| 3 | 凤洲岛旅游客运码头 | 400 | 350 |  |
| 4 | 高新区旅游客运码头 | 200 | 160 |  |
| 二 | 五通桥港区 |  |  |  |
| 1 | 桥沟作业区 | 1200 | 1000 |  |
| 三 | 犍为港区 |  |  |  |
| 1 | 高石坝作业区 | 7200 | 6000 |  |
| 2 | 新民水上服务中心 | 400 | 350 |  |
| 四 | 沐川港区 |  |  |  |
| 1 | 罗家坝作业区 | 1200 | 1000 |  |
| 2 | 炭库古镇旅游客运码头 | 120 | 100 |  |
| 3 | 茨竹坪散货码头 | 600 | 500 |  |
| 五 | 沙湾港区 |  |  |  |
| 1 | 代湾码头 | 800 | 600 |  |
| 2 | 月亮湾客运码头 | 300 | 250 |  |
| 六 | 峨边港区 |  |  |  |
| 1 | 龚嘴旅游客运作业区 | 300 | 250 |  |
| 2 | 龙眼坝码头 | 600 | 500 |  |
| 3 | 白果散货码头 | 600 | 500 |  |
| 4 | 五渡客运码头 | 300 | 250 |  |
| 5 | 五渡货运码头 | 800 | 600 |  |
| 七 | 金口河港区 |  |  |  |
| 1 | 大峡谷旅游客运码头 | 300 | 250 |  |
| 八 | 夹江港区 |  |  |  |
| 1 | 柏杨湾旅游客运作业区 | 300 | 250 |  |
| 2 | 佩玉泉旅游客运码头 | 200 | 150 |  |

## 第三节给排水规划

一、给水

现状乐山市域各水厂主要以大渡河、青衣江、岷江水系作为取水水源。市域供水较为分散，中心城区依托供水一厂、二厂、三厂、沙湾水厂等供水。各县城建设县城集中供水厂供给县城中心区及周边地区用水，其他各镇及农村自建规模较小的供水站进行供水或自行取用山泉水。

远期乐山市域城市集中供水水厂设置为18 座，总供水能力97万m3/d。其中现状水厂保留5座、扩建水厂9 座、新建水厂4 座。重点镇、一般镇在镇区建设集中供水工程，需水量较大的区域优先采用地表水作为水源，需水量较小的区域可采用自然补给的浅层地下水作为水源。对水源地应采取保护措施，保障饮用水水质的安全。

乐山市城市供水系统建设较完备，靠近城镇的作业区可利用城市自来水作为水源。但部分作业区距离城镇较远，城镇供水管道近期难以到达，需自备水源满足生产、生活用水的需要。

表7.3-1 各规划作业区及码头用水量估算表

| 序号 | 作业区名称 | 估算用水量 （m3/d） | 水源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 嘉州港区 |  |  |  |
| 1 | 老江坝作业区 | 3300 | 自备水源 |  |
| 2 | 乌尤寺旅游客运码头 | 600 | 城市自来水 |  |
| 3 | 凤洲岛旅游客运码头 | 600 | 城市自来水 |  |
| 4 | 高新区旅游客运码头 | 300 | 城市自来水 |  |
| 二 | 五通桥港区 |  |  |  |
| 1 | 桥沟作业区 | 1200 | 自备水源 |  |
| 三 | 犍为港区 |  |  |  |
| 1 | 高石坝作业区 | 8000 | 自备水源 |  |
| 2 | 新民水上服务中心 | 600 | 自备水源 |  |
| 四 | 沐川港区 |  |  |  |
| 1 | 罗家坝作业区 | 1200 | 自备水源 |  |
| 2 | 炭库古镇旅游客运码头 | 200 | 自备水源 |  |
| 3 | 茨竹坪散货码头 | 600 | 自备水源 |  |
| 五 | 沙湾港区 |  |  |  |
| 1 | 代湾码头 | 600 | 自备水源 |  |
| 2 | 月亮湾客运码头 | 400 | 自备水源 |  |
| 六 | 峨边港区 |  |  |  |
| 1 | 龚嘴旅游客运作业区 | 400 | 自备水源 |  |
| 2 | 龙眼坝码头 | 600 | 自备水源 |  |
| 3 | 白果散货码头 | 600 | 自备水源 |  |
| 4 | 五渡客运码头 | 400 | 自备水源 |  |
| 5 | 五渡货运码头 | 800 | 自备水源 |  |
| 七 | 金口河港区 |  |  |  |
| 1 | 大峡谷客运码头 | 400 | 自备水源 |  |
| 八 | 夹江港区 |  |  |  |
| 1 | 柏杨湾旅游客运码头 | 600 | 城市自来水 |  |
| 2 | 佩玉泉旅游客运码头 | 200 | 自备水源 |  |

二、排水

乐山中心城区、县城和重点镇区排水体制采用雨污分流制；一般乡镇有条件可采用雨污分流制，或根据地形采用截流式合流制、不完全分流制（只收集污水），农村采用合流制或不完全分流制（只收集污水）。乐山市域各城市已建城市污水厂共有12座，总处理能力达到20.8 万m3/d。根据地形地势及污水产生、收集的范围，远期乐山市域城市污水厂共设置13座，总处理规模67万m3/d。其中扩建污水厂10座、新建污水厂3 座。

规划各作业区雨水充分利用山区坡地和自然冲沟，就近分散排入江中；对散货雨淋污水、清洗车辆及含油污水、船舶废弃物及洗舱、化学品残留物产生的废水应先进行沉淀、油水分离后，再集中收集后排入市政污水管网，经污水厂处理达标后统一排放；对于接入城市污水处理厂较困难的作业区，可自设小型污水处理站，对污水进行处理达标后排放。

## 第四节 通信信息规划

一、通信规划

通信网络的建设以公众电信网络为依托，港口通信网各通信站间中继方式采用分站或支站方式。考虑到港口通信网交换机容量较大，对市话中继方式宜采用市话端局方式，将港口通信网汇接中心站以端局地位接入市话网。这种入网方式，技术上合理，有利于发挥港口程控交换机的业务功能，为港口电话用户提供方便、可靠的通信服务。

港口通信设施应与港口陆域设施同步建设。港区建设时，应在港区的适当位置设置通信站，以满足港区生产指挥对通信的需求。港区通信线路宜全部采用管道敷设方式，管孔数量应能满足远期通信要求。为保证港口生产调度顺利，应设置港口分级调度通信系统，在局机关设置总调度，在各港区设置分调度。

建立5G网络系统，实现港口与交通部、省、市交通主管机关，沿江内河主要港口、公路主枢纽和部属主要企事业单位的通信。利用通信技术的发展成果更新改造本港的专用通信网，解决调度部门与港区作业车船、流动机械以及其它各生产环节的通信联络，使其满足港口生产、管理的需要。港口将形成整体化的港口数字通信网络，发展综合业务功能，为港口生产、管理部门提供电话、数据、传真和图像等多种业务；逐步开放高速的数字数据业务、分组交换数据业务、电子信箱业务、电子数据交换业务、存储转发传真业务、电信智能网业务、可视图文业务、个人通信业务、综合业务数字网。

为保障应急情况下的通信，乐山港和各成规模港区配备收、发网址，带有相应转接设备的短波15W单边带电台，各作业区配备甚高频无线电话，作业区内设置广播系统。

为使船舶安全、迅速地进出港，在各作业区均设置岸标导航。

二、信息规划

优化现有的数据流程和企业内部信息资源，集成企业内部相关业务信息系统，初步建立港口内部的决策系统，提高整个乐山港的信息系统应用水平，促进港口企业生产效率和管理决策水平的提高。

适应国内航运市场的发展，着眼于港口的功能定位，统一规划，建设覆盖全港的网络平台；在此基础上建设功能完善的EDI系统和相关业务之间的工作流管理系统（WFMS），建成港口的电子商务平台和物流管理平台。从而营造通畅的信息服务环境，提高企业对外的信息服务水平和能力，促进港口信息化平衡发展。

制定信息系统运行、管理、维护相关的制度、规范及标准，并进行综合性人才培养，进一步提高各港口管理和生产人员的信息化水平，保证港口信息化的顺利推进。

在改造现有网络系统和应用系统的基础上，建成港口内联外通的网络信息系统。建成港口的EDI中心、物流信息中心，建立丰富的、高质量的信息资源库，建立港口的决策支持系统，全面建设满足市场需求并与适应港口发展的信息系统。

对港区内信息平台功能的具体要求：

1、涵盖码头所有业务和码头的各项作业，包括装卸船作业、门到门作业、堆场内作业、CFS操作等各项业务，并能实时记录作业的详细信息；

2、实时性要求实现无线终端管理模式，具有实时控制的特点，能对现场作业的每个环节进行实时跟踪和记录，在业务流程上与现场实际作业高度统一，并在系统上实时反映、相关业务岗位操作人员及时了解和掌握现场作业情况，对作业过程中出现的情况及时响应，提高码头作业效率；

3、突出计划在码头业务中的作用，规范作业流程，使各种作业流程更加规范，所有的现场作业都对应一个作业计划。计划主要分为两种：一种是码头内部的作业计划：包括装卸船计划、堆场作业计划等，由码头的船舶计划人员制定；另一种是外部客户所申请的作业计划，包括门到门作业计划、拆装箱作业计划、其他杂项作业计划等，由客户通过向码头商务部门办单（现场箱计划）申请制定；

4、智能闸口的操作模式，在门到门作业中，系统根据客户申请的作业计划进行自动查找匹配箱号和箱位的功能，无需人工查找，提高闸口的通过效率。支持设置堆场作业规则和机械作业规则，在实际作业中，系统根据事先设置的作业规则对所作业情况进行验证，防止违反作业规则的情况发生，避免由于现场操作人员人为操作错误带来的翻倒箱等负面影响，降低操作成本，提高操作效率；

5、引入WEB客户服务功能，随着互联网的普及，建立WEB客户服务子系统，为客户提供网上和网上查询的功能，客户可以足不出户通过互联网进行相关码头作业的申请、查询本公司堆场箱动态等信息；

6、实现无纸化流转过程，引入过程控制机制，在实际作业涉及的各环节系统都能对所操作内容与作业计划自动进行验证，不需人工根据纸面单证进行验证，从而减轻各环节操作人员的操作量，提高作业效率，减少纸张单证的消耗，降低作业成本；

7、提供电子数据交换功能，适应港口发展趋势和现代化信息传递的需求，减轻码头人工信息处理的强度，为客户提供自助式的查询和业务受理方式，建立强大的电子数据交换（EDI）支持；

8、实现完善的电脑自动计费功能，方便费收部门的费率制定和费收统计，适应港口业务通用费率及特殊客户合同费率共存；

9、有丰富的查询统计功能，为日常生产、设备运行、客户查询、统计数据上报、管理层决策提供及时可靠的数据依据；

10、系统操作简便快捷，数据信息安全可靠，数据处理能力能满足设计年作业吞吐量的需求。

## 第五节 港口支持系统规划

一、水上安全监督规划

乐山是四川省水上交通安全管理的重点区域。目前，已经展开GPS监控系统的建设，乐山市完成了市和部分县监管平台的建设，重点客渡船舶安装了GPS终端。水上交通安全的监管方式正在逐步改变，增强了对客渡船舶的实时监控能力，扩大了监控面。

为保证各作业区内船舶安全和满足消防的要求，乐山港需配备必要的消防器材和设备，加强乐山市海事中心的监管手段，建成GPS＋CCTV相结合监管信息收集系统，建成覆盖所有100吨级以上船舶的GPS监控系统，对区域性水域采用GPS方式获取定位信息，对重点水域以CCTV作为补充手段进行直观监视；海事巡逻船艇和巡逻车数量与结构能够初步满足辖区不同特点水域海事管理需求。

在各港区设置部分地方海事专用码头，负责各港区的进出港船舶的安全管理。

二、智慧港口规划

（一）建设作业区智能监控系统

完善作业区的视频监控、红外/闸机计数等设施设备，建设作业区安全监管信息化系统，加强对超载、人货混装、非法营运等不规范行为的信息化监管，探索形成人脸识别、超载自动识别、船舶防碰撞、应急处置与救援等智能化应用成果，实现自动统计、船舶运行动态感知和预警快速响应等。

（二）建设智能化港口业务系统

整合港口现有业务系统，建设港区智能卡口系统、智能堆场系统、智能作业调度管理系统、智能仓配一体化平台及智慧物流体系，建设多式联运业务协同管理平台，形成集运输管理、仓储监管、安全监管、运行监管、能耗监测、数据分析、智能决策与一体的示范工程，提升乐山港主要码头的全面感知、智能决策、自主装卸、信息联动水平。

（三）建设便利化水上服务区

充分运用信息和通信技术手段，构建从水上服务区底层物联网感知端到顶层业务应用端的智慧体系。通过对水上服务区运营的各项关键信息的立体感测、智能分析、自主决策，实现对船舶停泊服务、船舶油污水接收、岸电供电、供水补给、船舶日常维修、船舶配品配件及船民生活消费等在内的各种需求的响应，提供全方位、多层次、一站式便利的水上运输服务。

（四）构建水运旅游出行服务平台

以“水运+旅游”为切入点，依托重点旅游航道，构建水运旅游出行大数据服务平台，加强行业监管信息与旅游、气象、水利信息的资源整合，促进水运和生态旅游的协同管理。多渠道、多模式创新水运出行信息服务模式，增强游客的用户体验，激发市场活力，推动水运行业和旅游消费的稳定增长。

三、其它配套设施规划

海事及救助船舶对岸线资源的要求基本一致，为有效利用岸线资源，规划上述支持系统基地统一布置。

根据乐山港所辖水域范围，结合港口岸线利用规划，本次共规划6处支持保障码头。支付保障系统建设规划见表6.5-1。

表6.5-1  乐山港支持保障系统建设规划表

| 序号 | 建设项目名称 | 所在港区 | 所在 库区 | 岸别 | 泊位数（个) | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岷江水上应急救援中心 | 嘉州港区 | 岷江老木孔 | 右 | 12 | 港航管理、 应急搜救、公安、消防、环保 |
| 2 | 高石坝工作船码头 | 犍为港区 | 岷江龙溪口 | 左 | 3 | 综合管理、能源服务 |
| 3 | 新民水上服务中心 | 犍为港区 | 岷江龙溪口 |  | 3 | 综合服务、防污染服务、应急服务 |
| 4 | 罗家坝工作船码头 | 沐川港区 | 岷江龙溪口 | 右 | 1 | 港航管理 |
| 5 | 龙眼坝工作船码头 | 峨边港区 | 大渡河龚嘴 | 左 | 2 | 港航管理、 应急搜救 |
| 6 | 柏杨湾工作船码头 | 夹江港区 | 青衣江毛滩 | 左 | 3 | 港航管理、 应急搜救、消防 |
|  | 合计 |  |  |  | 24 |  |

## 第六节  港口和船舶污染防治规划

2015年4月16日，国务院正式向社会发布《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），要求加强船舶港口污染控制，提高含油污水接收处置能力及污染事故应急能力。该行动计划（即“水十条”）是我国环境保护领域的重大举措，充分彰显了国家全面实施水治理战略的决心和信心。

2020年1月，由交通运输部、发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发《关于长江经济带船舶和港口污染突出问题整改方案的通知》，提出到2020年12月底前长江支流完成《港口和船舶污染物接收、转运、处置设施建设方案》建设任务，四川省和乐山市相继发布具体的实施方案。

根据国家和行业要求，乐山市港口和船舶污染防治规划如下：

一、船舶污染物接收及预处理

（一）已建港口

根据大件和下渡码头建设情况，在每个泊位分别设置1套船舶污水接收管线，主干管竖向布置，竖向管道分层设置船舶污水和生活污水标准法兰接收接口，每个分层接口设置截止阀、止回阀并与竖向管道连接，船舶生活污水和含油污水均采用DN100污水管，采用管卡固定于靠船立柱上，每个泊位设置流量计及相关控制设备及纵向主干管，主干管连接码头后方陆域的含油污水处理设备和新建化粪池。通过PVC钢丝软管连接码头分层标注接口与船舶管道标准接口，实现船舶污水泵送上岸收集功能。为满足船舶污水接收的抽吸功能，码头配套无堵塞自吸泵备用，当船舶自身泵送设备扬程不足或无法泵送污水时，通过码头起重设备吊放备用抽吸泵至船舱面，连接船舶污水和码头的污水接口，抽吸污水泵送至码头污水处理设备。

对码头已有垃圾暂存间进行改造，增设危废暂存间。对于船舶固体垃圾，在码头配置一台电动4桶垃圾运输车，车上配置4个分类垃圾回收桶，分为厨余垃圾（绿色）、可回收垃圾（蓝色）、其余垃圾（黑色）以及有害垃圾（红色），当船舶需在港口卸载生活垃圾时，移动垃圾运输车至码头前沿接收船舶分类生活垃圾转运至后方垃圾暂存间，其中危废垃圾暂存在危废暂存间，其他垃圾存放在一般垃圾间分区临时堆存。

经预处理后船舶污水接入码头后方市政管网，垃圾则委托市政环卫转运，危废委托有资质单位回收处理。

（二）新建港口或提升改建港口

对于新建港口或提升改建港口，在建设时设计船舶污水接收管网系统和预处理设施，垃圾暂存间等环保设施。

二、初期雨水收集及预处理

（一）已建港口

大件码头、下渡码头等已建初期雨水收集系统，增设了初雨雨水池，码头初期雨水经处理设施隔油、絮凝沉淀处理达标后排放。后期雨水则通过分流直接排入。

经预处理后分离油污暂存于危废暂存间，池底及沉底淤泥交由有资质单位回收处理。

（二）新建港口或提升改建港口

对于新建港口或提升改建港口，在建设时设计初期雨水收集及处理等环保设施。

三、生产废水收集处理系统

（一）已建港口

大件、下渡码头已建生产废水收集系统，增设雨棚实现雨污分流，收集的机修污水经隔油、絮凝沉淀处理后排排入市政污水管网。

经预处理后分离油污暂存于危废暂存间交由有资质单位回收处理。

（二）新建港口或提升改建港口

对于新建港口或提升改建港口，在建设时设计配套建设洗箱区雨棚、围堰及生产废水收集处理系统等环保设施。

四、码头岸电系统

（一）已建港口

后续将在大件码头、下渡码头等已建码头前沿设置岸电箱以便靠港船舶用电。

（二）新建港口或提升改建港口

对于新建港口或提升改建港口，应按最新岸电规范配套相关岸电箱等设备设施。

## 第七节 物流园区规划

港口是水陆交通综合运输体系的枢纽，是对外贸易的重要门户，是腹地各种经济资源聚集和释放的重要平台，具有发展成为现代物流园区的潜在良好基础。依托物流园区配套建设货物分拨中心和仓储配送中心，借助完善的信息服务体系建立配送分拨体系，为客户提供仓储配送、包装加工、中转分拨、增值保税、信息代理等全程物流服务。物流园区规划属于港口外部配套，与港口规划相关但不属于港口规划的内容。

根据乐山市物流运输相关规划，乐山市物流枢纽节点确定为“1+4+6”，即1个保税物流园区、4个枢纽级物流园、6个县级物流中心。

图6.7-1  乐山物流节点布局图

表6.7-1  乐山物流节点分类表

| 物流节点分类 |  | 优化方式 |
| --- | --- | --- |
| 保税园区 | 乐山市保税物流园 | 新增 |
| 物流园 | 五通桥空港物流园 | 新增 |
|  | 峨眉山燕岗铁路物流园 | 升级 |
|  | 夹江乐山北站物流园 | 新增 |
|  | 犍为乐山港物流园 | 新增 |
| 物流中心 | 峨眉山市综合物流中心 | 新增 |
|  | 五通桥商贸物流中心 | 新增 |
|  | 犍为新南兴综合物流中心 | 推进 |
|  | 沙湾西南不锈钢物流中心 | 升级 |
|  | 沙湾太平综合物流中心 | 新增 |
|  | 井研综合物流中心 | 新增 |

结合乐山港规划和乐山市物流规划，打造一批“港口+物流”物流园区，推动港口作业区与物流园区“两区”联动发展，促进乐山“港口+物流”高效融合。强化老江坝作业区与五通桥空港物流园区通道联系，利用老江坝作业区水路运输优势，将空港物流园区建设为铁公水航综合物流园区；在犍为高石坝作业区和犍为乐山港物流园区之间推行“前港后园”模式，建立港口和物流为一体的港口物流园，依托沐马高速，在高石坝作业区后方建立马边磷矿专用物流配送中心。

## 第八节 临港产业规划

临港产业规划属于港口外部配套，与港口规划相关但不属于港口规划的内容。根据乐山市相关规划，乐山市将打造晶硅光伏、先进材料、绿色化工3个千亿产业集群，培育食品饮料500亿产业集群，打造以光伏全产业链为重点的“中国绿色硅谷”，建设以核技术应用为重点的“中国堆谷”，培育发展能源装备、节能环保装备、临港装备、智能新能源汽车等装备制造产业，提升发展医药健康、纺织服装、浆纸一体化等特色轻工产业。构建乐山国家高新区总部经济功能区，将五通桥绿色循环产业基地、峨眉山食品饮料产业基地打造成国家级开发区，提升犍为装备制造产业基地、夹江高技术转化应用产业基地、沙湾冶金建材产业基地等发展水平，鼓励其他县（市、区）协同布局特色产业功能区。

图6.8-1  乐山工业发展新格局

结合《乐山市新型工业基地发展规划》等产业发展规划，进一步明确各重点作业区临港产业布局重点，发展适水临港产业。嘉州港区冠英片区拟依托老江坝作业区和老木孔枢纽推动老木孔枢纽片区综合开发。嘉州港区老江坝作业区依托乐山市高新区总部经济区发展现代物流服务业，重点布局先进装备制造、资源深加工、新材料等战略性新兴产业。五通桥港区桥沟作业区后方的五通桥新型工业基地，重点布局新能源汽车及汽车零部件、信息产业、新材料及节能环保等产业。犍为港区高石坝作业区后方规划的犍为新型工业基地，重点布局先进装备、特色轻工、精细化工、绿色能源等产业。

老木孔枢纽片区综合开发规划：考虑到老江坝作业区建成后将成为四川省大规模综合作业区，为促进港产城良性互动，建议在老江坝作业区后方规划老木孔枢纽片区进行综合开发。片区通过发展现代航运、临港产业、航运旅游打造创新融合发展的枢纽经济高地，实现“港区、湖区、景区、城区”一体化发展。

# 第七章 环境保护规划

## 第一节港口环境现状

在乐山港规划的港口岸线范围内，除现有的乐山大件码头、乐山肖坝客运码头等码头占用部分岸线外，其他规划的港口岸线基本处于未开发状态，环境质量较好。根据乐山市环保局现有环境监测资料，综合分析乐山港环境现状。

一、水环境质量现状

岷江干流乐山段整体水质良好，水质基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838）中的Ⅲ类标准，其中岷江入境悦来渡口段，因受入境上游成都、眉山市段生活污水和沿岸造纸废水污染的影响，该断面水质为Ⅳ类水质，属于轻度污染。乐山城区至犍为县河口渡口出境以III类水质为主。大渡河干流水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838）中的Ⅲ类标准，沙湾区以上河段以II、III类水质为主，沙湾区至汇入岷江前河段以III类水质为主。

乐山港规划涉及河段，基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838）中Ⅲ类标准要求。

二、大气环境质量现状

乐山市空气污染指数范围在42～98之间，空气质量级别为Ⅱ级，空气质量状况为良，首要污染物为颗粒物。

乐山市各个城区NO2浓度值均低于国家环境空气质量二级标准，其中市中区在全年四季中以冬季和春季监测值较高。乐山市各城区SO2浓度值均低于国家环境空气质量二级标准，其中市中区在全年四季中以冬季监测值较高。乐山市各城区可吸入颗粒物浓度值均超过国家环境空气质量二级标准限值，全市颗粒物在全年中，以冬季污染相对较重，春季次之，夏、秋两季污染相对较轻。

乐山港规划港区所在区域环境空气中S02、N02、PM10监测值除PM10外均符合《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准要求，规划港区区域环境空气质量较好。

三、声环境质量现状

乐山市各功能区噪声扰民仍然相对较重，主要表现在居民区、商业与居民混合区夜间噪声超标率大于昼间。

乐山港规划港区所在区域声环境背景值除沙湾区外均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准要求，声环境现状较好，道路两侧交通噪声值超标（4类标准）。

## 第二节对环境可能造成的影响分析

一、规划期主要污染源和污染物分析

根据乐山港吞吐量预测，2025年、2035年全港吞吐量将分别达到1000万t和1650万t。其中产生污染源和污染物较大的货种有煤炭、磷矿、元明粉、矿建材料等。随着港口建设和营运，将产生多种污染因子，对环境产生一定影响。

（一）港口建设期的主要污染源和污染物

1、水环境影响源分析

⑴港池开挖、码头基础和主体工小程施工造成码头前沿局部水域SS浓度升高。对码头前沿局部水域水环境、水域生态环境有一定的污染影响。

⑵施工船舶污水

施工船舶舱底油污水和船舶生活污水。船舶舱底油污水主要污染因子为石油类；船舶生活污水主要污染因子为COD、BOD5。

⑶陆域施工废水

陆域施工过程中因为降雨水土流失产生少量的废水，主要污染因子为SS。

⑷陆域施工人员生活污水

一般发生在附近的居民点。

2、环境空气影响源分析

场地平整、材料运输、装卸及堆存等各种施工活动将给施工现场造成粉尘污染影响。由于该区域气候条件，不利于稀释扩散，将对附近的居民点和大气环境质量造成一定影响。

3、噪声影响源分析

主要包括施工机械噪声和施工车辆交通噪声。其噪声值为75～110dB(A)。

4、固体废物影响源分析

⑴施工产生的建筑垃圾。

⑵施工人员生活垃圾。

（二）港口营运期的主要污染源和污染物

1、水环境影响源分析

⑴到港船舶舱底油污水

主要污染因子为石油类。

⑵船舶生活污水

主要污染因子为COD、BOD5。

⑶码头平台面及港区道路冲洗污水

污染因子与装卸货种有关。主要是散货港口煤炭、金属矿石等作业区的冲洗废水。

⑷机修间及流动机械冲洗水

机械修理、流动机械冲洗产生的废水。主要污染因子为SS和石油类。

⑸港区工作人员生活污水

主要污染因子为COD、BOD5。

⑹港区初期雨污水

散货堆场、散货装卸作业场地降雨产生的污水。污染因子与装卸货种有关，主要污染因子为SS。

⑺集装箱码头及港区洗箱污水

主要污染因子为COD、石油类。

2、环境空气影响源分析

⑴到港船舶废气。主要污染因子：SO2、CO、NOx、CnHm。

⑵港区装卸机械废气、集疏运车辆尾气。主要污染因子：SO2、CO、NOx、CnHm。

⑶散货（矿建材料、金属矿、煤炭）码头及港区装卸作业起尘、车辆运输扬尘、堆场因风力产生的起尘等。主要污染因子：TSP。

⑷规划未考虑油品、天然气及其制品的运输，因此规划实施后不存在装卸、贮存以及装车过程中释放有害气体的影响。

3、噪声影响源分析

⑴集疏运车辆交通噪声。

⑵散货（矿建材料、非金属矿、煤炭）、件杂、集装箱码头及港区装卸机械噪声。

4、固体废物影响源分析

⑴到港船舶生活垃圾、扫舱垃圾。

⑵港区工作人员生活垃圾。

⑶港区生产垃圾。主要是泥土以及和装卸货种相关的洒落物等。

⑷港区生产垃圾（危险废物）。

二、港区可能出现的生态变化

随着乐山港新港区的开发，老港区的扩建和改建，港区可能出现的生态变化主要有以下几个方面：

一、港口建筑施工、深水港池、进港航道疏浚等改变了原有地理环境，会对水中生物和水质造成一定程度的污染。

二、新建港区对水域的征用，使水域功能发生改变，水生物种类、数量分布将产生一定程度的变化。

三、由于港口建设，各种工程的实施和陆域的扩大，港区近岸的水文动力条件将发生变化，会对水中生物和水质造成一定程度的影响。

四、进出港运输船舶活动频繁，会对水域内的生态环境造成影响，水质受到一定程度的污染。

五、由于开山取土、占用土地，如不及时进行水土保护，将会对山地植被和陆地生态系统产生不利影响。

六、由于港口营运过程中产生的含油污水（洗舱水、机舱水，刷罐水、机修间污水等），集装箱冲洗水和生活污水，排入水体从而对水域的水质造成一定的污染。

七、散货（煤炭、水泥、矿建材料）、锅炉烟气、油品挥发烃、交通车辆和船舶排出有害气体等从而增大污染负荷，对大气环境造成一定污染，大气质量会有所下降。

八、随着港口发展，人员及车辆来往频繁，乐山市原来的自然生态环境将受到影响，特别是港区附近，将逐步演变为港口城市生态环境，城市景观将发生变化。

## 第三节环境保护规划

一、环境目标

1、水环境

规划江段水质保持《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水质标准，污水实施集中排污，排污口位置满足水环境功能要求，受纳水体局部范围混合区不超过50m；污染物总量排放指标满足乐山市和区域水环境容量要求。饮用水源保护区内禁止一切排污行为和对水源地有影响的旅游、畜禽和水产养殖等活动，确保饮用水源地水质符合国家标准。

2、环境空气

规划区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二类区；规划区域及卫生防护距离外的集中居民区环境空气质量符合二级标准。

3、声环境

规划区域沿江港区、沿疏港公路两侧45m范围为区域符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096）4类区；港界外50m范围为区域环境噪声3类区；其它规划范围周边区域环境噪声2类区，集中居住区的声环境保持2类区。

4、固体废物治理

减量化及资源化，减少污染。

5、自然资源与生态保护

维持陆域生态环境的连续性、完整性，保护规划范围内和周边区域的农业生态，森林生态系统。保护沿江湿地、珍稀水生生物的生境，水系生态系统环境有所好转。

6、生态环境保护与可持续发展能力建设

强化生态环境管理，加强城市生态环境保护与建设。

二、环境保护规划和治理措施

环境保护及治理是对港口装卸过程中产生的污染源加强控制，通过各种不同的处理方法达到治理的目的。要从总体上全面考虑，根据各港区特点，分轻重缓急，分步到位的原则，对危害较大的污染物应根据技术和经济条件，优先采取可行的措施，然后根据当地的技术和经济条件，再推出其他措施并且不断完善和改造已有措施。

1、港口施工期污染防治措施

爆破工程使用先进技术，实行定向爆破。港口疏浚工程应严格执行在指定的抛泥区抛泥。在抛泥区设置防污膜与投加絮凝剂相结合的办法，最大限度地减少悬浮泥沙流失量。实行复土造地，事后绿化恢复植被，防止水土流失，加强陆域生态环境保护。

2、港区环境保护措施

⑴粉尘防治

煤炭粉尘采用湿式防尘为主，干式除尘为辅的方法。接卸漏斗、皮带机转接处和堆场周围可以采用喷水。皮带机设全封闭廊道或者防尘罩，码头周围可设防风林、防风网或者挡风墙等。

大宗矿建、砂石料等，可根据装卸工艺不同，采用洒水降尘、干式除尘、密封罩等加以控制。

港口配置洒水车、清扫车，及时清扫洒水、消除道路扬尘。在港区四周和道路两旁布设防护林，抑制扬尘，隔音降噪。

⑵港区污水防治

煤污水的防治措施：煤炭堆场冲洗水、煤船压舱水、雨水等含煤污水应收集到煤污水处理站，经沉淀絮凝回收煤泥作燃料，净化后的水循环供煤堆场喷水使用。

集装箱冲洗水：洗箱污水成分复杂多变，目前尚无成熟处理措施，国内多采用溶气式浮选法处理流程。建议具体设计时应研究有关国内外信息资料，有条件的应从国外引进先进的污水处理措施。

船舶污水：新建船舶应安装油水分离器，未安装油水分离器的，应当配置油水接收船等，由港口统一接收处理，进行综合利用。船舶生活污水在港口不能直接排放，集中收集后纳入污水处理厂净化处理。

港区其他生产、生活污水纳入当地城镇污水处理系统。

⑶噪声防治措施

港区应选用低噪声的装卸设备，对高噪声的设备应限制使用，必要时应采取隔声、消声设计及操作人员配备防护用品。对设备要妥善维修和保养，避免由于螺丝松动而带来的震动和附加噪声。

⑷垃圾清运处理措施

作业区应设置垃圾接收站，配备垃圾箱和垃圾接收车及清扫人员，对陆地和船舶垃圾集中清送到垃圾处理站，不得随意向水中倾倒。

⑸开山填河、车辆运土，施工单位应配置洒水车等除尘设备，泄露泥土应设专门人员及时清扫，必要时车辆运土应加防尘罩。

⑹航道挖泥，禁止向水域乱抛，抛泥区应取得有关部门批准。

⑺施工期应注意土壤植被保护，减少危害程度，减少水土流失。

⑻为防止水环境污染，港口应建立船舶油类泄露应急系统，并配置防油栏、吸油毯、化油剂和清油船等必要设施。

⑼水上安全应急措施：预计到2020年，各类船舶进出港艘次数量大大增加，船舶碰撞、搁浅、火灾、溢油、沉没等各种事故均带有突发性、偶然性，来势突然、破坏性强，导致水陆域生态环境严重污染。因此港口必须有相应的救助、打捞、水上安全、防止石油污染的配套应急措施。

三、强化管理手段

建设初期，就应严格执行国家各项环境法规，评价工程对自然环境的影响范围和程度，进行排污总量控制，采取有效措施和对策，以确保经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

1、提高环境保护意识，进行环保教育，投产前工作人员进行培训上岗，防止跑、冒、滴、漏发生。

2、制订应急计划，各项规章制度，专业泊位及敏感区域执行排污总量控制。

3、设置港区环境监测站，配备必要的仪器设备及化验人员。

4、坚持“以防为主，放治结合”的原则，在工程设计审查、施工验收、营运各环节，最大限度减少物料流失，提高回收资源利用程度。减少污染物排放，对排放有毒废物，必须进行净化处理。

5、坚持“谁污染、谁负责、谁治理”的原则，港口建设必须坚持“三同时”（环境工程与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投产）的规定。

6、工程设计，必须坚持从规划选址、立项、平面布置、工艺流程、主要设备等方面考虑环境保护的内容，否则不予立项、审查和验收投产。

## 第四节环境影响评价

一、规划的环境效益

随着乐山市及其周边地区经济的不断发展，区域货物运输量将会逐步增加。本规划的实施，将会带来一定的环境效益。

1、减少铁路和公路运输负荷。由于水道运输成本低廉，大宗货物采用水运势必降低运输成本，避免社会资源及能源浪费。避免建设同等运输规模的铁路和公路需要占用大量的土地，减少对生态环境的影响。

2、水运和陆运的平均耗油量分别为0.372kg/t.100km和1.125kg/t.100km。采用水上运输，将降低能源消耗，减少能源造成的污染物排放量。

3、目前货运码头布局分散，码头作业结构形式简单，对城市饮用水供水水源安全构成潜在威胁。实施规划，可以降低事故风险的环境影响。

4、规划港口岸线和新建作业区的规划建设，将使岸线资源的利用趋于科学合理，先进的生产工艺的采用和规模化作业区的建设，原来简陋的小型码头将逐步被淘汰，更有利于清洁生产、节能和岸线资源的合理配置。

二、水环境

1、规划实施后产生的污水主要有船舶生活污水、船舶舱底油污水、港区生活污水、港区生产废水等。港区陆域生产和生活污水经收集处理达标后排放；规划基本不涉及化工、石油等危险品运输，因而污水成分简单，处理相对容易，可保证处理后达标排放。

船舶舱底油污水及船舶生活污水全部由码头接收，处理达标后排放。采取必要的污染治理措施后，规划作业区正常作业情况下基本不会造成水污染问题，水环境质量将得以维持甚至有所改善，能够满足水环境功能区划及环境功能控制指标的要求。不会改变作业区所在江段水体的环境功能，水环境质量目标不会因本规划的实施而降低。

2、规划建设的码头及到港船舶将做到“一控双达标”。随着港口规划的逐步实施，规模小、设备简陋、环保设施不健全的码头将逐步被淘汰，取而代之的将是清洁生产水平高的先进设备和配套的环保设施及健全的环保制度。规划港区各作业区港口废水的收集率、处理率和达标排放率均将逐步达到100％。规划港区各作业区能够满足乐山市环境保护相关规划要求。

3、采取必要的污染治理措施后，规划的实施能够满足《四川省饮用水水源保护管理条例》《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例》中有关规定要求。对取水口及其水源保护区水质的影响有限。

4、随着本规划的实施，污染物排放总量将有所增加，但增加幅度远小于吞吐量的增加幅度；万吨吞吐量的产污量、耗能量将逐步降低；随着港口中水回用的推广和普及，万吨吞吐量的水耗量也将逐步降低；万元GDP付出的环境代价将会逐步降低。

5、各规划作业区污水中，主要污染因子为COD、SS和石油类等。按作业区处理达标后的污水可以排江考虑，根据预测估算，各作业区污水处理达标后排放的COD，对岷江水环境的影响较小，迭加环境现状值后，可满足Ⅱ类、Ⅲ类水体要求，可满足相应的环境质量标准要求。

综上所述，规划作业区采取必要污水处理措施后，规划的实施不会改变对应江段水体的功能，水环境质量目标不会因本项目的建设而降低。

三、环境空气

1、目前乐山市港大多数码头的科技含量较低，码头建设和经营主体呈现散、乱、弱、小的特点，港区装卸作业和堆场防尘防污设施的建设投入不足。本规划实施后，乐山港装卸作业的现代化程度将逐步提高，并将配套建设相应的防尘防污设施，万吨吞吐量起尘量、产污量将逐步降低。为保护环境空气，落实达标排放、提高达标排放率提供了基本的保证。

2、本规划实施后，万吨吞吐量耗能量、废气中污染因子的排放量、产污量、装卸储运过程中的粉尘起尘量都将逐步降低。

3、促进到港船舶的大型化，大型船舶每吨每公里的油耗、船舶废气排放量均低于目前的到港船舶；且大型船舶的防污设施也明显好于小型船舶。

4、随着规划的实施，环境空气污染物排放总量将有所增加，但增加幅度远小于吞吐量的增加幅度；万元GDP付出的环境代价将逐步降低。

5、规划港口将做到达标排放。规划将逐步淘汰不符合城市总体规划、位于城区的、规模小、污染环境、工艺落后、无环保设施、设备简陋的生产性码头。城区的环境空气质量将会明显改善。

6、采取必要的污染防治措施后，集疏运通道道路扬尘（TSP）可以控制在道路两侧50m范围内。在规划的实施阶段，通过设置卫生防护距离和集疏运通道建设，规划港区产生的环境空气影响能够控制在港区范围内，对居民点的影响将可以降到最低程度，规划各作业区所在区域环境空气质量将得以维持甚至有所改善。规划各作业区能够满足所在区域环境空气功能区划及环境功能控制规划和控制指标的要求。

7、散货码头装卸作业对港界外一定范围内的环境空气质量会造成超标污染影响，采取相应的环保措施后，可以实现区域环境空气质量达标，周围居民区的环境质量100%达标是可以实现的。

四、声环境

规划实施后，各作业区主要噪声源为疏港公路交通噪声和港区装卸作业机械噪声。

1、通过合理布局，利用厂房、办公辅助设施、围墙等对装卸作业噪声进行屏蔽，或采取设置隔声罩等隔声、吸声措施，规划港口营运期场界外装卸作业噪声可满足相应声功能区划的要求。

2、船舶噪声对规划港口周边陆域环境基本没有噪声污染影响。

3、疏港道路交通噪声对公路两侧的影响与各港区的车流量密切相关。实施噪声卫生防护距离等措施予以控制后，可以保证作业区对周围环境保护目标的影响100％达标。

4、目前乐山港大多数码头装卸作业设备较为简陋，噪声防护设施的投入不足。随着装卸机械现代化程度的逐步提高，并配套建设相应的噪声防护设施，可保护声环境、提高声环境达标率。

5、规划实施后，城区的声环境质量将会明显改善。规划新建作业区通过采取必要的降噪措施并在疏港道路两侧设置交通噪声卫生防护距离，其产生的噪声影响能够控制在港区范围内，对居民点的影响可以降到最低程度，能够满足所在区域声环境功能区划及环境功能控制规划和控制指标的要求。

五、固体废物

规划港区固体废物包括：到港船舶生活垃圾、生产垃圾（扫仓和船舶保养产生的废弃物）；港区陆域工作人员生活垃圾、生产垃圾（主要是泥土、包装材料等）等。

乐山港规划期固体废物发生量为2974.97t/a。乐山市工业固体废物排放总量为10.21万t/年。所占比例较小。

总体上，生活、生产固体废物主要以一般生活垃圾和货物废旧包装物、维修废物为主，基本不产生危险工业固体废物，发生量也较少，通过适当的废旧回收利用、城市废物处置中心处理，对当地的固体废物的总体影响不大。

少量危险废物主要以污水处理中含有油泥的污泥为主，仅有微量污染物，可通过焚烧等手段予以处置。道路、堆场周边洒落的散货可全部予以回收利用。

各作业区设垃圾转运站，配备清扫车、垃圾袋（箱）收集港区固体废弃物，由市政垃圾车外运处理。船舶垃圾采用专门垃圾袋或垃圾桶收集、贮存，规划各作业区的码头需接收到港船舶生活垃圾及扫舱垃圾。规划各港区近期和远期固体废弃物处置率100%，无害化处理率100%。

# 第八章 资金需求及实施效果

## 第一节实施建议

本次规划立足乐山港腹地产业运输需求，围绕乐山港发展阶段目标，重点针对乐山港口基础设施建设分为2024~2025年、2026~2035年、2035年以后三个阶段予以实施。

一、2024~2025年

2024~2025年是乐山港发展的战略机遇期，也是推进乐山水运跨越式发展的关键时期，要加大投入，通过政策引导、招商引资等方式，积极推进老江坝作业区大件码头一期工程、岷江水上应急救援中心一期工程、大佛客运作业区、千佛岩客运作业区、白果散货码头、龙眼坝码头建设，推进桥沟作业区、高石坝作业区一期工程、罗家坝作业区一期工程前期工作。

二、2026~2035年

2026~2035年是乐山港发展的全面提升和完善阶段，要继续加大投入，争取全面实施并建成老江坝作业区大件码头、桥沟作业区、高石坝作业区一期工程、罗家坝作业区一期工程、茨竹坪散货码头、代湾码头和老江坝游轮码头一期工程、龚嘴旅游客运作业区、高新区旅游客运码头、五渡作业区等客货运码头，建成岷江水上应急救援中心、新民水上服务中心等锚地及公共服务区。

二、2035年以后

建设高石坝作业区二期工程、罗家坝作业区二期工程和老江坝游轮码头二期工程等客货作业区。

具体实施建议及安排详见表8.2-1.

## 第二节资金需求

根据前述港口岸线利用规划、港口总体布置规划、航道规划及梯级枢纽建设情况，分2024~2025年、2026~2035年、2035年以后提出乐山港规划的项目库，并参考长江、岷江干流相关港口作业区建设投资，匡算乐山港建设资金需求，即本次规划中所有实施项目总投资匡算为81.74亿元，2024~2025年资金需求约7.75亿元，2026~2035年资金需求35.99亿元,2035年以后资金需求38亿元。建设项目及投资匡算详见表8.2-1。

## 第三节效果展望

到2025年，乐山港建设取得突破性进展。港口设施服务能力全面提升：岷江（乐山~宜宾）高等级航道基本建成，建成老江坝作业区大件码头一期工程、大佛客运作业区、千佛岩客运作业区一期工程、岷江水上应急救援中心一期工程等散货码头，建成3个1000吨级货运泊位、9个300吨级货运泊位以及6个客运泊位、3个工作船泊位；新增通过能力360万t、120万人次；港口辐射能力大为增强：建成省道215线大件码头进港专用公路、乐山机场至乐山港公路等港口集疏运道路，乐山市与成都、攀西、川南经济区互联互通水平进一步加强，港口辐射范围覆盖至成都平原经济区、大小凉山地区等乐山港周边地区；水运与产业实现融合发展：游艇游轮经济推动“水运+旅游”新业态发展，港口物流高效发展，临港产业初具规模，成为成都平原经济区产业转移新载体；促进腹地开发开放：初步建成成都平原经济区最近出海口岸，成都平原经济区南向开放水平进一步提升，依托乐山港，乐山市更好地融入成渝地区双城经济圈“成都增长极”。

到2035年，基本建成“航道干支衔接、港口结构优化、运输优质高效、保障安全有力、行业绿色生态”的内河水运体系，基本实现“人便于行、货畅其流”，全面建成升级为成都港。乐山港规划的重点作业区基本建成，规划期内新增14个1000吨级货运泊位、4个500吨级货运泊位、6个300吨级货运泊位、52个客运及港航泊位，新增总吞吐能力达到1075万吨、820万人次，形成“双核两带多点”港口布局体系，长江上游港口航线上延至乐山港，港口口岸及保税仓储、现代航运服务功能全面发挥，港口与物流、旅游以及临港产业实现良性互动，成为乐山市经济发展的新引擎，以乐山港为枢纽辐射成都平原经济区、攀西经济区、川南经济区的区域一体的集疏运体系全面建成，建成成都平原经济区航运枢纽。

到2050年，新增15个1000吨级货运泊位、2个500吨级货运泊位、12个旅游客运泊位，新增总通过能力达到950万t、360万人次，全面建成布局合理、功能完善、高效集约、智慧绿色的港口枢纽，高效衔接铁路、公路等其他运输方式，港产城实现协同发展，建成成都平原经济区南向开放口岸，有效服务成都平原经济区，助力乐山建成陆水空天全覆盖的综合交通运输体系，实现乐山水运新华章。

# 第九章 港口总体规划与相关规划关系

一、与国土空间规划的关系

中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。空间规划是国家对所辖国土空间资源和布局进行的长远谋划和统筹安排。

港口规划属于涉及空间利用的某一领域的专项规划，是对具体国土空间用途和开发建设强度等作出的实施性安排，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行各项建设等的法定依据。目前乐山市国土空间规划还没有形成正式成果，本次规划重点分析了与乐山市土地利用总体规划、城市总体规划的关系。分析结果表明，此次规划与国土空间管控规划不矛盾，满足地方国土空间规划相关要求。

（一）与乐山市国土空间规划的关系

乐山港总体规划是在乐山市城市总体规划、土地利用总体规划及工业园区布局规划的基础上进行的，内河港口土地利用的特点是占地较少，在码头布置上考虑尽量利用河边滩地及洪水易淹没的河边低地，在港口规划时与土地利用总体规划全面对接，尽量避开永久基本农田和耕地布置岸线及码头。

根据现代化的港口发展趋势，港口越来越多的与临港工业、港口物流等产业的发展密切相关。沿江城市的产业布局越来越注重围绕港口的布局开展。因此，港口的用地需求已突破了自身生产所需用地范围，与周边的生产企业、物流企业用地需求密切相关。本次规划本着节约集约利用土地、严格保护耕地的原则，港口陆域控制范围充分结合了乐山市的产业布局规划，有机的结合了港口与产业用地的需求。

本规划与乐山市市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、峨边县、夹江县、峨眉山市等区县永久基本农田分布进行对接。涉及到占用永久基本农田港口及岸线均已取消优化。经与乐山市国土空间规划对接，本次港口规划共占用土地8732亩，大部分占用河边滩地及洪水易淹没的河边低地，未占用永久基本农田。

二、与长江岸线保护和开发利用总体规划的关系

长江岸线保护和开发利用总体规划对岷江都江堰-宜宾370km范围的岸线进行了规划。根据《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》提出的“统筹规划长江岸线资源，严格分区管理和用途管制”等要求，依据国务院批复的《长江流域综合规划（2012～2030年）》，考虑河道自然条件、岸线资源现状以及保护和开发利用要求，将岸线划分为岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区四类。

岷江共划分岸线保护区31个，长度为58.9km，占岸线总长度的7.0%；岸线保留区149个，长度为602.7km，占岸线总长度的72.1%；岸线控制利用区41个，长度为150.5km，占岸线总长度的18.0%；岸线开发利用区10个，长度为24.0km，占岸线总长度的2.9%。

乐山港在岷江共规划码头5个。乌尤寺旅游客运码头位于岸线保护区，主要划分的依据是该段岸线位于乐山大佛风景名胜区，不得建设破坏影响生态和景观的项目，乌尤寺旅游客运码头为乐山大佛风景名胜区水上旅游服务的基础设施，不属于限制进入的项目类型；老江坝作业区游轮码头位于冠英天池岸线保留区，该段岸线内不得建设工业港口货运码头等生产设施项目，该码头以旅客运输为主，不属于限制进入的类型；老江坝作业区大件码头、桥沟作业区、高石坝作业区位于岸线控制利用区，应与城市总体规划、沿江产业布局规划相适应，并注重岸线节约化、集约化利用。经对比分析，本次乐山港规划中的岷江岸线均满足长江岸线保护和开发利用总体规划要求。

三、与江河流域综合规划的关系

乐山港位于岷江、大渡河、青衣江的交汇处，具有丰富的水资源，而港口的发展与水利发展的关系十分密切，因此，港口的建设应结合水利部门的河势治理、水保、行洪防洪、灌溉等工程的建设，积极共同稳定河势，形成土地及稳固的河堤，以减小投资规模。与本次规划息息相关的还有《岷江流域综合规划》《岷江干流（乐山~宜宾段）航电综合开发》、《岷江（乐山～宜宾）航运发展规划》等，以上规划的实施，将极大改善乐山市境内的航道条件，提高航道的运输能力，为货物进出提供畅通的运输通道，也为港口发展创造条件。

四、与旅游规划的关系

根据相关规划，乐山将形成“一环三区‘1+9’组团”旅游空间格局，涉水的重点项目主要包括乐山大佛景区、夜游三江、千佛岩—东风堰水利科普教育基地、苏稽镇、沐川竹海景区、大渡河风景道（沙湾段）、大渡河金口大峡谷景区、铜街子库区滨水户外运动基地、特色村镇游等。本次规划充分对接了乐山市相关旅游发展规划，主要规划了老江坝游轮码头、芭蕉林旅游客运码头、乌尤寺旅游客运码头、高新区旅游客运码头，为游览乐山大佛景区、乌尤坝、凤洲岛、夜游三江提供运输服务；规划炭库古镇旅游客运码头为游览沐川竹海景区、特色村镇提供运输服务；规划了大峡谷旅游客运码头，为游览大渡河金口大峡谷景区提供运输服务；规划了柏杨湾旅游客运码头、佩玉泉旅游客运码头，为游览千佛岩—东风堰水利科普教育基地提供运输服务；此外根据地方旅游资源开发需求规划了旅游客运停靠点。

# 第十章 问题与建议

一、加快推进岷江航道畅通

发展水运，航道是基础。目前岷江航道通而不畅，岷江航道提升至Ⅲ级的重要工程如、岷江下段航道整治二期工程尚处于前期工作阶段，或因环境或因土地等外部刚性约束推动较慢，致使岷江航运效益难以尽早见效，大件船舶需要等水或者上级协调才可以下水，大大增加时间成本，削弱了水运的优势，建议加大岷江港航电的协调力度，推动项目尽早建设。

建议推进航道提档升级建设，航道养护要向数字化、智能化方向发展，运用先进技术、先进设施对航道适时监测，提升航道通航效率。具体而言，到2025年在船闸通畅基础上，完成岷江船舶过闸区间信息平台调研、设计、建设，所有航电船闸实现智能化管理、自动化服务。

二、加强政府的宏观管理职能

为避免造成岸线利用上的分散、混乱和浪费，以及不同企业开发、分散经营、难成规模、集约化程度低的不利局面。为此，建议有关政府部门从战略高度认识到保护和合理开发港口岸线资源的重要意义，总结吸取国内外港口发展的经验和教训，切实加强政府的宏观管理职能，统一岸线开发与利用审批权，确保港口健康、稳定、协调发展。

《乐山港总体规划》是今后相当长一段时期内港口发展的蓝图，也是指导港口布局、发展方向、建设目标和促进乐山港持续、健康发展的依据，规划经上级主管部门批准后，有关部门应严格按照总体规划，分期组织实施。根据社会的发展及形势的变化，港口规划也需要进行适当调整，在调整时必须经过原批准单位审批同意。

三、加强港口软硬环境建设

乐山港已具有一定的基础，发展前景也较好，运输需求也较为迫切。但为充分发挥乐山港潜在优势，一方面要加强港口基础设施、机械设备、集疏运通道等硬件设施的建设；另一方面，也要加快现代化信息网络、EDI系统、电子商务等其他配套设施建设，提供良好的金融、通关、信息等口岸服务；实施各项优惠政策，吸引货源和轮船公司、大型货主及其它战略投资者参与；加大与乐山港与长江沿线港口的战略合作力度，差异化发展，利用其已培育成型的物流网络，带动乐山港水路运输市场的发展。

四、建立公共物流信息平台

重点整合港口、口岸及联检、物流、货源企业等信息资源，完善网络服务功能，积极推进公共物流信息平台建设，实现船代、货代、船务、公路、铁路、航运、码头、仓储、船公司等物流企业和货主企业与各地港口管理部门、海关、检验检疫等政府管理部门的信息共享。在此基础上，推进乐山市及周边地区港口物流信息平台建设，实现货源与服务信息互联互通，拓展港口货运市场。

五、加强与成都平原经济区的协调对接

加强与成都及周边地区地方政府的合作，加强区域间规划协调，鼓励成都及周边地区地方政府以投资方或股东形式参与到乐山港的开发建设中，并分享未来乐山港运营后的经济收益，形成各地政府的利益共享合作机制。

加强与成都平原经济区内的重要适水货源企业战略合作，与港口大客户和老客户签订合作协议，提供优惠的政策和便捷的服务，以稳定货源。同时注重开发新客户，密切关注经济发展形势变化和产业结构调整，使港口发展与经济发展要求保持一致。

打造升级为成都港的重要前提是乐山港与成都市之间的客货资源能快速顺利流通，依赖的是两地之间的综合交通网。因此，乐山港的集疏运通道必须能够顺畅对接成都及周边地区，形成完整的、通畅的乐山港客货路网体系。