# 马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司

# 马边彝族自治县油石岩建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿

# 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况

马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司马边彝族自治县油石岩建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿矿区行政区划属马边彝族自治县梅林镇沙腔村，位于马边县城230°方向，平距约10.0km。矿区面积0.6141km2，生产规模：120.00万立方米/年，矿山剩余服务年限：按开采利用方案计算，矿山剩余服务年限为25.3年，开采方式为露天开采。

方案对矿山各评估单元进行了现状与预测评估；矿山地质环境保护与土地复垦工程主要技术措施有截排水沟修建、地形地貌景观破坏监测、地质灾害监测、表土回填、地面平整、人工地力培肥、植被重建，土地损毁监测、土地复垦效果监测、土地复垦管护。矿山复垦责任区属于马边县梅林镇沙腔村所有。复垦责任范围内无永久性建设用地。复垦责任范围面积39.5754hm²，土地利用类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、农村宅基地和河流水面，其中旱地0.5614hm2、乔木林地37.9704hm2、灌木林地1.0056hm2、农村宅基地0.0159hm2、河流水面0.0221hm2。根据土地复垦农、林、草等级标准及农用地优先的原则，在方案服务年限内将破坏后的土地复垦为旱地、乔木林地、灌木林地和河流水面，其中旱地0.6038hm2，乔木林地31.4253hm2，灌木林地7.5444hm2，河流水面0.0019hm2，复垦面积39.5754hm2。

本方案总体部署为“边生产、边治理、边复垦”。在矿山开采期间同步开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。结合矿山开采进度，地质环境保护与土地复垦工作计划共分为10个阶段,第一阶段为3.8年，第二阶段为3年，第三阶段为3年，第四阶段为3年，第五阶段为3年，第六阶段为3年，第七阶段为3年，第八阶段为3年，第九阶段为3年，第十阶段为3年。

本方案静态总投资611.33万元，动态投资852.96万元。