# 乐山市沙湾银辉粘土矿厂矿山地质环境保护与土地复垦方案

# 基本情况

乐山市沙湾银辉粘土矿厂为生产矿山，行政区划属沙湾区牛石镇朝山村管辖；银辉粘土矿矿权人为“乐山市沙湾银辉粘土矿厂”，证号：C5111002010126130089293，有效期限：2015年6月18日至2025年6月18日，开采矿种：耐火粘土，开采方式：地下开采，生产规模为3.0万吨/年。开采深度：+860m～+530m，已设采矿权范围面积为0.83326Km2。

方案对矿山各评估单元进行了现状与预测评估；矿山地质环境保护与土地复垦工程主要技术措施有地形地貌景观破坏监测、地质灾害监测、表土回填、地面平整、人工地力培肥、植被重建、土地损毁监测、土地复垦效果监测、土地复垦管护。矿山复垦责任区属于沙湾区牛石镇朝山村管辖。复垦责任范围内无永久性建设用地。复垦责任范围面积0.3447hm2，土地利用类型包括耕地、林地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地，其中耕地0.0053hm2、林地0.0767hm2、工矿仓储用地0.2249hm2、住宅用地0.0331hm2、交通运输用地0.0047hm2。根据土地复垦农、林、草等级标准及农用地优先的原则，在方案服务年限内将破坏后的土地复垦为旱地、乔木林地。保留城镇住宅用地、农村道路，其中旱地面积0.0078hm2，乔木林地面积0.2832hm2，保留城镇住宅用地面积0.0331hm2，农村道路面积0.0206hm2共计面积0.3447hm2。

本方案总体部署为“边生产、边治理、边复垦”。在矿山开采期间同步开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。结合矿山开采进度，地质环境保护与土地复垦工作计划共分为5个阶段,第一阶段为3年，第二阶段为3年，第三阶段为3年，第四阶段为3年，第五阶段为3年，第六阶段为3年。

本方案静态总投资37.90万元，动态投资45.27万元。

矿山企业：乐山市沙湾银辉粘土矿厂

法定代表人：向富银

编制单位：四川省九州经纬地质工程咨询有限公司

法定代表人：彭铁生

日期：2025年4月29日